Nr. __________ / ___ / ___ /2012						Se aprobă,

Director General

dr. ing. Csuzi Istvan

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă cu următoarele date:

Valoarea estimată a achiziţiei: 16.500,00 Lei, fără TVA

Codul CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2)

Perioada de valabilitate a ofertelor: 50 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Obiectul achiziţiei directe: servicii de diriginţie de şantier necesare SC OTL SA, la lucrări aferente construcţiei „Autogara Nufărul”

Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheiere contract de achiziţie

Adresa de depunere a ofertelor: sediul SC Oradea Transport Local, Oradea, str. Atelierelor, nr.12

Data limită pentru depunerea ofertelor: 16.11.2012, ora 09.00

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 16.11.2012, ora 10.00, la sediul autorităţii contractante

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut, comparat dintre ofertele calificate.

Documentele de calificare solicitate:

Se vor prezenta următoarele documente:

- Declaraţie privind situaţia personală a ofertantului (conform formularelor 3 şi 4 anexate în documentaţie) prin care să dovedească că nu se încadrează la prevederile art. 180, 181,

- Certificat de înregistrare emis de Oficiul Comerţului (copie CUI) sau Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, privind Registrul Comerţului, republicată şi actualizată, termen maxim între emitere şi data limită de depunere a ofertelor – 30 zile, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului (certificatul de înregistrare se va prezenta în copie lizibilă, stampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului şi conţinând menţiunea „conform cu originalul”). Vor fi admişi numai operatorii economici/ persoanele fizice autorizate cu obiect de activitate adecvat, respectiv cu autorizare conform obiectului procedurii.

- Fişa de informaţii generale  - formularul nr. 6

- Ofertantul va dispune de personal calificat a derula contractul de servicii. Se vor prezenta următoarele documente:

      - Lista personalului de specialitate nominalizat a participa la derularea acestui contract.

- Autorizare, în copie conformă cu originalul, conform Ordinului nr.1496/2011, cel puţin pt domeniile:

  - Construcţii civile şi industriale – cat.de importanţă D

  - Instalaţii la clădiri – instalaţii sanitare - cat.de importanţă A, B, C, D

  - Instalaţii la clădiri – instalaţii electrice - cat.de importanţă A, B, C, D

Autorizaţiile trebuie să fie în perioada de valabilitate.

- Pt persoana/ persoanele nominalizate se vor prezenta declaraţii pe proprie răspundere de disponibilitate de a participa la derularea acestui contract pt acest contract pe toată perioada acestuia, în original

- Se vor anexa copii ale contractelor de colaborare/ etc prin care se face dovada colaborării/ calităţii de angajat dintre ofertant şi persoana nominalizată.

- Declaraţie privind prestările de servicii similare (diriginţie de şantier pt. construcţii clădiri, inclusiv racorduri şi instalaţii) din ultimii 3 ani cu o valoare totală de 16.500,00 Lei, conform formular 7. Valoarea experienţei similare prezentate se va stabili luând în calcul maxim 3 servicii similare prestate în ultimii 3 ani de la data limită de depunere a ofertelor. Se vor ataşa minim:

- Copie contract servicii similare

- Recomandare/ recomandări la contractele prezentate, în copie.

Oferta va conţine:

-  propunere tehnică prin care se face dovada faptului că oferta corespunde cerinţelor

- propunere financiară (formularul de ofertă – formular 5, ataşat şi centralizator preţuri). Preţurile vor include toate cheltuielile de transport, etc.

- NU se acceptă subcontractanţi

- NU se acceptă oferte alternative

- NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise

Ofertanţii care refuză semnarea contractului de achiziţie publică; şi-au retras oferta după deschiderea acesteia; nu respectă preţurile ofertate pe toată durata de derulare a contractului, vor fi respinşi din toate achiziţiile directe care se vor organiza pe parcursul următoarelor 12 luni, calculate de la data la care se constată nerespectarea obligaţiilor asumate.

Modul de întocmire a ofertei

Documentele de calificare împreună cu propunerea tehnică şi financiară se întocmesc într-un singur exemplar, se îndosariază şi se introduc într-un plic marcat corespunzător, sigilat şi netransparent.

Plicul trebuie să fie marcat cu:

- denumirea şi adresa autorităţii contractante

- denumirea obiectului achiziţiei directe care s-a depus oferta

- denumirea şi adresa completă a ofertantului, inclusiv telefon, fax, e-mail

- inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE (conform anunţ)

Plicului exterior i se vor ataşa, intr-o folie de plastic transparentă, documentele care însoţesc oferta după cum urmează:

- Scrisoarea de înaintare (formular 2B)

- Împuternicirea (în cazul în care se participă la deschiderea ofertelor)

- Copie după BI/CI a persoanei împuternicite

Formularele, caietele de sarcini sunt ataşate invitaţiei de participare, pe site-ul OTL SA: www.otl.ro Informatii partener, Achiziţii directe 2012.

Întocmit,

Şef Birou Achiziţii

ec. Fodre Gabriela

Nr. ____________ din ___.___.2012

CAIET DE SARCINI

- CONSIDERAŢII SPECIFICE ALE ACHIZIŢIEI

Obiectul achiziţiei: servicii de diriginţie de şantier necesare SC OTL SA, la lucrări aferente construcţiei „Autogara Nufărul”.

Se vor oferta preţurile unitare pt servicii prestate în perioada de derulare a investiţiei. La calculul valorii acestui serviciu se avea în vedere perioada de 6 luni stabilită pt derularea lucrărilor de construcţii. După caz perioada contractului se va prelungi la solicitarea achizitorului.

Se va prezenta şi preţul unitar aferent prestării serviciului pt 1 lună.

În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, dirigintele/ diriginţii de şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi:

- În perioada de pregătire a investiţiei:

1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;

3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;

5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;

6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

8. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante şi le depune împreună cu proiectanţii de specialitate la IJC/ICB în vederea vizării;

9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

10. preia amplasamentul şi reperele de nivelment şi le preda executantului, libere de orice sarcină;

11. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

12. va preda către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

13. verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

14. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la IJC/ICB;

15. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

- În perioada execuţiei lucrărilor:

1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare (inclusiv a graficului de execuţie, notificând în scris achizitorul despre nerespectarea termenelor intermediare sau finale. Orice adresă transmisă executantului trebuie prezentată în vederea înregistrării şi vizării achizitorului);

2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

6. verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

12. informează în scris operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

13. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

15. întocmeşte documentele care cad în sarcina achizitorului, verifică şi avizează documentaţia referitoare la NR (notă de renunţare) şi NCS (notă de comandă suplimentară) care cad în sarcina executantului.

16. nu are dreptul de a angaja financiar achizitorul.

17. informează în scris şi notifică achizitorul despre orice evenimente care pot influenţa bunul mers al lucrărilor, respectiv modificări faţă de proiect.

18. anunţă IJC/ICB privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;

19. anunţă IJC/ICB privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

20. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

21. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

22. va reprezenta interesele achizitorului pe parcursul derulării contractului, va acţiona în numele achizitorului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract.

- La recepţia lucrărilor:

1. asigură secretariatul comisiei de recepţie şi întocmesc actele de recepţie (la faze determinante, intermediare, la terminarea lucrărilor şi finale, etc.);

2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;

3. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

- Altele:

Serviciile de asistenţă tehnică, în speţă diriginţie de şantier, vor fi prestate pe toată perioada derulării lucrărilor de construcţii, până la semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor. Activităţile inspectorului de şantier trebuie să fie în conformitate cu cerinţele stabilite prin Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată.

Scopul serviciului de diriginţie de şantier este de a urmări instituirea sistemului calităţii în construcţii, astfel încât să fie realizate construcţii de calitate corespunzătoare. Controlul proceselor de execuţie reprezintă acţiuni de monitorizare a fluxurilor tehnologice, în scopul îndeplinirii unor condiţii specificate şi înlăturării stărilor de neconformitate. Controlul este condiţionat de o serie de acţiuni şi criterii îndeplinite de toţi factorii implicaţi în realizarea lor, respectiv resursele umane şi materiale. Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie obligaţia tuturor celor care participă la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor şi implică o strategie adecvată şi măsuri specifice pentru garantarea calităţii acestora.

Dirigintele de şantier va presta servicii pe toata durata executării lucrărilor de construcţie şi va întocmi rapoarte către beneficiar privind stadiul lucrărilor precum şi probleme întâmpinate şi soluţiile tehnice care se impun. Acesta va participa şi la recepţiile de primire şi de predare a aplasamentului. Activitatea de Dirigintelui de şantier va avea la bază imparţialitate faţă de constructor, furnizori şi proiectanţi, respectând principiile concurenţei loiale, profesionalismul, şi fidelitatea.

Dirigintele de specialitate răspunde potrivit obligaţiilor ce îi revine pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.

- CALITATEA

1. Prestatorul are obligaţia de a garanta că serviciile prestate sunt cele solicitate şi corespund tuturor normelor legale în vigoare.

2. Nu sunt acceptate oferte sau prestări de servicii de alt tip decât cele cerute prin documentaţie şi garantate prin ofertă.

3. Achizitorul are dreptul de a solicita oricând prestatorului documente emise de organisme acreditate privind calitatea şi conformitatea serviciilor prestate.

- CONSIDERAŢII GENERALE ALE ACHIZIŢIEI

- Activitatea se va contracta numai cu o societate comercială cu obiect de activitate adecvat obiectului procedurii.

- Un singur ofertant poate fi desemnat câştigător al contractului, ofertantul care va avea preţul cel mai scăzut, dintre ofertanţii calificaţi.

- Se vor respecta întocmai toate cerinţele din caietul de sarcini.

- Oferta va fi exprimată în lei, cu TVA evidenţiată separat. Nu se acceptă oferte alternative şi/sau parţiale.

- Prestatorul va asigura prestarea obiectului contractului cu promptitudine şi în condiţii corespunzătoare. Nu se vor accepta prestari care se prezintă neconform cu cele solicitate.

- Nerespectarea termenului de prestare poate fi considerat motiv de reziliere unilaterală a contractului de către achizitor.

- Contractul se poate modifica în funcţie de fondurile alocate şi de necesarul activităţii OTL SA.

- Durata contractului este până la terminarea lucrărilor de construcţie.

- Preţul va fi exprimat în Lei, cu TVA evidenţiată separat, atât pentru preţul unitar cât şi pentru preţul total şi va include toate taxele şi cheltuielile aferente prestarii. Orice alte cheltuieli neprevăzute care pot să apară în vederea prestarii, cad în sarcina prestatorului. Preţurile unitare stabilite câştigătoare nu se pot ajusta, ele rămân ferme pe toată perioada de derulare a contractului.

- Termeni comerciali ai contractului, general valabili:

- preţurile stabilite câştigătoare sunt ferme în lei, neajustabile, nemodificabile şi neactualizabile pe toată perioada de derulare a contractului şi se aplică la perioada/ volumul efectiv prestat. În cazul în care perioada de execuţie a lucrării de construcţie diferă de cea previzionată, de 6 luni, se va achita valoarea aferentă perioadei de construcţie efectivă.

- plata se face cu O.P., în termen de 30 de zile de la data recepţiei pentru fiecare perioadă/ prestare în parte.

- Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achiziţie, oricând şi oricui, orice detalii, specificaţii sau lămuriri suplimentare pe care le consideră necesare în vederea atribuirii contractului.

- Nu se acceptă alt model de contract decât cel al SC OTL SA.

Cerintele caietului de sarcini sunt cerinte minimale, obligatorii.

Întocmit,

Sef Birou Achizitii

ec. Fodre Gabriela

Aprobat,

Director General

dr.ing. Csuzi Istvan

Formular 1

Înregistrat la sediul

autorităţii contractante

Nr. _________ /______________, ora _______

Se vor înscrie datele de contact şi de identificare ale oefrtantului (după caz ale asociaţilor):

- Denumire ofertant, după caz toţi asociaţii cu menţionarea liderului ________________

- Adresă completă, incl.cod poştal _______________

- Telefon, fax, e-mail _________________

- Nr. CUI ________________

- Nr. înregistrare al Registrul  Comerţului  _______________

Scrisoare de înaintare

Se completează de către lider, după caz.

Către:

SC OTL SA

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, jud. Bihor

Ca urmare a anunţului/ invitaţiei de participare nr.________ din_____ publicat în  SEAP, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de   ___________________________________________ vă transmitem alăturat, următoarele:

1.Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, în original :

a) oferta (documente de eligibilitate, propunere tehnică şi propunere financiară)

b) documentele care însoţesc oferta, în exteriorul plicului

- declaraţia IMM, după caz:       este IMM / nu este IMM

- împuternicire reprezentant, după caz (nr./dată împuternicire, nume împuternicit) ____/____________ ___________________________

- copie CI/alt doc., după caz ___________________

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării _________________________

Cu stimă,

__________________

NUME PRENUME REPREZENTANT LEGAL OFERTANT (după caz al liderului asocierii)

____________________

(semnătura autorizată)

# Formular 2

Împuternicire

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în calitate ……………………, împuternicim prin prezenta pe ......…………............………………, domiciliat în …………..........…………………..............…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de …………...……………, la data de ………......…, având funcţia de ……………………………, să ne reprezinte la achiziţia directă de ……………………, organizată de SC Oradea Transport Local SA în scopul atribuirii contractului de ……...............................................………………

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la achiziţie;

2. Să participe în numele subscrisei şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării achiziţiei directe.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la achiziţia directă.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data 								Denumirea mandantului

……………… 						S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 3

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al ..........................................................................................................................................., (denumirea/ numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art.180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca sub-contractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul – organizator al procedurii au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......................................................................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

OFERTANT

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular  4

### OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al .........................................................................................................................................., (denumirea/ numele si sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura pentru achiziţia de ______________, de către SC Oradea Transport Local SA,  declar pe proprie răspundere că:

- nu ne aflăm în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic.

- nu ne aflăm în situaţia în care nu ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit.

- nu ne aflăm în situaţia în care în ultimii 2 ani nu ne-am îndeplinit sau ne-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile nouă, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor.

- nu am  fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

- nu ne aflăm în situaţia în care să prezentăm informaţii false sau să nu prezentăm informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 5

OPERATORUL ECONOMIC (după caz liderul)                                                               FORMULAR 10 A

__________________

FORMULAR DE OFERTA

Se completează de către liderul asocierii, după caz

Către _______________________

- Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ______________ _______________ ____________________, ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia aferentă invitaţiei de participare nr.________/ ________________, să prestăm pentru suma de

_________________________ lei (suma in litere si in cifre),

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare de

_________________________  lei (suma in litere si in cifre)

- Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita câştigătoare, să prestam obiectul achizitiei conform cerinţelor caietului de sarcini şi în funcţie de necesarul achizitorului.

- Ne angajăm să menţinem această oferta valabila pentru o durata de ____________________(in litere si in cifre) zile, respectiv pana la data de ___________________, si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Precizam că:

|_|   depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat in mod clar "alternativă";

|x|   nu depunem oferta alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

- Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

..................................................................

(denumirea/numele ofertantului) (după caz liderul)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Anexă la ofertă financiară

| Nr. crt. | Denumirea | Cantitatea (U.M.) LUNA | Preţul Unitar / LUNĂ | Preţul Total PT 6 LUNI | TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Lei (col 2xcol 3) | Lei |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

Formular 6

OPERATOR ECONOMIC

............................................

(denumire)

Informaţii generale

- Denumire operator economic:

Nume şi prenume reprezentant legal sau persoană împuternicită să semneze documentele ofertei şi contractul

___________________________

Calitatea acestuia ______________

2. Cod fiscal:

3. Adresa sediului central:

Cod poştal

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

Web:

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare:) _____________

6. Obiect de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Cod CAEN şi denumire activitate principală _______________________

Cod CAEN şi denumire activitate care este în corespondenţă cu obiectul achiziţiei _____________

Alte date:

Cod IBAN ______________________________________

La banca __________________ sucursala ______________________

Nume/ prenume reprezentant legal ________________________

Nume/ prenume împuternicit pt semnare contract ________________

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - mii lei - |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Medie anuală: |  |  |

După caz, curs mediu anual BNR

Operator economic

(semnătura autorizată)

Formular 7.

### OPERATOR  ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al ............................................................................................................................................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SC Oradea Transport Local SA, str. Atelierelor nr.12, Oradea cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………...

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Anexă Formular 7.

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Cod CPV | Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa | Calitatea prestatorului | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare a contr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________

(Nume, prenume)

_____________________

(Funcţie)

_____________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

- MODEL-

CONTRACT DE SERVICII DE DIRIGINŢIE DE ŞANTIER

Nr. _______ din ____.____.2012

1. Părţile Contractante.

a) Autoritatea Contractantă: : SC Oradea Transport Local SA, cu sediul în jud. Bihor, Oradea, str. Atelierelor, nr.12, cp 410542, telefon: 0259-423245 şi fax: 0259-426010, înmatriculată sub Nr.ORC: J05/1/1991, CIF: RO63483, cod IBAN: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 la banca BCR Oradea, reprezentată prin dr.ing. Csuzi István având funcţia de Director General şi ec. Purge Ioan având funcţia de Director Economic, în calitate de Achizitor, pe de o parte şi

b) Operatorul Economic: Operatorul Economic: SC ___________________cu sediul în ________, str. __________, nr.____, cp _________, jud. _________, cu telefon: __________ şi fax: ____________, înmatriculată sub Nr.ORC: ___________, CIF: ___________, cod IBAN: _____________________ la banca ______________, reprezentată prin ________________ având funcţia de Director General, în calitate de Prestator, pe de altă parte.

Prezentul Contract de Servicii de Diriginţie de Şantier are la bază hotărârea comisiei de evaluare şi adjudecare a ofertelor nr. ______ din ___________.

2. Definiţii.

În prezentul contract, dacă intervin, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.

      - achizitor şi prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.

      - preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.

      - servicii – activităţile a căror prestare face obiectul contractului, adică servicii de diriginţie de şantier.

      - produse – echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le pune la dispoziţie în legătură cu serviciile prestate conform contractului.

      - forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

      - zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.

3. Interpretare.

3.1. – Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile, reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.2. – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul Contractului.

4.1. – Prestatorul se obligă să presteze servicii de diriginţie de şantier, cod CPV: 71520000-9, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

| Nr. crt. | Denumirea | Cantitatea (U.M.) LUNA | Preţul Unitar / LUNĂ | Preţul Total PT 6 LUNI | TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Lei (col 2xcol 3) | Lei |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

4.2. – Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru serviciile prestate prin prezentul contract.

4.3. – Contractul se poate modifica în funcţie de necesarul activităţii SC OTL SA, pe toată durata de derulare a contractului.

5. Preţul Contractului.

5.1. – Preţul contractului, conform ofertei de preţ, plătibil prestatorului de către achizitor, este de _____________ Lei, la care se adaugă TVA.

5.2. – Preţul include toate taxele. Preţul în Lei din oferta stabilită câştigătoare nu poate fi modificat, actualizat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

6. Durata Contractului.

6.1. – Durata prezentului contract este până la terminarea lucrărilor de construcţii. Valoarea contractului s-a stabilit luând în calcul perioada de 6 luni.

6.2. – Durata contractului se poate modifica prin act adiţional în cazul în care apar situaţii care nu au putut fi prevăzute la data încheierii şi care pot împiedica buna desfăşurare a activităţii autorităţii contractante.

6.3. – La solicitarea achizitorului, prestatorul este obligat a prelungi contractul, în funcţie de perioada de realizare a lucrărilor.

7. Executarea Contractului.

7.1. – Contractul intră în vigoare la data semnării lui.

7.2. – Executarea contractului începe în ziua următoare după semnarea contractului.

8. Documentele Contractului.

8.1. – Documentele contractului sunt:

a) contractul.

b) oferta de preţ.

c) acte adiţionale la contract.

d) anexe la contract.

e) alte documente legate.

9. Obligaţiile Prestatorului.

9.1. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi la performanţele cerute de SC OTL SA, în termenele solicitate, astfel:

- În perioada de pregătire a investiţiei:

1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;

3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;

5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;

6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

8. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante şi le depune împreună cu proiectanţii de specialitate la IJC/ICB în vederea vizării;

9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

10. preia amplasamentul şi reperele de nivelment şi le preda executantului, libere de orice sarcină;

11. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

12. va preda către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

13. verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

14. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la IJC/ICB;

15. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

- În perioada execuţiei lucrărilor:

1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare (inclusiv a graficului de execuţie, notificând în scris achizitorul despre nerespectarea termenelor intermediare sau finale. Orice adresă transmisă executantului trebuie prezentată în vederea înregistrării şi vizării achizitorului);

2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

6. verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

12. informează în scris operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

13. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

15. întocmeşte documentele care cad în sarcina achizitorului, verifică şi avizează documentaţia referitoare la NR (notă de renunţare) şi NCS (notă de comandă suplimentară) care cad în sarcina executantului.

16. nu are dreptul de a angaja financiar achizitorul.

17. informează în scris şi notifică achizitorul despre orice evenimente care pot influenţa bunul mers al lucrărilor, respectiv modificări faţă de proiect.

18. anunţă IJC/ICB privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;

19. anunţă IJC/ICB privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

20. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

21. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

22. va reprezenta interesele achizitorului pe parcursul derulării contractului, va acţiona în numele achizitorului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract.

- La recepţia lucrărilor:

1. asigură secretariatul comisiei de recepţie şi întocmesc actele de recepţie (la faze determinante, intermediare, la terminarea lucrărilor şi finale, etc.);

2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;

3. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

- Altele:

Serviciile de asistenţă tehnică, în speţă diriginţie de şantier, vor fi prestate pe toată perioada derulării lucrărilor de construcţii, până la semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor. Activităţile inspectorului de şantier trebuie să fie în conformitate cu cerinţele stabilite prin Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată.

Scopul serviciului de diriginţie de şantier este de a urmări instituirea sistemului calităţii în construcţii, astfel încât să fie realizate construcţii de calitate corespunzătoare. Controlul proceselor de execuţie reprezintă acţiuni de monitorizare a fluxurilor tehnologice, în scopul îndeplinirii unor condiţii specificate şi înlăturării stărilor de neconformitate. Controlul este condiţionat de o serie de acţiuni şi criterii îndeplinite de toţi factorii implicaţi în realizarea lor, respectiv resursele umane şi materiale. Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie obligaţia tuturor celor care participă la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor şi implică o strategie adecvată şi măsuri specifice pentru garantarea calităţii acestora.

Dirigintele de şantier va presta servicii pe toata durata executării lucrărilor de construcţie şi va întocmi rapoarte către beneficiar privind stadiul lucrărilor precum şi probleme întâmpinate şi soluţiile tehnice care se impun. Acesta va participa şi la recepţiile de primire şi de predare a aplasamentului. Activitatea de Dirigintelui de şantier va avea la bază imparţialitate faţă de constructor, furnizori şi proiectanţi, respectând principiile concurenţei loiale, profesionalismul, şi fidelitatea.

Dirigintele de specialitate răspunde potrivit obligaţiilor ce îi revine pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.

9.2. – Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3. – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu cerinţele achizitorului şi prevederile prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9.4. – Transportul de la /până la sediul achizitorului a materialelor necesare pentru prestarea serviciilor, se face de către prestator pe cheltuiala acestuia.

9.5. – Prestatorul are obligaţia să respecte normele în vigoare referitoare la normele de calitate, de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională.

9.6. – Orice alte cheltuieli neprevăzute care pot să apară în vederea executării serviciilor, cad în sarcina prestatorului.

9.7. – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.

10.  Obligaţiile Achizitorului.

10.1. – Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenele convenite, să emită comandă pentru serviciile solicitate.

10.2. – Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor prestate către prestator în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii/facturilor parţiale sau totală. Factura se întocmeşte pentru servicii efectiv prestate, conform cerinţelor caietului de sarcini.

10.3. – Plata se va face cu Ordin de Plată, pe baza facturii emise de prestator şi acceptate fără obiecţiuni de achizitor.

10.4. – Achizitorul nu va accepta prestări de servicii care sunt neconforme cu serviciile solicitate.

11. Sancţiuni pentru Neîndeplinirea Culpabilă a Obligaţiilor.

11.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% din preţul total al contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.2. – În cazul în care achizitorul nu onorează plata facturilor la scadenţe, acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu un procent de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Suma asupra căreia se calculează penalităţile este fără TVA.

11.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, calculate conform cu punctele 11.1. şi 11.2.

11.4. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedură de reorganizare judiciară, faliment sau echivalent, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12. Recepţie şi Verificări.

12.1. – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea acestora cu specificaţiile din ofertă.

12.2. – Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

12.3. – Dacă vreunul dintre aparatele verificate, la care s-au prestat serviciile nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să le respingă, iar prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, fără costuri suplimentare şi pe cheltuiala sa de a face toate modificările necesare pentru ca componentele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

12.4. – Prevederile clauzelor 12.1. ÷ 12.3. nu îl vor absolvi pe prestator de obligaţia asumării garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.

13. Ajustarea Preţului Contractului.

13.1. – Pentru serviciile prestate plăţile datorate de către achizitor prestatorului sunt doar cele declarate în ofertă.

13.2. – Nu se acceptă ajustarea, modificarea sau actualizarea preţului în Lei, nici în ceea ce priveşte eventuale servicii accesorii, care sunt ferme conform ofertei financiare, pe toată perioada de derulare a contractului.

14. Amendamente.

14.1. – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

14.2. – Modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale se poate face prin anexe şi/sau acte adiţionale la contract, numai cu acordul scris al ambelor părţi.

15. Subcontractaţi.

15.1. – Nu se acceptă subcontractanţi la acest contract.

16. Întârzieri în Îndeplinirea Contractului.

16.1. – Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de servicii în perioada de valabilitatea lui, începând de la notificarea SC OTL SA.

16.2. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu poate să respecte termenul de prestare pentru serviciile oferite, acesta are obligaţia de a notifica în timp util achizitorului modificarea termenului de prestare asumat prin contract, dar acest lucru se face numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional.

16.3. – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a serviciilor, orice întârzieri de prestare dau dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

17. Cesiunea.

17.1. – Conform art. 204^1 din OUG 34/ 2006 actualizata:   intr-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial

18. Forţa Majoră.

18.1. – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2. – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

18.3. – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

18.4. – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Forţa majoră trebuie comunicată de partea care o invocă şi către o autoritate competentă şi constatată ca atare.

18.5. – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. Soluţionarea Litigiilor.

19.1. – Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2. – Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de pe raza teritorială unde îşi are sediul achizitorului.

20. Încetarea Contractului.

20.1. – Prezentul contract încetează de drept la expirarea perioadei de valabilitate a contractului.

20.2. – Prezentul contract poate înceta oricând de comun acord, cu acordul scris al ambelor părţi.

20.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.

20.4. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul sau părţi din contract, după 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care ar conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului de transport public.

21. Limba care Guvernează Contractul.

21.1. – Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicările.

22.1. – Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

22.2. – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

23. Legea Aplicabilă Contractului.

23.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

24. Caracterul Confidenţial al Contractului.

24.1. – (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere al acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului, sau a organelor abilitate de legislaţia în vigoare;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

24.2. – O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă: a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

25. Dispoziţii Finale.

25.1. – Prezentul contract conţine __ pagini.

25.2. – Oferta este parte integrantă a prezentului contract.

25.3. – Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR									PRESTATOR

SC Oradea Transport Local SA

Director General

ing. Csuzi István

Director Economic

ec. Purge Ioan

Vizat Oficiul Juridic

Notă:

1. Numai acest model de contract va fi acceptat de Autoritatea Contractantă, urmând a se negocia termenii comerciali ai contractului, raportat la oferta declarată câştigătoare şi cu respectarea tuturor condiţiilor de calificare impuse.

2. Forma finală a contractului va cuprinde un număr de alte condiţii contractuale care se vor stabili cu ofertantul desemnat câştigător, conform cerinţelor documentaţiei de atribuire şi corespondenţei cu detaliile din Propunerea Tehnică şi Propunerea Financiară din oferta stabilită câştigătoare. Prin participarea la procedură ofertantul îşi asumă obligaţiile contractuale din modelul de contract.