DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PRIVIND ACHIZIŢIA DE

Lucrări de Reabilitare Cale de Rulare Tramvai

Casa de Cultură – Cele 3 Crişuri – pod Dacia,

înlocuire şi automatizare 7 macaze

SECŢIUNEA I

▪ FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI ▪

COD CPV: 45234116-2 - Lucrări de construcţii de linii de cale ferată

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

## Date de contact

| Denumire: REGIA AUTONOMĂ – ORADEA TRANSPORT LOCAL (RA–OTL) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Str. Atelierelor nr. 12 |  |  |
| Localitate: Oradea, jud. Bihor | Cod poştal: 410542 | Ţara: România |
| Persoană de contact: Ing. Popescu Bogdan | Telefon: +4(0259) 423 245 (int. 425) |  |
| E-mail: otl@rdsor.ro, achizitii@otlra.ro | Fax: +4(0259) 426 010 |  |
| Adresă de internet: www.otlra.ro |  |  |

## Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local; □ agenţii naţionale; □ autorităţi locale: √ alte instituţii guvernate de legea publică; □ instituţie europeană/organizaţie internaţională; □ altele (specificaţi). | □ servicii publice centrale; □ apărare; □ ordine publică/siguranţă naţională; □ mediu; □ economico-financiare; □ sănătate; □ construcţii şi amenajarea teritoriului; □ protecţie socială; □ cultură, religie şi activităţi recreative; □ educaţie; □ activităţi relevante; □ energie; □ apă; □ poştă; √ transport; □ altele (specificaţi). |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante

DA □ 		NU √

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | √ la adresa mai sus menţionată |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: înainte cu 4 zile lucrătoare de data deschiderii ofertelor până la ora 1500, sau ora 1330 dacă este vineri. Adresa: Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, Jud. Bihor, România. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: înainte cu 2 zile lucrătoare de data deschiderii ofertelor până la ora 1500, sau ora 1330 dacă este vineri. |  |
| Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiei |  |
| Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. de pe lângă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice |  |
| Adresă: Adresa: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 |  |
| Localitate: Bucureşti, Cod poştal 030084, Ţara: ROMÂNIA |  |
| Telefon: +4(021)3104641 Fax:+ 4(021)3104642 |  |
| E-mail: office@cnsc.ro Adresă de internet: www.cnsc.ro |  |

## Sursa de finanţare:

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: - 60% bugetul local al Primăriei Municipiului Oradea - 40% surse proprii sau alte surse constituite legal ale Regiei Autonome – Oradea Transport Local (RA-OTL) | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA □ NU √ |
| --- | --- |

# OBIECTUL CONTRACTULUI

## Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Lucrări de Reabilitare Cale de Rulare Tramvai. |  |  |
| --- | --- | --- |
| II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare |  |  |
| (a) Lucrări √ | (b) Produse □ | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare, avizare şi execuţie √ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă √ | Cumpărare □ SAU Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ SAU Combinaţii între ele □ | Categoria serviciului Nr. |
| Principala locaţie a lucrării: Municipiul Oradea | Principalul loc de livrare: | Principalul loc de prestare |
| Cod CPV: 45234116-2 | Cod CPV | Cod CPV |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de lucrări √ |  |  |
| II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică Până la ieşirea din garanţie a lucrărilor executate. |  |  |
| II.1.5) Divizare pe loturi DA □ NU √ Oferta se depune completă pentru: - Lucrări de reabilitare cale de rulare tramvai, estimat la 1100 ml cale simplă. - Servicii de proiectare şi avizare a lucrării. - Înlocuire şi automatizare la 7 buc. macaze. |  |  |
| II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU √ Se depune numai oferta completă. Nu se acceptă ofertă alternativă şi/sau parţială. |  |  |

## Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Execuţie lucrări de reabilitare cale de rulare tramvai, inclusiv schimbarea soluţiei tehnice existente cu una modernă cu absorbţie de şocuri şi vibraţii. Oferta se depune completă pentru: - Lucrări de reabilitare cale de rulare tramvai, estimat la 1100 ml cale simplă pe porţiunea cuprinsă între Casa de Cultură – Cele 3 Crişuri – staţia pod Dacia. - Servicii de proiectare şi avizare a lucrării - Înlocuire şi automatizare la 7 buc. macaze din care 3 buc. la intersecţia Cele 3 Crişuri, 3 buc. la intersecţia str. Decebal cu str. Stadionului şi 1 buc. la intersecţia str. Decebal cu calea Aradului.

II.2.2) Opţiuni (dacă există) DA □ NU √ Dacă există, descrierea acestor opţiuni.

## Condiţii specifice contractului

| II.3.1 Garanţia de participare (după caz) | Solicitat √ Nesolicitat □ |
| --- | --- |
| II.3.2 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) | DA √ NU □ Conform cerinţelor din caietul de sarcini |
| II.3.3.1) Contract rezervat (dacă DA, scurtă descriere) | DA □ NU √ |
| II.3.3.2) Altele (dacă DA, descrieţi) | DA □ NU √ Prezenta procedură de achiziţie se va finaliza prin semnarea unui contract de lucrări. |

# PROCEDURA

## Procedura selectată

| Licitaţie deschisă √ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ (justificare accelerare procedură – anexa distinctă Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ (Justificare în cazul negocierii fără anunţ de participare – se completează o anexă distinctă) Cerere de ofertă □ |
| --- | --- |

## Etapa finală de licitaţie electronică

DA □ 				NU √

## Legislaţia aplicată

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Hotărârea nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Ordinul ANRMAP privind Manualul Operaţional pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;

- Hotărârea nr.1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie prin mijloace electronice pentru Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Hotărârea nr. 1337/27.09.2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006.

- Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, modificată şi completată.

- Orice alte acte normative în vigoare care reglementează achiziţiile publice.

# CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

## Situaţia personală a candidatului/ofertantului

| Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat √ | Cerinţa obligatorie: Prezentare Formularul 5, Formularul 6 şi Formularul 7 din Secţiunea III. |
| --- | --- |
| Declaraţie privind îndeplinirea obligaţiilor Solicitat √ | Pentru persoane juridice române: Cerinţa obligatorie: prezentare Certificate de atestare fiscală eliberate de organele de administrare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora societatea are sediul social, privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat şi la bugetul local, în original sau copie legalizată, valabile la data deschiderii ofertelor. Cazier fiscal, în original sau copie legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor. Pentru persoane juridice străine: Cerinţă obligatorie: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească faptul că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetele autorităţilor publice locale şi naţionale conform legii ţării de reşedinţă. Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată şi în traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. Pentru persoane juridice române sau străine, în situaţia în care, din documentele solicitate reiese faptul că ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art.181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie. |

## Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

| Persoane juridice/fizice române Solicitat √ | Cerinţe obligatorii: - Prezentare Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competentă, din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. Certificatul se va prezenta în original sau copie legalizată. - Prezentare copie conformă după Certificatul de înmatriculare al ofertantului. |
| --- | --- |
| Persoane juridice /fizice străine Solicitat √ | Cerinţă obligatorie: Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică care poate să depună ofertă de execuţie de lucrări de cale de rulare tramvai. Documentele vor fi prezentate în copie legalizată şi în traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. |

## Situaţia economico-financiară

| Bilanţ contabil sau raport de audit Solicitat √ | Pentru persoane juridice/fizice române, se va prezenta bilanţul contabil din anul precedent, vizat şi înregistrat de organele competente, şi (dacă este cazul) raportul de audit din anul precedent, semnat de o firmă de audit autorizată. Documentele oficiale vor fi prezentate în copie legalizată. Pentru persoanele juridice/fizice străine, se va prezenta ultimul raport anual sau raportarea financiară obligatorie legal în ţara de reşedinţă, înregistrate la organele competente în ţara respectivă, sau raportul de audit din anul precedent, semnat de o firmă de audit autorizată. Documentele oficiale vor fi prezentate în copie legalizată şi în traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. |
| --- | --- |
| Informaţii privind cifra medie de afaceri pe anii 2006, 2007 şi 2008 Solicitat √ | Prezentare Formularul 9 din Secţiunea III. Valoarea minimă impusă este echivalentul a 15.000.000,00 Lei. Cifra medie anuală în altă valută, pe anii 2008, 2007 şi 2006, se va calcula prin împărţirea valorii cifrei de afaceri exprimată în Lei la cursul Euro mediu de 1 Euro = 4,10 Lei. |
| Solvabilitate patrimonială (capital propriu/ total pasiv x 100) Nesolicitat √ | Nu este cazul. |
| Lichiditate generală (Active circulante/ datorii curente x 100) Nesolicitat √ | Nu este cazul. |

## Capacitatea tehnică

| Fişa de informaţii generale Solicitat √ | Prezentare Formularul 9 din Secţiunea III. |
| --- | --- |
| Fişe de proiect pentru experienţa similară Solicitat √ | Prezentare Formularul 10 din Secţiunea III. Cerinţa minimă impusă pentru experienţa similară: Ofertantul trebuie să facă dovada efectuării în ultimii 3 ani a uneia sau mai multe lucrări de reabilitare de rulare cale de tramvai cu o valoare totală minimă de 6.000.000,00 Lei; Ofertantul va prezenta recomandări din partea tuturor beneficiarilor lucrărilor nominalizaţi. Recomandările se vor prezenta în original sau copie legalizată şi în traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat (dacă este cazul) pentru fiecare contract nominalizat. |
| Informaţii privind echipamentele tehnice, utilaje, instalaţii Solicitat √ | Prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere, care va deveni clauză contractuală, în care ofertantul va descrie în detaliu echipamentele tehnice şi utilajele de care dispune, alocate îndeplinirii contractului. |
| Informaţii privind personalul tehnic de specialitate şi de asigurare a calităţii Solicitat √ | Prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere, care va deveni clauză contractuală, în care ofertantul va descrie în detaliu componenţa personalului de specialitate de care dispune şi care e alocat îndeplinirii contractului. Prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere, care va deveni clauză contractuală, în care ofertantul va descrie în detaliu componenţa personalului de conducere şi responsabil pentru îndeplinirea contractului. |
| Schiţe tehnice/fişe tehnice/fotografii Solicitat √ | Ofertantul va prezenta, ca parte a ofertei sale tehnice, un număr suficient de planşe, desene, schiţe, fotografii, grafice realizate pe computer, etc. Nu există nici un fel de limitări cu privire la numărul sau tipul elementelor grafice prezentate de ofertant. |
| Avize, acorduri pentru lucrări, etc. Solicitat √ | Ofertantul va prezenta o declaraţie scrisă prin care îşi asumă întreaga răspundere pentru obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor pentru lucrările de construcţie, amenajare, etc., inclusiv pentru obţinerea certificatului de mediu unde e cazul. |
| Standarde de asigurare a calităţii Solicitat √ | Prezentarea documentelor care să ateste certificarea conform ISO 9001 (sau echivalent) pentru ofertant, în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor. Documentele se vor prezenta în copie legalizată şi în traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat (dacă este cazul). |

## Standarde de protecţie a mediului

| Solicitat √ | Prezentarea documentelor care să ateste certificarea conform ISO 14001 (sau echivalent) pentru ofertant, în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor. Documentele se vor prezenta în copie legalizată şi în traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat (dacă este cazul). |
| --- | --- |

## Standarde de protecţie a muncii

| Solicitat √ | Prezentarea documentelor care să ateste certificarea conform OHSAS 18001 (sau echivalent) pentru ofertant, în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor, în copie legalizată şi în traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat (dacă este cazul). Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea, pe parcursul îndeplinirii contractului, a următoarelor acte normative: - Legea protecţiei muncii nr. 90/1996; - Ordinul 388/1996 privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 90/1996; - Normele generale de protecţie a muncii/2002; - Contractul colectiv unic la nivel naţional; - Codul muncii (Legea nr. 53/2003). |
| --- | --- |

În caz de neprezentare a unuia dintre documentele solicitate la pct. IV.1., IV.2., IV.3., IV.4. cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare (situaţia personală, înregistrarea, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică), autoritatea contractantă permite completarea ulterioară, dar numai în limitele respectării termenului stabilit de autoritatea contractantă şi ale completării a nu mai mult de trei dintre documentele care dovedesc înregistrarea, eligibilitatea sau cerinţele minime de calificare, în condiţiile din HG 925/2006. Depăşirea numărului de documente ce pot fi completate ulterior sau a termenului fixat pentru aceasta de către autoritatea contractantă are ca efect descalificarea ofertantului.

Notă:	În cazul asocierii operatorilor economici pentru depunerea ofertei comune, fiecare partener va trebui să prezinte în mod obligatoriu documentele solicitate la pct. IV.

Notă: În cazul asocierii a doi sau mai mulţi operatori economici, se va completa Formularul 8 iar pentru situaţia economică şi financiară şi pentru capacitatea tehnică se ia în considerare valoarea însumată a capacităţilor partenerilor care formează asocierea.

# PREZENTAREA OFERTEI

## Limba de redactare a ofertei

ROMÂNĂ

## Perioada de valabilitate a ofertei

Minim 120 zile

## Garanţia de participare

| Solicitat √ | Garanţia de participare este de 100.000,00 Lei. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi de minim 120 zile. Forma garanţiei de participare: - Scrisoare de garanţie bancară pentru participare emisă pentru autoritatea contractantă, prezentare Formularul 3 din Secţiunea III sau - Ordin de plată în contul RO05RNCB0032046498350001 deschis la BCR Oradea, cu condiţia confirmării acestuia de către banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor. În orice situaţie, garanţia de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilită pentru deschiderea ofertelor. Aceasta va fi prezentată separat de restul ofertei. În cazul constituirii garanţiei de participare prin scrisoare, aceasta va trebui să fie emisă de o bancă din România sau de o bancă din străinătate, care are drept corespondent o bancă din România sau care are sucursală în România, în favoarea Regiei Autonome – Oradea Transport Local (RA-OTL), Formularul 3 din Secţiunea III. Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii: - îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei, şi oricum nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului; - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Garanţia de participare va fi eliberată ofertantului câştigător în maxim 3 zile lucrătoare de la constituirea garanţiei de bună execuţie. Garanţia de participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. |
| --- | --- |

## Modul de prezentare a propunerii tehnice

OFERTANTUL VA INCLUDE ÎN PROPUNEREA TEHNICĂ URMĂTOARELE ELEMENTE:

- Ofertantul va prezenta un memoriu/proiect tehnic, descrierea detaliată a lucrărilor executate pentru reabilitarea căii de rulare care face obiectul propunerii tehnice a ofertantului. Oferta va conţine planşe, desene, schiţe, devize, etc. Totodată Ofertantul trebuie să precizeze termenul de garanţie acordat lucrărilor executate, ce se punctează.

- Ofertantul va prezenta în mod obligatoriu desfăşurătorul de costuri al lucrării, incluzând preţurile pentru fiecare indicator de norme de deviz; devizul general al lucrării va fi întocmit conform H.G. 1179/2002 privind structura şi întocmirea devizului general în Lei.

- Ofertantul are obligaţia să răspundă la toate punctele din Secţiunea II – „Caietul de sarcini”. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge ofertele care nu respectă Condiţiile eliminatorii conform Documentaţiei de atribuire.

Ofertantul trebuie să aibă în vedere algoritmul de calcul prevăzut pentru evaluarea ofertelor, astfel încât informaţiile prezentate să fie clare, complete şi să permită calcularea corespunzătoare a punctajului pentru toate elementele propunerii tehnice care intervin în algoritmul prezentat în Anexa 1 din Secţiunea I. În cazul în care, din lipsa documentelor pentru anumite criterii de punctaj, nu se poate calcula punctajul, se vor acorda 0,00 puncte. Punctajele ofertelor se vor calcula cu 2 zecimale.

## Modul de prezentare a propunerii financiare

Se va prezenta Formularul 2 din Secţiunea III.

Valabilitatea ofertei va fi de minim 120 de zile. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică de 120 de zile va fi respinsă.

Preţul în Lei prevăzut în ofertă are caracter ferm şi este nemodificabil, neactualizabil şi neajustabil pe toată durata de derulare a contractului, calculat în baza ofertei complete din preţurile unitare aplicate la cantităţile de efectuat.

Oferta financiară va cuprinde preţurile unitare şi preţul total al contractului, exprimate în Lei, cu TVA evidenţiat separat.

## Modul de prezentare a ofertei

- Adresa la care se depune oferta:

Denumire: Regia Autonomă - Oradea Transport Local (RA-OTL)

Adresă: Str. Atelierelor nr. 12

Localitate: Oradea, Jud. Bihor, România

Persoană de contact: ing. Popescu Bogdan

Telefon: +4(0259) 423 245 (int. 425)

Fax: +4(0259) 426 010

- Data limită pentru depunerea ofertei:

Data: ___.___.2009 (conform SEAP), ora 09:00

- Numărul de exemplare:

  - Originale: 1 (un) exemplar în limba română. În caz de neconcordanţe, va prevala textul în limba română.

  - Numărul de exemplare în copie: 1 (un) exemplar în limba română.

- Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta:

Oferta se va depune la sediul RA-OTL Oradea, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

- „Ofertă pentru lucrări de reabilitare cale rulare”

- „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ___.___.2009  (conform SEAP), ora 10:00" .

Plicul exterior va conţine în interior 1 plic cu ORIGINALUL şi 1 plic cu 1 COPIE, toate în LIMBA ROMÂNĂ, sigilate şi ştampilate. Atât ORIGINALUL cât şi COPIA vor conţine în interior:

- plicul nr. 1: documente de calificare;

- plicul nr. 2: propunere tehnică;

- plicul nr. 3: propunere financiară.

Toate plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată respinsă.

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate

Pe lângă documentele solicitate de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cele cuprinse în propunerea financiară se vor prezenta şi următoarele documente:

- Scrisoarea de înaintare

Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în Formularul 1 (care se va ataşa în exteriorul ofertei);

- Dovada constituirii garanţiei de participare (care se va ataşa în exteriorul ofertei).

Ofertantul trebuie să sigileze originalul în limba română şi copia în plicuri separate, marcând în mod corespunzător plicurile cu „ORIGINAL” şi „COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, netransparent şi închis în mod corespunzător.

- Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parţiale.

- Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului şi respingerea ofertei.

## Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

- Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor.

- Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilite pentru depunerea ofertelor, adresând în acest sens autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilite în documentaţia de atribuire.

- Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante diferită de cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere sau fără garanţia de participare, este considerată întârziată, se respinge ca inacceptabilă şi se returnează nedeschisă.

## Deschiderea ofertelor

- Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:

Locul deschiderii ofertelor:

Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Adresă: Str. Atelierelor nr. 12,

Localitate: Oradea, Jud. Bihor, Ţara: ROMÂNIA

Data: ___.___.2009 (conform SEAP), ora 10:00

- Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere:

Ofertantul trebuie să prezinte dovada plăţii garanţiei de participare şi împuternicirea scrisă din partea operatorului economic, pentru maxim 3 persoane desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor (se prezintă Formularul 12).

- Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu prevederile din HG 925/2006.

# CRITERII DE ATRIBUIRE

## Criteriul de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic √

## Evaluarea ofertelor

Evaluarea ofertelor constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris în Anexa 1 la Secţiunea I – „Fişa de date a achiziţiei”.

Clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

Tabel de evaluare

| Nr. crt. | FACTOR DE EVALUARE | Punctaj maxim |
| --- | --- | --- |
| 1 | Valoarea lucrării (preţul ofertei complete) | 80 |
| 2 | ### Număr de zile, termenul de execuţie a lucrării complete (limitat între 1 lună şi 4 luni) | 4 |
| 3 | ### Număr de zile, termenul de garanţie acordat lucrării complete (limitat între 2 ani şi 6 ani) | 10 |
| 4 | ### Număr de zile, termenul de plată total acceptat de executant (limitat la minim 1 an) | 6 |
| PUNCTAJ TOTAL MAXIM |  | 100 |

Notă:	Criteriile care nu vor putea fi apreciate de comisia de evaluare din lipsa datelor reale (pe baza documentelor solicitate) vor fi punctate cu 0,00 (zero) puncte.

Notă:	Criteriile care vor fi apreciate de comisia de evaluare pe baza documentelor depuse vor fi punctate cu două zecimale.

# ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

## Informarea ofertanţilor

Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii cu privire la deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

  - Termeni şi condiţii conform cărora se va încheia contractul

# Preţurile sunt franco Achizitor,exprimate în Lei cu evidenţierea separată a TVA-ului;

- Toate taxele, asigurările şi orice alte cheltuieli pentru proiectare, avizare, autorizare şi execuţia tuturor lucrărilor vor fi în sarcina Ofertantului şi vor fi incluse în preţ.

  - Preţul contractului

- Preţul contractului este ferm şi va fi stabilit în Lei; dacă ofertantul este persoană juridică română, plăţile vor fi efectuate în LEI; dacă ofertantul este persoană juridică străină, plata se va face conform clauzelor contractuale.

## Ajustarea preţului

- Preţul exprimat în Lei este ferm, neajustabil, neactualizabil pe întreaga durată a contractului.

## Condiţii de plată

- Autoritatea Contractantă nu va face plăţi în avans; la semnarea contractului de achiziţie, imediat după constituirea de către ofertant a garanţiei de bună execuţie, Autoritatea Contractantă va emite către executantul câştigător o comandă fermă care, împreună cu contractul, garantează achitarea valorii autobuzelor în condiţiile contractului.

- Autoritatea Contractantă va achita integral contravaloarea lucrărilor efectuate, nedepăşind termenul de plată asumat prin stabilirea ofertei câştigătoare.

- Ofertantul câştigător va executa lucrările în conformitate cu graficul de execuţie asumat prin ofertă şi care e punctat, document care face parte integrala din prezentul contract.  In situaţia in care Ofertantul câştigător va executa lucrări în avans faţă de graficul de lucrări, Autoritatea Contractantă va face plăţile aferente lucrărilor respective.

  - Garanţia de bună execuţie a contractului

- Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 10% din valoarea contractului de lucrări, fără TVA.

- Restituirea garanţiei de bună execuţie se face în două tranşe:

- Primii 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie se restituie după recepţia la terminarea lucrării, dacă s-a efectuat lucrarea completă şi este pusă în funcţiune.

- Restul de 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie se restituie după recepţia la ieşirea din garanţie a lucrării, dacă s-a efectuat garanţia la lucrarea completă şi este pusă în funcţiune.

# INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

Ofertantul care se consideră vătămat are dreptul să formuleze contestaţie, în scris, pe care o înaintează Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).

Contestaţia poate fi depusă în toate fazele procedurii de atribuire şi împotriva oricărui act al autorităţii contractante.

Termenul în care pot fi depuse contestaţiile: 10 zile de la data luării la cunoştinţă de către contestator despre actul autorităţii contractante, pe care îl consideră nelegal.

Odată cu transmiterea contestaţiei către Consiliu sau cel târziu în următoarea zi lucrătoare datei transmiterii, contestatorul va înainta autorităţii contractante, sub sancţiunea nulităţii contestaţiei, o copie a acesteia şi a înscrisurilor, dacă acestea sunt disponibile.

Consiliul are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 20+10 zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă.

Decizia CNSC este obligatorie pentru părţi şi poate fi atacată cu plângere în termen de 10 zile de la comunicare, pe motive de ne-legalitate şi/sau de netemeinicie. Plângerea se depune la sediul CNSC, care are obligaţia să înainteze dosarul instanţei competente în cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea căii de atac.

Litigiile privind acordarea de despăgubiri se soluţionează numai de către instanţa de judecată competentă de unde îşi are sediul achizitorul.

ANEXA 1

LA SECŢIUNEA I

▪ FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI ▪

# Anexa 1. Criterii de evaluare

La evaluarea ofertelor punctajul se calculează pe baza următoarelor principale criterii de evaluare:

- Preţul ofertei complete: maxim 80 puncte din totalul de 100 puncte.

- Termen de execuţie a lucrării: 4 puncte din totalul de 100 puncte.

- Termen de garanţie a lucrării: 10 puncte din totalul de 100 puncte.

- Termen de plată: 6 puncte din totalul de 100 puncte.

Notă:	Criteriile care nu vor putea fi apreciate de comisia de evaluare din lipsa datelor reale (pe baza informaţiilor solicitate în Documentaţia de Atribuire) vor fi punctate cu 0,00 (zero) puncte.

Notă:	Datele de calcul a punctajelor se vor specifica în Formularul 11, Formularul 13 şi Formularul 14 din Secţiunea III.

Calcularea punctajelor se va face cu două zecimale.

Algoritmul de calcul este prezentat în continuare şi se calculează numai pentru ofertele depuse la lucrarea completă care va include proiectare, avize, autorizaţii, reabilitarea cale rulare,  înlocuire şi automatizare 7 macaze şi orice alte cheltuieli necesare finalizării şi punerii în funcţiune a lucrării:

- Preţul ofertei complete: 80 puncte

Se compară valoarea totală a lucrării complete propuse în Lei, exclusiv TVA. Punctajul pentru valoarea lucrării complete propuse se acordă astfel:

- pentru cea mai mică valoare a lucrării complete propuse dintre toate ofertele primite în Lei, exclusiv TVA, se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 80,00 puncte;

- pentru orice altă valoare a lucrării propuse în Lei, exclusiv TVA, alta decât cea minimă, punctajul Pn pentru oferta firmei n se acordă astfel:

Pn = (Vmin / Vn) × 80,00 puncte,

Unde:

Pn	= punctajul ofertei n

Vmin	= valoarea cea mai mică a lucrării propuse

Vn	= valoarea lucrării propuse pentru oferta n

- Termenul de execuţie a lucrării complete (exprimat în zile calendaristice, limitat între 1 lună şi 4 luni): 4 puncte

Ofertantul va prezenta în propunerea sa termenul de execuţie asumat pentru execuţia lucrărilor complete în limitele impuse. Punctajul pentru termenul de execuţie se acordă astfel:

- pentru termenul de execuţie cel mai mic asumat se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 4,00 puncte;

- pentru alt termen de garanţie, altul decât cel mai mic, punctajul PTe pentru oferta firmei n se acordă astfel:

PTe = (Te / Temin) × 4,00 puncte

Unde:

PTe	= punctajul pentru termenul de execuţie acordat ofertei n

Temin	= termenul de execuţie cel mai mic dintre ofertele calificate

Te	= termenul de execuţie propus pentru oferta n

Notă:	Pentru calcule se porneşte de la premiza că zilele se adună de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele cu un termen de execuţie în afara limitelor vor fi excluse.

- Termenul de garanţie acordat lucrării complete (exprimat în zile calendaristice, limitat între 2 ani şi 6 ani): 10 puncte

Ofertantul va prezenta în propunerea sa termenul de garanţie acordat şi asumat pentru lucrările executate în limitele impuse. Punctajul pentru termenul de plată se acordă astfel:

- pentru termenul de garanţie cel mai mare acordat se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 10,00 puncte;

- pentru alt termen de garanţie, altul decât cel maxim, punctajul PTg pentru oferta firmei n se acordă astfel:

PTg = (Tg / Tgmax) × 10,00 puncte

Unde:

PTg	= punctajul pentru termenul de garanţie acordat ofertei n

Tgmax	= termenul de garanţie cel mai mare dintre ofertele calificate

Tg	= termenul de garanţie propus pentru oferta n

Notă:	Pentru calcule se porneşte de la premiza că zilele se adună de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele cu un termen de garanţie în afara limitelor vor fi excluse.

- Termenul de plată total acceptat de executant (exprimat în zile calendaristice, limitat la minim 1 an): 6 puncte

Ofertantul va prezenta în propunerea sa termenul de plată acceptat pentru lucrările executate cu limita impusă. Punctajul pentru termenul de plată se acordă astfel:

- pentru termenul de plată cel mai mare acceptat se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 6,00 puncte;

- pentru alt termen de plată acceptat, altul decât cel maxim, punctajul PTp pentru oferta firmei n se acordă astfel:

PTp = (Tp / Tpmax) × 6,00 puncte

Unde:

PTp	= punctajul pentru termenul de plată acceptat al ofertei n

Tpmax	= termenul de plată cel mai mare dintre ofertele calificate

Tp	= termenul de plată propus pentru oferta n

Notă:	Pentru calcule se porneşte de la premiza că zilele se adună de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele cu un termen de plată în afara limitei vor fi excluse.

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PRIVIND ACHIZIŢIA DE

Lucrări de Reabilitare Cale de Rulare Tramvai

Casa de Cultură – Cele 3 Crişuri – pod Dacia,

înlocuire şi automatizare 7 macaze

SECŢIUNEA II

▪ CAIET DE SARCINI ▪

COD CPV: 45234116-2 - Lucrări de construcţii de linii de cale ferată

CUPRINS

A. PIESE SCRISE:

FIŞA PROIECTULUI

1.	DATE GENERALE

1.1.	Denumirea INVESTIŢIEI:

1.2.	AMPLASAMENTUL:

1.3.	TITULARUL INVESTIŢIEI:

1.4.	BENEFICIARUL INVESTIŢIEI:

2.	DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1.	SITUAŢIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.1.1.	STAREA TEHNICA

2.1.1.1.	LINIA DE TRAMVAI PE POD DACIA

2.1.1.2.	La liniile de tramvai care acced la podul Dacia

2.1.1.3.	MACAZELE LA INTERSECŢIA STRĂZILOR OSTAŞILOR SI OLIMPIADEI si LA INTERSECŢIA STRADA DECEBAL CU CALEA ARADULUI

Topografia

Caracteristicile geofizice ale terenului

Stratificaţia terenului si caracteristicile fizico – mecanice

Clima şi fenomene specifice zonei

2.1.2.	VALOAREA DE INVENTAR AL CONSTRUCŢIEI

2.2.	CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA

3.	DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

3.1.	DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE BAZA SI A CELOR NECESARE DE EFECTUAT IN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE BAZA

3.1.1.	LINIA DE TRAMVAI PE POD DACIA

3.1.2.	La liniile de tramvai care acced la podul Dacia

3.1.3.	ÎNLOCUIREA MACAZELOR LA INTERSECŢIA STRĂZILOR OSTAŞILOR SI OLIMPIADEI

3.1.4.	ÎNLOCUIREA MACAZELOR LA INTERSECŢIA STRADA DECEBAL CU CALEA ARADULUI

3.2.	Structura constructivă. Descrierea soluţiilor tehnice

3.2.1.	LINIA DE TRAMVAI PE POD DACIA

3.2.2.	La liniile de tramvai care acced la podul Dacia

3.2.3.	ÎNLOCUIREA MACAZELOR LA INTERSECŢIA STRĂZILOR OSTAŞILOR SI OLIMPIADEI

4.	INDICATORI ŞI SOLUŢII CONSTRUCTIVE

4.1.	PRINCIPALII INDICATORI:

4.2.	SOLUŢII CONSTRUCTIVE:

4.2.1.	Soluţia constructivă pe linia curentă

4.2.1.1.	Construcţia infrastructurii

4.2.1.2.	Construcţia suprastructurii

4.2.2.	Soluţia constructivă pe zona aparatelor de cale (conform Planşa 2) şi a curbelor de legătură (conform Planşa 3)

4.2.2.1.	Construcţia infrastructurii

4.2.2.2.	Construcţia suprastructurii

4.2.3.	Soluţie constructivă pentru peroane, structura carosabil, structură trotuar

5.	CARACTERISTICILE CĂII DE RULARE

6.	CARACTERISTICILE MATERIALULUI RULANT

7.	CONDIŢII TEHNICE PENTRU MATERIALELE, ANSAMBLURILE SI ECHIPAMENTELE INTRODUSE ÎN OPERĂ

7.1.	ŞINA DE TRAMVAI

7.1.1.	Condiţii generale

7.1.2.	Descriere tip şină

7.2.	APARATE DE CALE

7.2.1.	Macazuri de intrare/ieşire - R=50m

7.2.1.1.	Caracteristici constructive

7.2.1.2.	Caracteristici funcţionale:

7.2.2.	Inimile de încrucişare

7.2.3.	Condiţii privind execuţia

7.2.4.	Condiţii privind aptitudinile de funcţionare

7.2.5.	Verificarea calităţii materialelor şi a execuţiei

7.2.5.1.	Metode de verificare

7.2.6.	Marcare

7.2.7.	Transportul

7.2.8.	Protecţia muncii

7.3.	PRINDEREA CĂII DE RULARE

7.3.1.	Condiţii generale

7.3.2.	Prinderea şinei

7.3.3.	ARMĂTURA DE TRAVERSA

7.4.	AMORTIZOARE DE ZGOMOTE ŞI VIBRAŢII

7.5.	DISPOZITIVE DE INDEXARE A MACAZURILOR DE IEŞIRE

7.6.	DISPOZITIVE DE MANEVRARE AUTOMATĂ A MACAZURILOR DE INTRARE

7.6.1.	Electromecanismele de manevrare a macazurilor de intrare

7.6.2.	Instalaţia de comandă şi control a electromecanismelor de manevrare a macazurilor de intrare

7.7.	ÎNCĂLZITOARE DE MACAZURI

7.7.1.	Senzorul de temperatură (S.T.)

7.7.2.	Senzorul de zăpadă (S.Z.)

7.7.3.	Blocul electronic

7.7.4.	Dispersor termici

7.7.5.	UNGĂTOARE DE ŞINĂ

7.8.	BALAST

7.9.	NISIP

7.10.	CIMENTURI ŞI BETOANE

7.11.	BETON ASFALTlC

7.12.	STRAT DE SEPARARE FILTRANT (Geotextil)

7.13.	GEOCOMPOZITE

7.14.	MASTIC BITUMINOS ŞI SOLUŢIE DE ADERENŢĂ

7.15.	BORDURI DE ÎNCADRARE

8.	PRESCRIPŢII TEHNICE PRIVIND EXECUŢIA LUCRĂRILOR

8.1.	DEMONTAREA LINIEI EXISTENTE

8.2.	EXECUŢIA DRENULUI

8.3.	EXECUŢIA INFRASTRUCTURII CĂII. PLATFORMA CĂII

8.3.1.	Execuţia infrastructurii căii

8.3.2.	Platforma căii

8.3.3.	EXECUŢIA REŢELEI MULTITUBULARE

8.4.	EXECUŢIA SUPRASTRUCTURII CĂII

8.4.1.	Execuţia căii de rulare

8.4.2.	Calea fără joante

8.4.3.	Înglobarea la nivel a liniilor de tramvai

8.4.3.1.	Condiţii generale

8.4.3.2.	Înglobarea la nivel a liniilor de tramvai, în sistem monolit linie curentă

8.4.3.3.	Înglobarea la nivel a liniilor de tramvai, în sistem monolit - aparate de cale

8.5.	ECLISAREA MECANICĂ A ŞINELOR

8.6.	ECLISAREA ELECTRICĂ A ŞINELOR

9.	VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR

9.1.	CALEA DE RULARE

10.	NORME DE PROTECŢIA MUNCII ŞI P.S.I.

11.	NORME DE PROTECŢIA MEDIULUI

B. PIESE DESENATE:

- PLANURI DE SITUAŢIE

- Profiluri transversale tip

Întocmit:
ing. KANDA IMRE

# DATE GENERALE

## Denumirea INVESTIŢIEI:

reabilitarea COMPLETĂ a liniilor de tramvai CURBA CASA DE CULTURĂ - CELE 3 CRIŞURI – Staţia pod dacia - oradea 2009.

ÎNLOCUIRE SCHIMBĂTOARE de cale şi ÎNCRUCIŞĂRI la INTERSECŢIA dintre STRĂZILE OSTAŞILOR si OLIMPIADEI

ÎNLOCUIRE SCHIMBĂTOR de cale la INTERSECŢIA dintre strada decebal si calea aradului

## AMPLASAMENTUL:

ROMÂNIA, JUDEŢUL BIHOR, MUNICIPIUL ORADEA

## TITULARUL INVESTIŢIEI:

consiliul local al municipiului oradea şi REGIA AUTONOMA – ORADEA TRANSPORT LOCAL

## BENEFICIARUL INVESTIŢIEI:

REGIA AUTONOMA – ORADEA TRANSPORT LOCAL (ra-otl)

# DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1. SITUAŢIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

### 2.1.1. STAREA TEHNICA

### LINIA DE TRAMVAI PE POD DACIA

Starea de degradarea a infrastructurii liniei de tramvai, realizata din panouri mari de beton armat prefabricat în care sunt fixate şinele de tramvai, este atât de avansată încât periclitează siguranţa participanţilor la trafic atât cel auto cat si cel de tramvaie.

Gradul de uzura a şinelor de tramvai a atins valoarea de 20 mm, astfel rotile de tramvai ating deja partea superioara a carosabilului (plăcii de beton). Uzura laterala a şinelor de asemenea a atins valoarea critica de 15 mm ceea ce periclitează rularea in siguranţă a tramvaielor.

Panourile mari prefabricate, care prezintă o serie de degradări cum ar fi tasările, la aceste panouri s-au produs torsiuni ale şinei.

Elementul de rost la podul Dacia, care sa permite mişcările de dilataţie si comprimare ale şinei datorate variaţilor de temperatură lipseşte.

### La liniile de tramvai care acced la podul Dacia

Gradul de uzura a şinelor de tramvai a atins valoarea de 20 mm, astfel rotile de tramvai ating deja partea superioara a carosabilului (plăcii de beton). Aceasta uzura prezintă si un real pericol si pentru traficul auto.

Uzura laterala a şinelor de asemenea a atins valoarea critica de 15 mm ceea ce periclitează rularea in siguranţă a tramvaielor.

Linia de tramvai prezintă denivelări in sens transversal (chiar si 15 mm) si şinele sunt torsionate ceea ce indica o rezemare necorespunzătoare a şinei.

Capul şinei prezintă degradări in valuri care in timp vor duce la degradări si mai pronunţate unde traversele nu mai sunt perfect perpendiculare pe axul liniei ceea ce indica faptul ca s-au produs deplasări in lungul liniei.

### MACAZELE LA INTERSECŢIA STRĂZILOR OSTAŞILOR SI OLIMPIADEI ŞI LA INTERSECŢIA STRADA DECEBAL CU CALEA ARADULUI

Schimbătoarele de cale sunt cu acţionare manuala, nu au elemente de siguranţă, vârfurile sunt intr-o stare avansata de degradare. Automatizarea acestora impune înlocuirea lor. Încrucişarea este atât de uzata încât se impune înlocuirea imediata a acesteia.

### Topografia

Amplasamentul aparţine Câmpiei de Vest din România, terenul este plan, cota terenului se situează aproximativ intre cotele 128,00 - 129,00 NMN.

### Caracteristicile geofizice ale terenului

Amplasamentele  cercetate geotehnic sunt situate in municipiul Oradea, judeţul Bihor, conform studiului geotehnic întocmit în prealabil de S.C. PROIECT BIHOR S.A.

Geomorfologic, amplasamentul explorat se găseşte pe terasa I-a a Crişului Repede, care are un aspect plan si stabilitatea generala a terenului asigurata.

Geologic, amplasamentele cercetate se încadrează in Câmpia de Vest, in estul depresiunii Panonice, depresiune ce a luat naştere prin scufundarea lenta a unui masiv cristalin de vârsta hercinica, peste care stau transgresiv si discordant formaţiunile panoniene si cuaternare de natura sedimentara. Cuaternarul are o grosime de cca. 200m si este alcătuit din formaţiuni fluviatile si lacustre de vârsta pleistocenă si holocena in care predomina argilele si nisipurile depuse in alternante, prezentând o stratificaţie, in suprafaţa de natura încrucişata, tipica conurilor de dejecţie a marilor râuri.

Hidrogeologic, amplasamentul se situează în apropierea râului Crişul Repede, iar alternanta stratelor de permeabilitate diferite formează un sistem etajat de pânze de ape subterane in adâncime, in  consecinţa nivelul apei freatice prezintă variaţii importante, datorita si variaţiei nivelului apei din Crişul Repede cit mai ales de  regimul si volumul  apelor din precipitaţii si a pierderilor din conductele ce transporta diverse ape prin subteranul localităţii Oradea.

P100-1/2006 încadrează amplasamentul in cauza intr-o zona seismica căreia ii corespunde un coeficient de protecţie antiseismica  = 1,0 si o ag = 0,16g,  respectiv un Tc = 0,70 sec.

Adâncimea de îngheţ se situează in conformitate cu STAS 6054/77 la 0,80m de nivel de terenul actual.

### Stratificaţia terenului si caracteristicile fizico – mecanice

Lucrările de investigaţie geotehnica  a terenului de fundare au pus in evidenta o zestre a străzilor alcătuita in general din umpluturi neomogene, depuse neorganizat pe traseul străzilor, sub care sunt prezente in toate cazurile pământul vegetal iniţial peste care s-a format strada si in final terenul natural alcătuit in cazul de fata din argila prăfoasa cafenie cu concreţiuni de calcare plastic vârtoasa.

Stratificaţia terenului este redata in detaliu pe profilele sondajelor anexate la partea grafica a documentaţiei întocmite iniţial de S.C. PROIECT BIHOR S.A. Caracteristicile fizice ale stratului natural de argila prăfoasa se dau mai jos si sunt extrapolate de la studiul geotehnic amintit, astfel:

- umid. nat.-------------------w = 30.9 %

- ind.  de plast.---------------Ip = 30.7 %

- ind. de cons.----------------Ic = 0.68

- greut. vol. nat.-------------  =17.10 KN/mc

- poroz. nat. ------------------n = 39,87-43,56%

- ind. por.    -------------------e = 1.00

### Clima şi fenomene specifice zonei

In zona Bihorului se întâlnesc 3 tipuri de climat si anume: mediteranean, continental montan si continental de şes. Climatul mediteranean se manifesta prin precipitaţii abundente către sfârşitul toamnei si începutul iernii. Regimul pluviometric se încadrează in limitele normele, cu deficit de umiditate in sol, in special vara.

### 2.1.2. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCŢIEI

Valoarea de inventar este:

- valoarea de inventar a mijlocului fix „linie dubla de tramvai staţia Hotel Dacia – str. Clujului„ este de 16.593,35 Lei

- valoarea de inventar a mijlocului fix de natura obiectelor de inventar Cele 3 Crişuri – str. Primăriei este de 108,15 lei.

## CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ

Având în vedere inspecţia vizuală, investigaţiile de teren, starea de degradare şi starea actuală a liniilor de tramvai supusa expertizării se pot formula următoarele concluzii:

La podul Dacia:

Starea de degradarea a infrastructurii liniei de tramvai, realizata din panouri mari de beton armat pe care sunt fixate şinele de tramvai, este atât de avansata încât periclitează siguranţa participanţilor la trafic atât cel auto cat si cel de tramvaie.

Gradul de uzura a şinelor de tramvai a atins valoarea de 20 mm, astfel bandajele roţilor de tramvai ating deja partea superioara a carosabilului, plăcii de beton. Aceasta uzura prezintă si un real pericol si pentru traficul auto.

Uzura laterala a şinelor de asemenea a atins valoarea critica de 15 mm ceea ce periclitează rularea in siguranţa a tramvaielor. Din lipsa lucrărilor capitale de întreţinere la panourile mari prefabricate, care prezintă o serie de degradări cum ar fi tasările, la aceste panouri s-au produs torsiuni ale şinei care necesita o intervenţie imediata.

Problema ceea mai mare o reprezintă lipsa elementului de rost la podul Dacia, care sa permite mişcările de dilataţie si comprimare ale şinei datorate variaţilor de temperatura. Analizând gradul de degradare se poate constatat ca oricând se pot produce deraieri ale vagoanelor de tramvai.

Sectoarele cu şină cu canal:

Gradul de uzura a şinelor de tramvai a atins valoarea de 20 mm, astfel rotile de tramvai ating deja partea superioara a carosabilului plăcii de beton. Aceasta uzura prezintă un real pericol si pentru traficul auto.

Uzura laterala a şinelor de asemenea a atins valoarea critica de 15 mm ceea ce periclitează rularea in siguranţă a tramvaielor. Analizând starea de degradare a şinelor se poate observa efectul negativ a curenţilor vagabonzi prin uzuri mecanice, cum ar fi:

- talpa şinei este mai subţire,

- Elementele de fixare a şinei prezintă o serie de degradări mecanice.

Linia de tramvai prezintă denivelări in sens transversal (chiar si 15 mm) si şinele sunt torsionate ceea ce indica o rezemare necorespunzătoare a şinei. Capul şinei prezintă degradări in valuri care in timp vor duce la degradări si mai pronunţate pe lungimea ei. Traversele numai sunt perpendiculare pe axul liniei ceea ce indica faptul ca s-au produs deplasări in lungul liniei.

Schimbătoare de cale (macaze):

Schimbătoarele de cale sunt cu acţionare manuala, nu au elemente de siguranţa, vârfurile sunt intr-o stare avansata de degradare. Automatizarea acestora impune înlocuirea lor. Încrucişarea este atât de uzata încât se impune înlocuirea imediata a acestuia.

Pe baza celor prezentate se impune reabilitarea căii de rulare prin reconstrucţia liniilor tramvai, cu specificaţia suplimentară că în zonele de racordări concave în profilul longitudinal din plan vertical să se asigure guri suplimentare de scurgere a apelor pluviale provenite de la ploile similar torenţiale.

# DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

## DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE BAZA SI A CELOR NECESARE DE EFECTUAT IN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE BAZA

Lucrările propuse a se executa sunt următoarele:

### 3.1.1. LINIA DE TRAMVAI PE POD DACIA (estimat 140 m.l. c.s.)

Lucrări de demolare:

Elemente prefabricate din beton armat cu sine de tramvai gata montate	140 m

Desfacerea fundaţiei din mixturi asfaltice si beton pe o adâncime maxima 150 mm	450 m2

Lucrări de constructii

Montarea şinei de tip 53R1 fixată si izolată cu material elastic in beton monolit sau canal oţel	140 m

Montarea cupoanelor de dilataţie pentru şina de tip 53R1	4 perechi

### 3.1.2. La liniile de tramvai care acced la podul Dacia (estimat 996 m.l. c.s.)

Lucrări de demolare

Elemente prefabricate din beton armat cu sine de tramvai gata montate	482 m

Desfacerea liniilor de tramvai pana la adâncimea de 1m de la coroana şinei	396 m

Desfacerea structurii existente pana la adâncimea de 1m de la coroana şinei	118 m

Desfacerea macazelor existente	6 bucăţi

Desfacerea încrucişărilor existente	3 bucăţi

Lucrări de construcţie

Realizarea liniilor tramvai din sine 60R2 cu prindere elastica	   996 m

Montarea macazelor cu acţionare manuală	3 bucăţi

Montarea macazelor cu acţionare electrica si încălzite	3 bucăţi

Montarea încrucişărilor	3 bucăţi

### 3.1.3. ÎNLOCUIREA MACAZELOR LA INTERSECŢIA STRĂZILOR OSTAŞILOR SI OLIMPIADEI

Demontarea macazelor existente si montarea unor macaze cu acţionare electrica si încălzite	3 bucăţi

### 3.1.4. ÎNLOCUIREA MACAZELOR LA INTERSECTIA DINTRE STRADA DECEBAL CU CALEA ARADULUI

Demontarea macazului existent si montarea unui macaz cu acţionare electrica si încălzit	1 bucată

## Structura constructivă. Descrierea soluţiilor tehnice

### 3.2.1. LINIA DE TRAMVAI PE POD DACIA.

Şina tip 53R1 se va monta intr-un canal din beton armat sau oţel urmând ca după aceea golul dintre şina si pereţii canalului sa se umple cu un material elastic care reduce vibraţiile, ca urmare zgomotul, si de asemenea protejează şina la acţiunile negative ale curenţilor vagabonzi. La capetele podului se prevede realizarea elementelor de rost care sa permite dilatarea şinei.

### La liniile de tramvai care acced la podul Dacia.

Liniile de tramvai care acced la pod trebuie sa fie realizate intr-un sistem tip RAFS, cu şina cu canal tip 60R2 cu prindere elastica, pe placa de beton sau beton armat. Ca si fundaţie se va realiza un strat de balast stabilizat si balast si daca este nevoie se va îmbunătăţi terenul de fundare. Separare de carosabil se va face prin borduri prefabricate din beton care sa împiedice accesul autovehiculelor pe linia de tramvai.

Sistemul RAFS este un sistem de linie continua care se montează din elemente prefabricate sau se realizează „in situ” prin umplerea golului dintre şina si pereţii canalului in care este montata şina cu un material elastic care reduce vibraţiile si zgomotele precum si efectul negativ al curenţilor vagabonzi.

### ÎNLOCUIREA MACAZELOR LA INTERSECŢIA STRĂZILOR OSTAŞILOR SI OLIMPIADEI

Macazele si încrucişările sa fie realizate cu traverse fixate in beton, montate pe un covor din cauciuc de 30 mm. Trebuie asigurată scurgerea apelor pluviale din zona macazelor. Aceste macaze vor fi cu acţionare automata si încălzite.

# INDICATORI ŞI SOLUŢII CONSTRUCTIVE.

## PRINCIPALII INDICATORI:

Obiect nr.D.O.01 - LINIA DE TRAMVAI PE POD DACIA

Refacerea liniilor de tramvai pe podul Dacia cu material  elastic			140m

Obiect nr.D.O.02 - LINII DE TRAMVAI CARE ACCED LA PODUL DACIA

Refacerea liniilor de tramvai pe podul Dacia cu material  elastic			996m

Înlocuirea macazelor									6 buc.

Înlocuirea încrucişărilor								3 buc.

Obiect nr.D.O.03 - ÎNLOCUIREA MACAZELOR LA INTERSECŢIA STRĂZILOR OSTAŞILOR SI OLIMPIADEI

Înlocuirea macazelor									3 buc.

Obiect nr.D.O.04 - INLOCUIREA MACAZELOR LA INTERSECTIA STRADA DECEBAL CU CALEA ARADULUI

Înlocuirea macazelor									1 buc.

## SOLUŢII CONSTRUCTIVE:

Soluţia constructivă pe linia curentă. Secţiunea transversală caracteristică pentru linia curentă este prezentată în Planşa nr.1 din anexă.

### 4.2.1.1. 	Construcţia infrastructurii.

Lucrările de realizare a infrastructurii căii:

- Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare (-1m) ţinându-se cont ca panta transversală către dren să fie de 2%;

- Executarea drenului amplasat în axa căii în linie curentă;

- După demontarea liniei de tramvai şi realizarea săpăturii se va stabili poziţia amplasamentului drenului în axa căii (după caz), acesta realizându-se ţinând cont şi de poziţia reţelelor edilitare din zonă conform planurilor de situaţie.

- Compactarea terenului de fundare;

- Realizarea zidurilor de sprijin de o parte şi de alta a amprizei liniei de tramvai din beton marca C8/l0;

- Aşternerea geotextilului pe fundul săpăturii conform secţiunii transversale;

- Aşternerea stratului de nisip pilonat: 10 cm;

- Aşternerea geogrilelor în straturi succesive (geogrilă-balast) - 2 straturi.

- Aşternerea straturilor de balast în grosime totală: 33 cm (2 straturi de 16cm, 17cm);

- După compactarea celor 2 straturi de balast se va avea în vedere turnarea stratului de asfalt AB2: 5 cm;

- Aşternerea ecranului de protecţie (covor de elastomer) de 2 cm grosime, deasupra zidurilor de sprijin şi a stratului de asfalt AB2 între pereţii laterali ai săpăturii (pe întreaga lăţime a amprizei liniilor de tramvai).

- în zonele de racordări concave în profilul longitudinal din plan vertical să se asigure guri suplimentare de scurgere a apelor pluviale provenite de la ploile similar torenţiale.

### Construcţia suprastructurii.

Lucrările de realizare a liniilor înglobate în carosabil sunt următoarele:

- Pozarea armăturilor de traverse la distanţa de 1,5 m una de alta;

- Realizarea şinelor lungi sudate (şină cu canal tip Ri60N, marcă oţel 900A sudată alumino-termic);

- Montarea amortizoarelor de zgomote şi vibraţii la talpa şinei;

- Prinderea şinei pe traverse (prin intermediul prinderilor directe);

- Asigurarea geometriei căii de tramvai (în plan orizontal şi plan vertical);

- Pozarea tuburilor PERD 90mm pentru reţeaua multitubulară;

- Înglobarea armăturilor de traverse în stratul l de beton de monolitizare având grosimea 23cm marca C30/37. Betonul se va turna astfel încât amortizorul de zgomote şi vibraţii de sub talpa şinei să fie înglobat în beton. Acest strat de beton se va arma cu plasa PC 52 Ø 8 100x 100 mm pe fiecare sens de circulaţie. Betonul se va turna peste covorul de cauciuc din infrastructură.

- Delimitarea sensurilor de circulaţie se va realiza cu polistiren extrudat pentru stratul l de beton;

- Montarea amortizoarelor de zgomote şi vibraţii la inima şinei înainte de betonare;

- Fixarea definitivă a şinelor (strângerea prinderilor) se va realiza la o temperatură în şină cuprinsă între valorile +17°C şi +27°C. Dacă fixarea şinelor se realizează în afara intervalului mai sus precizat, se va efectua obligatoriu detensionarea şinelor înainte de strângere a prinderilor;

- Turnarea stratului 2 de monolitizare în grosime de 8 cm marca C30/37(armat cu fibre de polipropilenă);

- Aşternerea geocompozitului;

- Aşternere strat de legătură BAD 25 - 5 cm;

- Aşternere strat de uzură BA 16 - 4 cm;

- Turnarea şi închiderea rosturilor de la ciuperca şinei cu mastic bituminos (deasupra amortizoarelor de zgomote şi vibraţii de la inima şinei).

- Interaxul liniilor de tramvai este de 3,00m, iar lăţimea amprizei de 6,00 m.

### 4.2.2. Soluţia constructivă pe zona aparatelor de cale (conform Planşa 2) şi a curbelor de legătură (conform Planşa 3)

Secţiunile transversale caracteristice sunt prezentate în planşele nr.2 şi 3 din anexă.

### Construcţia infrastructurii

Lucrările de realizare a infrastructurii căii:

- Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare (-1m) ţinându-se cont ca panta transversală către dren să fie de 2%;

- Compactarea terenului de fundare;

- Realizarea zidurilor de sprijin de o parte şi de alta a amprizei liniei de tramvai din beton marca C8/10;

- Executarea drenului conform secţiunilor şi planurilor de situaţie. După demontarea liniei de tramvai şi realizarea săpăturii se va stabili poziţia amplasamentului drenului, acesta realizându-se ţinând cont şi de poziţia reţelelor edilitare din zonă conform planurilor de situaţie.

- Aşternerea geotextilului pe fundul săpăturii;

- Aşternerea stratului de nisip pilonat : 10 cm;

- Aşternerea geogrilelor în straturi succesive (geogrilă-balast) - 2 straturi;

- Aşternerea straturilor de balast în grosime totală: 33 cm (2 straturi de 16cm, 17cm);

- După compactarea celor 2 straturi de balast se va avea în vedere turnarea stratului de asfalt AB2: 5 cm;

- Aşternerea ecranului de protecţie (covor de elastomer) de 2 cm grosime, deasupra zidurilor de sprijin şi a stratului de asfalt AB2 între pereţii laterali ai săpăturii (pe întreaga lăţime a amprizei liniilor de tramvai).

- în zonele de racordări concave în profilul longitudinal din plan vertical să se asigure guri suplimentare de scurgere a apelor pluviale provenite de la ploile similar torenţiale.

### Construcţia suprastructurii

Suprastructura căii de rulare cu şina Ri60N/900A, montată pe o fundaţie din beton marca C30/37 turnată în două straturi, primul având o grosime de 14 cm armat cu o plasă 08 100/100 PC 52, se va turna peste covorul de elastomer din infrastructură.

Al doilea strat de beton având aceeaşi marca m grosime de 17 cm este armat cu fibre de polipropilenă. Cel de-al doilea strat de beton se va turna numai după montarea amortizoarelor de zgomote şi vibraţii sub talpa şinei şi la inima acesteia. Înglobarea în carosabil se execută astfel:

- Turnarea stratului de legătură BAD 25 : 5 cm;

- Turnarea stratului de uzură BA 16 : 4 cm.

Între stratul de asfalt al sistemului rutier şi cel de-al doilea strat de beton se vor introduce geocompozite din poliester bituminat. Închiderea rosturilor de la ciuperca şinei se va realiza cu mastic bituminos.

Turnarea betoanelor se va realiza numai după protejarea tuturor cutiilor pentru echipamente cu covor de cauciuc. După amplasarea pe teren a aparatelor de cale şi a echipamentelor aferente acestora (electromecanisme, încălzitoare, dispozitive de indexare, ungătoare) se vor amplasa separatoarele de nămol şi ulei şi se vor realiza racordurile lor la canalizarea orăşenească, ţinându-se cont şi de reţelele edilitare din zonă.

Etape:

- Turnare beton strat 1 de monolitizare de 14 cm, marca C30/37, armat cu plasă Ø 8100/100 PC 52;

- Montarea ansamblurilor (şină, prinderi, aparate de cale);

- Montarea de echipamente pentru aparatele de cale (inclusiv furnitura);

- Montarea separatoarelor de nămol şi ulei şi canalizarea macazelor;

- Montarea amortizoarelor de zgomote şi vibraţii la inima şinei şi sub talpa acesteia înainte de betonare;

- Montarea covoarelor de cauciuc pentru echipamente;

- Montarea cauciucului de protecţie pentru antretoaze;

- Turnare beton strat 2 de monolitizare de 17 cm, marca C30/37, armat cu fibre de polipropilenă, nu înainte de montarea amortizoarelor de zgomote şi vibraţii;

- Aşternere geocompozit;

- Aşternere strat de legătură BAD 25 : 5 cm;

- Aşternere strat de uzură BA 16 : 4 cm.

- Turnarea şi închiderea rosturilor de la ciuperca şinei cu mastic bituminos deasupra amortizoarelor de la inima şinei.

Pe zona curbelor de legătură prinderea se va face cu dispozitive de calare, reglabile pe înălţime, dispuse la 1,5m una de alta, conform planşei nr. 4 din anexă. Intercalat cu acestea, sunt prevăzute bare de ecartament <D25/M24 (amplasate tot la 1,5m una de alta).

Aparatele de cale vor fi amplasate conform planurilor de situatie şi planurilor de trasare. Toate macazurile vor fi dotate cu încălzitoare. Macazurile de intrare vor fi prevăzute cu electromecanisme de acţionare automată. Macazurile de ieşire vor fi prevăzute cu dispozitive de indexare.

Pentru a diminua şocurile şi zgomotul la acţionarea macazurilor, acestea au fost dotate cu amortizoare hidraulice:

- electromecanisme de acţionare a macazurilor de intrare sunt de tipul electro-hidraulic;

- dispozitivele de indexare a macazurilor de ieşire sunt prevăzute cu un amortizor hidraulic.

Înaintea macazurilor de intrare vor fi prevăzute ungătoare de şină. Buclele inductive vor fi montate cu 18-20 m înainte de macazul de intrare. În zona circuitelor de cale (10m înaintea macazului de intrare) şi a detectorului de masă (4m după macazul de intrare) nu se va prevedea plasă sudată <D8x100x100mm - PC52 (pentru a nu perturba inductivitatea în zonă). Armarea dalei se face cu 2 bare PC52-<D16mm, amplasate sub fiecare şină pe lungimea de 12m.

Tuburile de protecţie pentru cablurile de automatizare, respectiv pentru furtunele de ungere se vor poza înainte de turnarea stratului 2 de beton.

### 4.2.3. Soluţie constructivă pentru peroane, structura carosabil, structură trotuar

Peroanele se vor realiza astfel:

- Pastila pentru montarea bornei de ocolite

- Platforma pentru îmbarcare-debarcare călători

- Rampa de acces pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii

- Pasaj pietonal

- Pastila de racordare

Soluţie constructivă:

- suprafaţa antiderapantă realizată din plăci de granit - 3 cm

- mortar pentru fixarea plăcilor de granit - 3 cm

- şapa de beton - 9 cm C8/10

- balast stabilizat - 15 cm

- borduri de granit 20x25cm pentru încadrarea perimetrală a peroanelor

- gard de protecţie vopsit sau zincat - O, 90m faţă de nivelul superior al bordurii pe care se montează. Acesta este amplasat la capătul peronului unde se montează borna de ocolire, la capătul peronului unde se afla pasajul pietonal, precum şi pe toată lungimea peronului din vecinătatea carosabilului.

- sistem împământare la gard

- adăposturi călători - 1 buc/peron

- coşuri de gunoi - 2 buc/peron

- borna ocolire - 1 buc/peron

- indicator staţie - 1 buc/peron

- nivelul cotei feţei superioare a bordurii de încadrare perimetrală a peronului va fi cu 25cm mai sus faţă de nivelul superior al şinei pe zona de aşteptare şi la aceeaşi cu nivelul superior al şinei in zona pasajelor pietonale.

- distanţa pentru asigurarea gabaritului de libera trecere a vagonului dintre faţa bordurii şi axa liniei este de 1,31m.

STRUCTURA CAROSABIL

1. Mixtura asfaltică cu fibre MASF16 - 4cm

2. Binder cu cribluri BAD25 - 5cm

3. Geocompozit antifisuri

4. Mixtura asfaltică tip AB2 - 8cm

STRUCTURA TROTUAR

5. Beton asfaltic BA8 - 4cm

6. Beton de ciment C12/15 -10cm

7. Balast - 10cm

8. Bordura din granit - 20x25cm

9. Fundaţie bordură beton C8/1O

Suprafaţa refacere carosabil: mp (conform situaţiei la faţa locului)

Suprafaţa trotuare: mp (conform situaţiei la faţa locului)

Borduri de granit la trotuar 20x25: ml (conform situaţiei la faţa locului)

Ridicări la cota în carosabil şi trotuare:

Capace canalizare-apa: buc (conform situaţiei la faţa locului)

Capace telefonie: buc (conform situaţiei la faţa locului)

Guri de scurgere: buc (conform situaţiei la faţa locului)

Răsuflători gaze: buc (conform situaţiei la faţa locului)

CERINŢE OBLIGATORII:

• Stratificare şi păstrarea tuturor elementelor de mai sus sunt cerinţe obligatorii conform secţiunilor anexate. În listele de cantităţi vor fi respectaţi cu stricteţe toţi indicatorii prezentaţi mai sus.

• Nerespectarea acestor cerinţe obligatorii conduce la eliminarea ofertei.

2. STANDARDE

Achiziţia de materiale şi execuţia de lucrări va trebui să respecte următoarele standarde:

TRANSPORT URBAN

(a) SR 13342/96 - Transport public urban de călători. Parametrii tehnici;

(b) SR 13353 - 1/96 - Calea de rulare a tramvaielor. Clasificare şi condiţii tehnice generale;

(c) SR 13353 - 2/97 - Calea de rulare a tramvaielor. Prescripţii privind elementele geometrice;

(d) SR 13353 - 3/97 - Calea de rulare a tramvaielor. Prescripţii generale de proiectare privind infrastructura;

(e) SR 13353 - 4 - Suprastructura;

(f) SR 13353 - 6 - Aparate de cale.

CĂI FERATE SI CONDIŢII DE PROIECTARE

(a) STAS 10849/85 - Lucrări de cale ferată. Infrastructura şi suprastructura căii. Terminologie;

(b) STAS 3197/2 - 1990 - Căi ferate normale. Elemente geometrice;

(c) STAS 3989/2 - 1968 - Planuri de situaţii, căi ferate;

(d) STAS 4958 -78 - Profil în lung (căi ferate);

(e) STAS 1913/13/83 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor;

(f) STAS 7582 - 91 - Lucrări de cale ferată. Terasamente. Prescripţii de proiectare şi verificarea calităţii;

(g) Instrucţia CFR nr .341 pentru alcătuirea, întreţinerea şi supravegherea căii fără j oante.

AGREGATE NATURALE PENTRU CĂI FERATE SI DRUMURI

(a) STAS 2287/71 - Agregate naturale pentru căi ferate, criblură şi split pentru suflaj;

(b) STAS 2246/96 - Dimensionarea pietrei sparte pentru balastarea liniilor de cale ferată;

(c) STAS 1667/76 - Nisip;

(d) STAS 5089/71 - Balast

(e) STAS 2914 - 84 - Lucrări de drumuri, terasamente. Condiţii tehnice generale;

(f) SR 667/2001 - Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri. Condiţii tehnice generale de calitate;

(g) STAS 1047311 - 87 - Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment. Condiţii tehnice generale;

(h) STAS 6400 - 84 - Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice de calitate;

(i) STAS 539/79 - Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere.

G) SR 667:2001- Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri.

Condiţii tehnice de calitate.

(k) STAS 662-89 - Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră.

(1) STAS 1667-76 - Agregate naturale pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali.

(a) Fişa UIC - 860 - 1986 - Specificaţii tehnice pentru livrări de şină;

(b) Standard TL-VDV-OR3.1-Z4.

Producătorul de şine va trebui să fie atestat ISO9001.

MATERIAL MĂRUNT

(a) STAS 1384/67 ~ Material mărunt de cale ferată. Inele resort de cale;

(b) Fişa UIC - 864 - 1/86 ~ Specificaţii tehnice pentru livrarea tirfoanelor;

(c) STAS 1521/84 - Material mărunt de cale ferată. Tirfoane;

(d) Fişa UIC - 864 - 2/86 - Specificaţii tehnice pentru livrarea buloanelor verticale din oţel;

(e) STAS 2952/1 - 92 - Material mărunt de cale ferată. Eclise pentru şine grele;

(f) STAS 2952/2 - 92 - Material mărunt de cale ferată. Plăci pentru şine grele;

(g) Fişa UIC 864 - 6/86 - Specificaţii tehnice pentru aprovizionarea cu plăci de bază pentru şinele de cale ferată;

(h) STAS 3269/83 ~ Material mărunt de cale ferată. Piuliţe hexagonale;

(i) STAS 3270/78 - Material mărunt de cale ferată. Şuruburi.

TRAVERSE BIBLOC

(a) SR EN 13230-1 Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 1: Cerinţe generale

(b) SR EN 13230-3 Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 3: Traverse bibloc de beton armat

AMORTIZOARE DE ZGOMOTE ŞI VIBRAŢII

(a) STAS 2149 - 83 - Cauciuc vulcanizat. Pregătirea epruvetelor pentru încercări fizice, mecanice şi analize chimice;

(b) STAS 5112 - 87 ~ Produse din cauciuc vulcanizat. Depozitare şi transport;

(c) STAS 3888 - 91 - Cauciuc vulcanizat. Încercarea la tracţiune;

(d) STAS 5441/2 -74 - Elastomeri vu1canizaţi. Determinarea durităţii în grade ShoreA;

(e) STAS 5570 - 87 - Cauciuc vulcanizat. Determinarea elasticităţii;

(f) STAS 4030/1 - 79 - Cauciuc vulcanizat. Determinarea rezistenţei la sfâşiere;

(g) STAS 10519 - 76 - Cauciuc vulcanizat. Determinarea deformaţiei remanente după alungire constantă;

(h) STAS 8204 - 73 ~ Cauciuc vulcanizat. Determinarea temperaturii limită de nefragilitate;

(i) STAS 5152 ~ 82 - Cauciuc vulcanizat. Determinarea rezistenţei la îmbătrânire accelerată;

G)DIN 57150 - VDE 0115

(k) EN 50112 - Standard european pentru curenţii de dispersie;

(l) DIN 7715;

(m) Standard britanic 903/A16/1987 - Metode de încercare a cauciucului vulcanizat;

(n) DIN 52102 - RE VB;

(o) DIN 52103 - A;

(P) DIN 53505,53504,53507,53509,53517;

(r) DIN VDE 0100 şi 115;

(s) DIN 4141;

(t) IEC 93;

(u) ISO 7619, 34,37,815, 1431A.

ELEMENTE DIN BETON

(a) STAS 1667 -76. Agregate minerale naturale grele pentru betoane;

(b) S.R. 1500 - 96 Ciment;

(c) S.T.A.S. 790 - 84 Apă pentru betoane;

(d) STAS 438/1 - 89, STAS 438/2 - 89, STAS 438/3 - 89 Beton armat;

(e) STAS 3622 - 86 - Ciment pentru betoane;

(f) P10 - 86 Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii;

(g) C83 - 75 îndrumător pentru trasarea de detalii în construcţii;

(h) ClI - 74 Instrucţiuni privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor de

placaj pentru cofraje;

(i) C20 - 78 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armăturilor din oţel beton;

(j) C28 - 83 Normativ pentru sudarea barelor din oţel beton;

(k) C149 - 87 Instrucţiuni tehnice privind folosirea amestecurilor pe bază de ciment sau răşini epoxidice la remedieri de defecte ale lucrărilor de construcţii;

(1) NE 012 - 99 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat;

(m) C16 - 84 Normativ pentru execuţia lucrărilor pe timp friguros;

(n) SR 388 - 95 Cimenturi Portland;

(o) SR 227/5 - 96 Cimenturi. Încercări fizice. Determinarea căldurii de hidratare;

(P) SR EN 196 - 7/95 Metode de încercare ale cimenturilor;

(r) STAS 8625 - 90 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane;

(s) STAS 3349/1 - 83 Betoane de ciment. Prescripţii pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei;

(t) STAS 3622 - 86 Betoane de ciment. Clasificare;

(u) STAS 1759 - 88 încercări pe betoane proaspete;

(v) STAS 1275 - 88 încercări pe betoane. Încercări pe betonul întărit. Determinarea rezistenţelor mecanice.

SUDURA CĂII

(a) STAS 919/71 - Suduri. Sudura căii;

(b) STAS 9101/71 - Îmbinări sudate. Abateri limită la îmbrăcăminte;

(c) STAS 7084/73 - Defectele materialelor sudate prin topire;

(d) Prescripţii tehnice ale furnizorului kiturilor pentru sudura alumino-termică.

MANAGEMENTUL CALITĂŢII SI PROTECŢIA MUNCII

• SR EN ISO 9000:2006 şi vocabular. Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale

• SR EN ISO 9001 :2001 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

• SR EN ISO 9004:2001 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor.

• SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile, sistemele şi tehnicile de aplicare.

• OHSAS 18001:1999 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă - Specificaţie.

• OHSAS 18002: 1999 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001.

- Ordonanţă de Urgenţă nr 19511995 privind protecţia mediului.

- Legea 9011996 - Legea protecţiei muncii.

- Legea nr. 1011995 - privind calitatea în construcţii.

- HGR 76611997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.

• HG 273/1994 - Privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

• Legea. nr 195/2005 - Legea privind protecţia mediului înconjurător.

STANDARDE DIVERSE

(a) STAS 333 - 87 – Oţel laminat la cald. Oţel rotund;

(b) SR EN 10029/1994 - Table de oţel laminate la cald, cu grosimi mai mari sau egale cu 3mm. Toleranţe la dimensiuni, de formă şi masă;

(c) STAS 2700/89 - Organe de asamblare filetate. Condiţii tehnice generale de calitate. Generalităţi;

(d) STAS 2700/6 - 87 - Organe de asamblare filetate. Marcarea organelor de asamblare din oţel nealiat sau slab aliat;

(e) STAS 3221 - 86 - Convoaie tip. Clase de încărcare;

(f) STAS 3309 - 91 - Profil pentru aparate de cale ferată;

(g) STAS 6535 - 83 - Protecţie climatică - Împărţirea climatică a pământului în scopuri tehnice;

(h) SR EN 2652011994 - Clasificarea imperfecţiunilor din sudurile prin topire ale metalelor, cu comentarii explicative;

(i) STAS 12796 - 90 - Protecţia contra coroziunii. Pregătirea suprafeţelor de oţel pentru vopsire;

G) SR EN 288 - 311995 - Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a oţelurilor;

(k) SF nr. 611995 - SPC - Linii de tramvai. Aparate de cale. Terminologie;

(1) STAS 5200 - 91 - Şaibe plate pentru metale. Dimensiuni;

(m) STAS 4272 - 89 - Şuruburi cu cap hexagonal. Dimensiuni;

(n) STAS 12604/5 - 89 - Instalaţii electrice. Protecţia împotriva electrocutărilor;

(o) STAS 2612/87 - Protecţia împotriva electrocutărilor,Limite admise;

(P) STAS 29711,2 - 88 - Indicatoare de securitatea muncii;

(r) STAS 438/1 - 89 - Oţel beton laminat la cald;

(s) STAS 438/2 - 91- Sârmă rotundă profilată;

(t) STAS 438/3 - 98 - Plase sudate.

NORMATIVE

a) G,P~046/99 Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţii aferente caii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigentelor de calitate.

b) NE012 – 99 Cod de practica pentru executarea Iucrărilor din beton si beton armat;

(c) Instrucţia CFR 341 - Instrucţia pentru alcătuirea, întreţinerea şi supravegherea căii fără joante;

(d) BoStrab;

(e) CEC L-33-A-93;

(f) C16 - 84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente;

(g) DIN 18134.

(f) PD 164/82

(1) Toate STAS-urile şi normele vor fi considerate în ultima ediţie.

(2) În afara prevederilor STAS-urilor şi normativelor de mai sus, pe toată durata execuţiei lucrărilor se va respecta şi conţinutul Caietelor de Sarcini ale furnizorilor de materiale ce se introduc în cale.

# CARACTERISTICILE CĂII DE RULARE

ecartamentul: 	1435+2mm-0

raza minimă linie curentă: 	20m

acceleraţie transversală necompensată: 	0,65m/s2

coeficient de şoc: 	0,40m/s3

declivitatea maximă admisă: 	47%0

supraînălţarea maximă în zonă carosabilă: 	50mm

viteza maximă de circulaţie: 	80km!h

racordările verticale vor avea raza minimă de: 	1500m - pentru racordări concave

2000m- pentru racordările convexe

tipul şinei:	 Ri60N/900A

# CARACTERISTICILE MATERIALULUI RULANT

ampatament boghiu: 	1.800 ÷ 2.000mm

ampatament vagon: 	6.000 ÷ 10.000mm

ampatament vagon utilitar: 	3.000 ÷ 6.000mm

diametrul maxim al roţii: 	900mm

sarcina statică maximă pe osie: 	120 KN

# CONDIŢII TEHNICE PENTRU MATERIALELE, ANSAMBLURILE SI ECHIPAMENTELE INTRODUSE ÎN OPERĂ

## ŞINA DE TRAMVAI

### 7.1.1.		Condiţii generale.

(l) Întreaga cantitate de şină necesară pentru realizarea lucrărilor - linie curentă, panouri de racordare şi aparate de cale - precum şi profilurile speciale ale inimilor de încrucişare, vor fi achiziţionate de Constructor sau de furnizorul aparatelor de cale, cu respectarea condiţiilor fizico-mecanice precizate în prezentul Caiet de Sarcini.

(2) Livrarea se va face în loturi însoţite de certificate de calitate şi de recepţie întocmite conform contractului de livrare şi a dispoziţiilor legale, precum şi în conformitate cu graficul de lucrări.

### 7.1.2. 	Descriere tip şină

Se va utiliza şina cu canal tip Ri60N.

Dimensiuni şi caracteristici ale secţiunii transversale (şina Ri60N)

Lungimea şinei: 18m±3mm

Toleranţe dimensionale şi de formă: şinele vor respecta condiţiile tehnice prescrise de normativele VDV.OR.13.1.

Abaterea maximă admisă de la rectilinitate:

- 1 mm/2200 mm în plan orizontal;

- 1 mm/1000 mm în plan vertical numai pentru talpa şinei.

Abaterea limită la dimensiunile şinei va fi:

- lungimea şinei: 18 m ± 3 mm;

- înălţimea şinei: 180 mm ± 0,5 mm;

- grosimea inimii: 12mm ± 0,5 mm;

- lăţimea tălpii şinei: 180 mm + 1 mm - 0,5 mm;

- asimetria secţiunii transversale comparată cu axa verticală a inimii nu trebuie să depăşească 3 mm;

- toate celelalte dimensiuni trebuie să aibă o toleranţă de ± 0,5 mm,

Aspect: suprafaţa tălpii, a inimii şi a capului şinei trebuie să fie netedă, fără aşchii metalice, crăpături sau protuberanţe.

Material: şinele se laminează din oţel marca 900A, conform UIC860 V.1.7.1986, având compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice din tabelul 2.

Compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice ale oţelului marca 900A, conform VIC860 V.1.7.1986, pentru şinele Ri60N

Livrarea: şinele se livrează ne-găurite, netratate termic, cu lungimea fixă de 18 m (± 3 rom).

Certificarea calităţii: şinele vor fi însoţite la livrare de CERTIFICAT DE CALITATE, emis conform EN 10204 1.3.B, specificând:

- numărul şarjei;

- compoziţia chimică a şarjei;

- nr. semifabricat şină şi compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice pe produs (şină): rezistenţa la rupere, duritatea, alungirea A5.

- şinele trebuie verificate ultrasonic cu consemnarea în certificatul de calitate.

Garanţia: şinele vor fi garantate pentru vicii ascunse de fabricaţie cu CERTIFICAT DE GARANŢIE timp de 60 luni de la amplasarea şinelor în cale, în condiţii normale de manipulare, transport, montare şi exploatare/întreţinere.

Agrementarea tehnică: şinele cu canal tip Ri60N vor fi agrementate tehnic în România.

Condiţii de transport, depozitare şi manipulare

Pe parcursul depozitării, transportului, manipulării şi montajului şinelor se vor respecta strict următoarele reguli:

(a) depozitare în stive regulamentare (pe cale de lemn, în rânduri, fără torsionare, etc.);

(b) manipulare cu grindă de încărcare, cu prinderea pachetului de şine în trei puncte;

(c) nu se vor arunca sau târî şi nu se va bate în ele;

(d) este interzisă orice operaţie care poate duce la deformarea şinelor, schimbarea calităţilor fizico-mecanice sau metalurgice ale acestora.

## APARATE DE CALE

Aparate de cale - vor fi fabricate de către o companie specializată, agrementată AFER ce dispune de un sistem de asigurare a calităţii certificat conform ISO 9001. Macazurile şi încrucişările se fabrică conform prevederilor normelor germane VDV.

Componentele de bază ale aparatelor de cale

### 7.2.1. Macazuri de intrare/ieşire - R=50m

### Caracteristici constructive

Macazurile de intrare/ieşire cu două ace flexibile cu raza de R=50m, deviaţie dreapta sau stânga, au următoarele caracteristici:

- raza în axa căii:

- lungimea totală pe directă:

- cursa laterală a acelor:

- echerul joantei la vârf:

- lipirea (neînchiderea) ac/contraac:

- lipirea acelor de tampoanele limitatoare laterale:

- planeitatea generală:

- planeitatea pe suprafaţa de rulare:

- lungimea liberă a şuruburilor (după strângere):

- şanfrenarea găurilor (debavurarea):

- deschiderea la joanta de la călcâiul acului curb:

- deschiderea la joanta de la călcâiul acului drept:

- unghiul de deviere:

- toleranţe la diametrele găurilor:

- toleranţe la ecartament:

- ecartamentul se va măsura în următoarele puncte:

  - la vârful macazului;

  - la vârful acului;

  - la 200mm de la vârful acului;

  - la mijlocul lungimii macazului;

  - la călcâi, pe linia directă;

  - la călcâi, pe linia abătută.

- ecartamentul pe linia directă:

- ecartamentul pe linia abătută:

- echerul joantei la călcâi, pe linia directă:

- forţa de acţionare a acelor:

- sarcina maximă pe osie:

- tăietura acului la călcâi:

- şina folosită:

Forma geometrică a macazurilor este conform VDV OR 5.1 - Z3, constând din două fălci de macaz în construcţie specială.

Fiecare falcă de macaz constă dintr-o placă de bază pe care se montează contra-acul, placa alunecător, plăcile suport, bara suport, bacul de fixare cu pana de fixare, nervuri de rigidizare şi şinele auxiliare. Aceste elemente formează împreună o construcţie stabilă, asemenea unei casete protectoare, în care acul se poate deplasa. Punctul de pornire al acului se va executa după consultarea clientului. Macazurile sunt pregătite pentru montarea dispozitivelor de încălzire electrică (tuburi de protecţie din oţel inoxidabil).

Profil şi calitatea materialului:

- contraac

- şină ac

- şină de legătură

### Caracteristici funcţionale:

- raza în axa căii :

### 7.2.2.	Inimile de încrucişare

Inimile de încrucişare se realizează din profil monobloc (Bl 1801260) şi şine de legătură (de 1500 mm) din profil Ri60VK.

Executarea canalelor (cu adâncimea de 10 ÷ 16 mm) în blocul Bl 1801260 se face prin frezare. Inima monobloc se asamblează cu şinele de legătură prin sudură electrică (în fabrică), urmate de un tratament termic de detensionare.

### 7.2.3. Condiţii privind execuţia

(1) Executantul aparatelor de cale este obligat să verifice, înainte de lansarea în fabricaţie a produselor, toate desenele din punct de vedere al corectitudinii cotelor de execuţie, de asamblare şi a materialelor prescrise şi să atenţioneze proiectantul asupra nepotrivirilor sau omisiunilor.

(2) Proiectantul este obligat să verifice şi să îndrepte orice lipsă care a format obiectul unei sesizări întemeiate.

(3) Piesele sudate se execută ţinând seama de următoarele:

- înainte de execuţia sudurii, suprafeţele de îmbinare ale elementelor ce compun subansamblul sudat se curăţă de arsuri şi unsoare;

- piesele care urmează să fie asamblate prin sudură se verifică dacă:

- nu prezintă fisuri sau exfolieri pe suprafeţele îmbinate;

- au abateri de la forma corectă şi dacă acestea există, se îndreaptă;

- există teşiturile şi rosturile prescrise;

- abaterile admisibile de la forma reperelor ce se asamblează prin sudură, trebuie să fie în conformitate cu standardele specifice în vigoare.

- la piesele asamblate prin sudură se admit defectele definite prin SR-EN 26520 /1994.

(4) Prelucrările mecanice ale pieselor se execută astfel încât să se realizeze cotele, toleranţele şi calitatea prescrisă în desene a suprafeţelor.

(5) Precizia de execuţie a dimensiunilor libere pentru care nu sunt prescrise toleranţe în desenele de execuţie, este în clasa mijlocie conform SR-EN 22768-1/1995.

(6) Canalele inimilor de încrucişare realizate din blocuri masive, se execută prin prelucrări mecanice,

(7) Nu se admite tăierea şinelor sau alte prelucrări realizate prin procedee în care se folosesc aparate de sudură oxiacetilenică.

(8) Pentru măsurători şi verificări, Constructorul va utiliza numai SDV-uri omologate si verificate metrologic.

(9) La cererea comisiei de recepţie Constructorul va prezenta documentele de verificare metrologică.

(10) Şuruburile din componenţa macazurilor sau schimbătoarelor, vor fi cel puţin din grupa 8.8.

### 7.2.4. 	Condiţii privind aptitudinile de funcţionare.

Aparatele de cale trebuie să asigure siguranţă la trecerea materialului rulant, în toate condiţiile în care acţionează factorii de mediu înconjurător: vânt, precipitaţii, căldură, ger, etc.

Acele macazurilor de intrare să poată fi manevrate cu ajutorul aparatelor de manevrare automatizate, în condiţii de siguranţă, în intervalul de temperatură cuprins între -30°C şi +60°C, cu respectarea parametrilor constructivi. Suprafeţele de alunecare ale alunecătorilor şi articulaţiile, se protejează la montaj cu un strat de vaselină tehnică STAS 917-84.

### 7.2.5. 	Verificarea calităţii materialelor şi a execuţiei.

(1) Executantul aparatelor de cale trebuie să fie obligatoriu autorizat conform SR EN ISO 9001.

(2) Toate componentele achiziţionate de la alţi producători, vor fi însoţite de certificate CE, iar în ofertă se va prezenta certificarea ISO a acestora.

(3) Calitatea se constată prin:

a) Verificări de tip;

b) Verificări de lot.

(4) Verificările de tip se execută de către Executantul aparatelor de cale în prezenţa comisiei desemnată de Achizitor, iar acestea constau în:

- Verificări asupra prototipului în vederea omologării;

- Verificări în cazul introducerii unor modificări constructive sau tehnologice care pot influenţa calitatea produsului;

- Verificări periodice la 2 ani;

- Verificări la reluarea fabricaţiei produsului - dacă întreruperea a fost mai mare de un an;

- Verificări la cererea Achizitorului;

(5) Verificările de lot se realizează de către Executantul aparatelor de cale în prezenţa comisiei desemnată de Achizitor, iar acestea cuprind toate operaţiile de verificare la terminarea executării produsului pe fiecare macaz, schimbător, sau traversare în parte.

(6) Verificările de tip şi lot,

(7) Se acceptă numai macazurile, schimbătoarele, sau traversările care au corespuns la toate probele.

(8) Defecţiunile care apar în timpul probelor de tip, pot fi remediate numai cu avizul proiectantului şi tehnologului de produs.

(9) Defecţiunile care apar în timpul probelor de lot, pot fi remediate numai cu avizul tehnologului de produs.

(10) Înaintea începerii probelor de tip sau de lot, se va analiza dacă în fişa de urmărire a execuţiei produsului s-au semnalat probleme ce pot influenţa probele ce se vor efectua.

(11) Recepţia aparatelor de cale, se execută prin măsurarea ansamblurilor şi subansamblurilor şi completarea fişelor de măsurători, astfel:

- la terminarea execuţiei - la sediul Executantului;

- înainte de sudarea în cale;

- după sudura tuturor joantelor interioare şi înainte de monolitizare.

(12) Instalaţiile de automatizare, încălzire şi ungere a şinelor, vor fi recepţionate preliminar (din punct de vedere al componenţei: cantităţi, caracteristici electrice şi mecanice) la sediul furnizorului, şi [mal după montarea în cale şi punerea în funcţiune.

(13) Verificarea calităţii materialelor se face prin declaraţii de conformitate ale furnizorilor, pentru fiecare produs în parte utilizat la execuţie.

(14) Pentru fiecare semifabricat, se execută analiza chimică, Iar pentru întregul lot se efectuează verificarea caracteristicilor mecanice.

### Metode de verificare

(1) Verificarea calităţii materialelor se face prin declaraţii de conformitate ale furnizorului pentru fiecare produs în parte utilizat la execuţie.

(2) Pentru fiecare semifabricat, se execută analiza chimică, Iar pentru întregul lot, se efectuează verificarea caracteristicilor mecanice.

(3) Verificarea formelor şi dimensiunilor pieselor, subansamblurilor şi ansamblurilor, se face cu instrumente universale de măsurat, calibre şi şabloane.

(4) Mărimile măsurate se înregistrează direct pe desenele de execuţie, pe sub-ansamble şi pe fişele de măsurători.

(5) Se verifică:

- Ecartamentul liniei directe:

- Ecartamentul liniei abătute:

- Valoarea acestuia este conform proiectului..

Raza curbelor:

- Raza este conform proiectului. Verificarea acesteia se face cu şabloane sau prin metoda săgeţii. Abaterile acceptate pentru raze sunt corespunzătoare abaterilor acceptate la săgeţi .

Lungimea macazurilor, schimbătoarelor şi traversărilor:

- Abaterea limită admisă la lungime pentru schimbătoare cu raze mai mici de 50m este de 20mm, iar pentru raze mai mari de 50m este de 35mm.Măsurătoarea se face de la călcâiul macazului la vârful inimii de încrucişare. Abaterea la lungime pentru macaz este conform proiectului.

Planeitatea macazurilor, schimbătoarelor şi traversărilor:

- Abaterea de la planeitate a macazurilor, schimbătoarelor şi traversărilor este de cel mult 2mm măsurata la jumătatea unei corzi de 5m.

Forma şi dimensiunea canalelor realizate pe inimile monobloc:

- Sunt conform documentaţiei de execuţie. Nu se admite realizarea de canale drepte în locul celor curbe chiar dacă abaterea de formă este foarte mică.

Forma şi dimensiunea razelor de racordare la ciupercă şi ţet:

- Raza de racordare la ţet pe lungimea inimii este de 4mm;

- Raza de racordare la ciupercă este de 6mm, cu excepţia unei porţiuni de trecere de la R13 la R6 la intrarea şi ieşirea de pe bloc. Aceasta porţiune nu poate fi mai mică de 100mm.

Forma şi dimensiunea rampelor de urcare:

- Este conform documentaţiei de execuţie. În dreptul vârfului munn, adâncimea canalului, măsurată de la N.S.S., este 15 ±0,1mm.

Neînchiderea acelor flexibile de contraace: max. 0.5 mm.

(6) Verificarea sudurilor se face conform SR EN 288 - 3:1995, fiecare sudură verificându-se cu lichide penetrante şi ultrasonic.

(7) Sudurile trebuie să fie curate şi să nu prezinte arsuri, zgură, cratere, topituri sau surplus de metal.

(8) Procesele tehnologice de sudură se realizează conform prescripţiilor şi reglementărilor în vigoare.

(9) În cazul în care pe aparatele de cale există prindere tip "K", se verifică momentele de strângere ale şuruburilor, piuliţelor şi tirfoanelor, cu ajutorul cheilor dinamometrice.

(10) Momentele de strângere sunt: 24±ldaNm - pentru piuliţe B M22, 20±ldaNm – pentru tirfoane şi 59±ldaNm - pentru prinderile antretoazelor.

(11) Verificarea prinderilor "K" se face, conform tehnologiei indicate de producătorul acestora, şi vizual (existenţa şi montarea corectă în cale).

(12) Verificarea antretoazelor se face conform planurilor de execuţie şi vizual (prinderea de inima şinei sau, după caz, de monobloc).

(13) Antretoazele se montează perpendicular pe şină.

(14) Verificarea manevrării acelor macazurilor se face prin acţionarea manuală sau automată asupra aparatului de manevră (dispozitivului de acţionare al macazului) montat pe macaz.

(15) Se execută minimum 1°acţionări pentru fiecare direcţie, urmărindu-se:

Lipirea acului de contraac: jocul maxim admis este 0,5mm;

- În cazul observării apariţiei zgomotelor sau blocării acelor pe alunecători (precum şi eventualele deficienţe), acestea se remediază;

- La sfârşitul curselor active, aparatul de manevră trebuie să fie înzăvorât în poziţia de lucru. Pentru a se stabili acest aspect, manevrarea se face cu capacele aparatului de manevră îndepărtate. Se urmăreşte vizual dacă dispozitivul de înzăvorâre este în poziţia "blocat" la sfârşitul fiecărei curse de lucru. Dacă apar dereglări acestea se remediază;

- Dacă apar zgomote la lipirea acelor de contraace şi dacă amortizorul hidraulic din interiorul aparatului de manevră este reglat corespunzător. Reglarea acestuia se face conform instrucţiunilor de reglaj prescrise de fabricantul aparatelor de manevră;

- Atunci când deschiderea dintre ac şi contraac este mai mare de lmm, se vor face reglajele necesare pentru a ajunge la limita admisă.

### 7.2.6. 	Marcare

(1) Poansonarea schimbătorului se face pe plăcuţe de tablă cu dimensiunea de 100x42 mm şi grosimea de 3÷4 mm, prinse cu puncte de sudură pe partea exterioară a inimii şinei directe, la lm de la joantele de călcâi, înscriindu-se cu litere şi cifre de 8mm înălţime, următoarele:

- Numele firmei producătoare;

- Seria fabricaţiei;

- Data finalizării execuţiei: luna, anul;

- Semnul organului C.T.C..

(2) Dacă subansamblul provine din import, atunci acesta trebuie să poarte eticheta cu sigla producătorului.

### 7.2.7. 	Transportul

(1) Transportul aparatelor de cale se face ţinând seama de următoarele:

- macazurile de intrare (având montate, inclusiv, aparatele de manevrare automată) sau ieşire se vor transporta de la furnizor în şantier în stare asamblată;

- traversările oblice se transportă fiecare separat;

- inimile de încrucişare se livrează şi transportă complet asamblate;

- şinele de legătură se transportă separat;

- materialul mărunt de cale se transportă în legături, pachete sau lăzi, în greutate de cel mult 50 Kg;

- transportul se efectuează cu utilaje speciale pentru subansamblurile mari, voluminoase; subansamblurile se aşează orizontal pe platforma de transportat şi se asigură prin legare cu şufe;

- subansamblurile mici, legăturile şi lăzile se pot transporta şi cu autocamioane sau remorci tractate;

- la încărcare şi descărcare se vor folosi automacarale cu sarcini de ridicare alese în funcţie de greutatea ansamblelor ce se manevrează prin ridicare - coborâre;

- pe toată durata execuţiei, se vor respecta cu stricteţe condiţiile de manipulare, transport şi depozitare specifice fiecărui material în parte.

(2) Fiecare aparat de cale se livrează însoţit de următoarele documente:

- Declaraţia de conformitate şi garanţie;

- desenul de ansamblu al schimbătorului la scara 1:50;

- desenul de ansamblu al macazului (vedere în plan scara 1:5);

- secţiuni şi detalii ale macazului, scara 1:2;

- detaliul vârfului macazului, scara 1:2;

- vedere în plan a inimilor de încrucişare, scara 1:5;

- secţiuni şi detalii în zona inimilor de încrucişare, scara 1:2;

- fişe de măsurători ale macazului şi ale schimbătorului;

- desen de ansamblu al intersecţiei.

(3) Toate subansamblele schimbătoarelor şi instalaţiile de comandă, de acţionare, de ungere şi încălzire, trebuie să aibă următoarele documente însoţitoare:

- Certificat de bună funcţionare a produsului, în conformitate cu norme şi standarde similare interne în vigoare, sau certificat de omologare a produsului în România, în acord cu normele de protecţia muncii, P.S.!. şi protecţie antiexplozie;

- Cartea tehnică a produsului;

- Documentaţia tehnică de instalare;

- Documentaţia tehnică de exploatare, întreţinere şi reparare;

- Lista pieselor de schimb, cu indicarea furnizorului şi a codului de catalog.

### 7.2.8. 	Protecţia muncii

(1) Pentru execuţia lucrărilor de construcţie a aparatelor de cale şi montarea acestora în reţeaua de linii, sunt necesare operaţii de prelucrări mecanice la rece a metalelor, de lăcătuşerie, sudură şi montaj.

(2) Se vor respecta următoarele norme:

- pentru lucrări de prelucrări prin aşchiere: "Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere"- elaborate de LC.S.P.M. şi avizate de M.M.P.S. prin Ordinul Nr.8126.0 1.1994;

- pentru lucrări de lăcătuşerie: "Norme de protecţia muncii specifice industriei construcţiilor de maşini"- elaborate de M.LC.M1979:

  - vol. IV - cap.II - Cazangerie - Construcţii metalice;

  - vol. V - cap.II - Ajustaje - Lăcătuşerie ajustaj.

- pentru lucrări de sudură: "Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor"- elaborate de LC.S.P.M. şi avizate de M.M.P.S. prin Ordinul Nr.8/26.01.1994;

- pentru lucrări de montare în cale: "Norme unice de protecţia muncii pentru activităţile de gospodărie comunală"- elaborate de CP.CP1981;

pentru lucrări de încărcare - descărcare - transport: "Norme generale de protecţia muncii" - pag.48-52 - elaborate de LC.S.P.M. şi avizate de M.M.P.S1996.

## PRINDEREA CĂII DE RULARE

### 7.3.1. 	Condiţii generale

(1) Elementele constitutive ale prinderii îşi păstrează denumirea din standardele UIC sau româneşti (placă de bază, plăcuţe izolatoare, tirfoane, inele resort, etc.).

(2) Sistemul de prindere a şinelor este direct.

(3) Sistemul de prindere trebuie să asigure protecţia împotriva rotirii sau răsturnării şinei, să permită reglarea ecartamentului şi a niveletei căii, fără intervenţii majore.

(4) Prinderile directe propuse de Executant, trebuie să fie atestate în condiţii de viteză şi sarcină pe osie acoperitoare celor de la Autoritatea Contractantă - enunţate mai sus. Atestarea se va face prin buna comportare în exploatare confirmată printr-o listă a reţelelor de tramvai care o folosesc.

(5) Execuţia, verificarea şi încercarea materialelor utilizate pentru prinderile directe, trebuie să se facă conform standardelor internaţionale ISO, europene EN şi a celor naţionale recunoscute în domeniu.

(6) Caracteristicile geometrice ale prinderii şi ale elementelor sale, trebuie să corespundă dimensiunilor de ansamblu ale sistemului.

(7) Elementele de prindere vor permite montarea amortizoarelor de zgomote şi vibraţii.

(8) Elementele metalice componente ale prinderii directe vor fi protejate anticoroziv si împotriva pătrunderii betonului cu vaselină şi folie de polietilenă.

(9) Orice reparaţie a elementelor de prindere care ascunde un defect de fabricaţie este interzisă.

(10) Elementele de prindere se livrează în ambalaje care să evite deteriorarea în timpul transportului. Fiecare ambalaj va avea o etichetă în care se înscrie:

(a) numele sau marca furnizorului;

(b) natura pieselor ambalate;

(c) cantitatea.

(11) Elementele de prindere vor fi garantate de furnizor în condiţii normale de utilizare timp de minimum 5 (cinci) ani de la momentul introducerii în cale. Această garanţie şi obligaţiile care rezultă din aplicarea ei, vor fi preluate de către Executant.

(12) Elementele de prindere directă, vor fi în concordanţă cu dimensiunile traverselor bibloc pentru situaţia cu traverse bibloc cu armătură la vedere, şi vor permite menţinerea montarea şi demontarea uşoară a şinei şi menţinerea în timp a forţelor de apăsare pe talpă.

(13) Sistemul de prindere trebuie să asigure protecţia împotriva rotirii sau răsturnării şinei, să permită reglarea ecartamentului (±10mm) şi a niveletei căii (±5mm), rară intervenţii majore şi fără modificarea regimului de funcţionare.

(14) Elementele de prindere corespunzătoare soluţiei adaptate vor fi în concordanţă cu tipul şinei şi vor permite montarea şi demontarea uşoară a acesteia şi menţinerea în timp a forţelor de apăsare pe talpa şinei.

(15) Prinderile vor fi de tipul direct pe traversă.

### 7.3.2. 	Prinderea şinei

Prinderea şinei pe armătura de traversă se va realiza cu cleşti speciali, astfel încât elasticitatea prinderii să se realizeze prin elasticitatea profilului special de izolare a tălpii şinei (profilul îmbracă inclusiv vârful cleştelui de prindere).

Prinderea şinei cuprinde următoarele componente :

2 buc. - cleşti speciali profilaţi;

2 buc. - plăci elastice de poliamidă armată cu fibră de sticlă (sub cleşti);

2 buc. - şurub M24x70 mm;

2 buc. - inele resort B25;

2 buc. - piuliţă M24.

Această prindere permite deflecţia (săgeata elastică) a profilului de sub talpa şinei la trecerea tramvaiului, atenuând considerabil şocurile şi vibraţiile provocate de contactul roată - şină. Cu o astfel de prindere se pun în valoare caracteristicile de amortizare ale profilului de sub talpa şinei (se asigură o săgeată elastică a profilului de cea 1,5 mm la trecerea tramvaiului).

### 7.3.3. 	ARMĂTURA DE TRAVERSA

Armătura de traversă trebuie prevăzută cu dispozitive de calare, reglabile pe înălţime. Folosirea armăturilor de traverse trebuie să permită turnarea dalei continue de beton „în situ” cu respectarea prevederile SR EN 13230-1 şi SR EN 13230-3, SR EN 12350/2002 şi SR EN 1971/2002.

## AMORTIZOARE DE ZGOMOTE ŞI VIBRAŢII

Profilul de cauciuc (amortizorul) pentru talpa şinei va avea forma şi dimensiunile pentru tipul de şina Ri60N.

Lungimea de livrare: cca.40 m (în colaci).

Material: cauciuc EPDM extrudat şi vulcanizat, izolator electric, care asigură o deflecţie (o săgeată) maximă de 1,5mm la încărcarea maximă (12.5 t/osie) şi următorii parametrii tehnici:

- Duritate Shore A, conform DIN 53505, ISO 7619 65±5 sh A

- Rezistenţa la rupere, conform DIN 53504, ISO 37 min. 15 MPa

- Alungirea la rupere, conform DIN 53504, ISO 37 min. 350 %

- Rezistenţa electrică (izolaţie) min. 109 Ohm/cm

- Deformarea remanentă la deformarea prin presare, conform DIN 53517, ISO 815:

- la 70 -c / 24h / 40 % deformare max. 15 %

- la 70 -c / 72h / 25 % deformare........................... max. 20 %

Rigiditatea statică 20 - 50 KN/mm

Ranforsările profilului, care îmbracă faţa superioară a tălpii şinei, sunt absolut necesare pentru a asigura elasticitatea prinderii şinei cu cleşti speciali.

Profilele de umplere a cavităţilor interioare şi exterioare ale şinei (amortizoare laterale), se vor realiza din elastomeri, extrudaţi şi vulcanizaţi.

Lungimea profilelor va fi 0,75 m (în curbe) şi 1,5 m în aliniamente, astfel încât să păstreze pasul traverselor.

Amortizoarele laterale pentru zona aparatelor de cale vor fi astfel profilate încât să asigure lăcaşul pentru fixarea antretoazei tip dublu T.

Caracteristicile impuse profilelor de umplere a cavităţilor şinei :

- duritatea Shore A, conform DIN 53505 , IS0 37 65 ± 5 Sh A

- rezistenţa la rupere progresivă, conform DIN 53507, IS0 37 min, 14 MPa

- alungirea (întinderea) la rupere, conform DIN 53504, IS0 37 min. 350 %

- domeniul de temperaturi admis - 30 -c -i- + 70 "C

Profilul de izolare a antretoazei (amortizorul de antretoază)

Material: cauciuc EPDM electroizolant extrudat şi vulcanizat.

Caracteristici :

- duritate Shore A, conform DIN 53505, IS0 7619 70 ± 3 Sh A

- masa liniară 1,65 kg / ml

- rezistenţa la rupere, conform DIN 53504, IS0 37 min. 15 MPa

- domeniul de temperaturi - 30 aC..;- + 70 -c

ADEZIV PENTRU LIPIREA AMORTIZOARELOR

Adezivul, pentru lipirea profilelor de cauciuc de şină, va fi un adeziv poliuretanic monocomponent de uz industrial, cu aspect de pastă, uşor de aplicat la temperaturi obişnuite (+ 5 C..;- + 35 C).

Adezivul trebuie asigure următoarele caracteristici:

- legarea de îndată ce intră în contact cu aerul

- durata de întărire la 2 mm grosime (la t = 23 C, umiditate relativă a aerului 50 %)...max. 6 h

Caracteristicile adezivului întărit :

a) densitatea la 25 aC, conform IS0 2781, ASTM D 297, BS 903 part. Al 1,25 kg / dnr'

b) caracteristici mecanice după 7 zile de la aplicare:

duritatea Shore A, conform ISO R 868, DIN 53505,

ASTM D 2240, Bs 903 part. A2 47

indicele de alungire la 100 % întindere,

conform ISO R 37 (H2), DIN 53504, ASTM D 412 BS 903 part. A2 1,00

rezistenţa la rupere, conform ISO R 37 (H2), DIN 53504, ASTM 412, BS 903 part. A2 1,80 Mpa.

alungirea la rupere, conform ISO R 37 (H2), DIN 53504, ASTM 412, BS 903 part. A2 600 %

încărcarea liniară uniformă la care are loc ruperea, conform ASTM D 624 Sample A, NMRPS 492 6,0 KN / m

c) caracteristici termice :

temperatura la care adezivul devine casant.......................... - 40 "C

temperatura maximă, la expunere continuă.......................... 100 -c

temperatura maximă, la expunere de scurtă durată ( 72 h ) 120 -c

d) caracteristici electrice:

tensiunea de străpungere, conform ASTM D 419, NFC 26225 19 KV / mm

constanta dielectrică la 103 Hz, conform ASTM D 150, NFC 26230 ... 9,0

factorul de prindere dielectrică la 103 Hz,

conform ASTM D 150, NFC 26230 0,1

rezistenţa ohmică liniară, conform ASTM D 150, NFC 26230 1,101 ohm / ml

Elastomer bicomponent lichid

Acest elastomer bicomponent, pe bază de poliuretan, are rolul de a asigura izolarea fonică, amortizarea vibraţiilor şi izolarea electrică electică a acelor părţi a aparatelor de cale care, din condiţii constructive, nu pot fi îmbrăcate cu profile de umplere a cavităţilor şinei.

Acest elastomer bicomponent lichid se injectează în spaţiile neregulate existente în jurul aparatelor de cale, iar elastomerul întărit (în max. 8 ore după injecţie) va realiza aceleaşi caracteristici izolante şi de amortizare precum amortizoarele lateral.

## DISPOZITIVE DE INDEXARE A MACAZURILOR DE IEŞIRE

Dispozitivul de indexare a macazului de ieşire, are următoarele caracteristici:

- tip acţionare

- ecartament

- cursa laterală a acelor

- prinderea de ace

- cuplul necesar pentru manevrare

- amortizarea şocurilor

- sarcina maximă pe osie

- poziţia de montaj

- aparatul să fie închis într-o

- etanşă la apă.

- de către roata vehiculului;

## DISPOZITIVE DE MANEVRARE AUTOMATĂ A MACAZURILOR DE INTRARE

### 76.1. 	ELectromecanismele de manevrare a macazurilor de intrare

(1) Aparatele de manevrare automată a macazurilor, permit efectuarea schimbării direcţiei (acelor macazului) de către conducătorul tramvaiului de la postul de conducere, fără a fi necesară coborârea din vehicul.

(2) Acestea trebuie să aibă următoarele caracteristici tehnice:

(a) tip acţionare:

(b) ecartament:

(c) cursă laterală ace:

(d) prindere (fixare) de inima acului:

(e) forţa de tractare:

(f) forţa de blocare:

(g) forţa necesară în cazul atacării false a macazului:

(h) cuplu necesar pentru manevrare manuală:

(i) durata de comutare (schimbare a poziţiei):

j) sarcina maximă pe osie:

(3) Mecanismul se aplică la macazul confecţionat din şină Ri60N marca oţel 900A, indiferent de raza macazului.

(4) Mecanismele de acţionare automată a macazurilor, sunt asigurate de către Executant şi se montează pe macaz de către Executantul macazului cu asistenţă tehnică de la furnizorul aparatului de manevră.

(5) Antreprenorul General va proiecta, achiziţiona şi monta toată furnitura necesară alimentării mecanismelor de acţionare a macazurilor, în funcţie de configuraţia geometrică a intersecţiei.

(6) Proiectul de automatizare a macazurilor va fi supus avizării Beneficiarului; acesta va conţine: planul de amplasare a tuturor echipamentelor, traseele de cabluri de alimentare şi comandă, fişe tehnice pentru piesele speciale şi materiale.

(7) Acţionarea, respectiv alimentarea macazurilor automate trebuie să respecte reglementările în vigoare referitoare la instalaţiile electrice.

(8) Mecanismul de acţionare a macazului trebuie să fie dotat cu sistem de înzăvorâre dublă în poziţia finală (mecanic şi electric).

(9) Mecanismul trebuie să fie etanş, impermeabil la pătrunderea apei şi să permită ataşarea unui sistem de evacuare a apelor acumulate în vecinătatea sa. Gura de scurgere de la cutia exterioara va fi situata in afara perimetrului acesteia.

(10) Macazurile sunt din categoria celor ce pot fi atacate pe la vârf cu viteză de peste 20 kmJh.

### 7.6.2. Instalaţia de comandă şi control a electromecanismelor de manevrare a macazurilor de intrare

(1) Instalaţia de comandă va trebui să aibă următorii parametri:

(a) tensiune nominală de alimentare:

(b) variaţie de tensiune admisă:

(c) domeniu de temperatură admisă:

(d) sarcina admisibilă - contact de ieşire:

(2) şi să asigure următoarele funcţii şi facilităţi:

(a) detectarea poziţiei acelor macazului;

(b) acţionarea manuală, în cazuri excepţionale, fără a fi necesară resetarea echipamentului electronic;

(c) în caz de întrerupere a tensiunii de alimentare, la revenire să reintre în funcţiune pe poziţia blocat, deblocarea efectuându-se automat la trecerea primului vagon;

(d) separarea galvanică pentru tensiunea periculoasă de 600Vce (protecţia echipamentelor electronice);

(e) elementele de confirmare cu contact mecanic cu lamele;

(f) tabloul de comandă poate să se amplaseze pe o fundaţie din beton sau cărămidă cu înălţimea de la sol de min. 0,3m şi grad de protecţie IP54, având încuietoare sigură, şi să fie etanş la praf, apă, etc.;

(g) echipamentele trebuie să aibă siguranţă în funcţionare, în conformitate cu normativele specifice din U.E. (de exemplu siguranţă de categoria VI - AK6 - DIN V19250 Cerinţe de securitate SIL 3 conform cu I.E.C. 65A);

(h) detectarea ocupării zonei acelor (blocarea şi deblocarea), se va face utilizând un circuit rezonant (oscilant) de cale;

(i) semnalizarea direcţiei de mers şi a stării de funcţionare, se va realiza cu semafor (un modul) cu LED-uri;

(3) Pe macazuri nu se va putea executa comanda de manevrare, cât timp vagoanele se găsesc cu osiile în zona acelor de macaz sau în faţa acelor, până la o distanţă cel puţin egală cu distanţa între două osii succesive.

(4) Comanda aparatului de manevra automat se va face obligatoriu prin 2 sisteme:

Cu ajutorul transponderului si a buclelor inductive pentru tramvaiele care sunt dotate cu transponder

Cu ajutorul patinelor la firul de contact in cazul tramvaielor care nu sunt  dotate cu transponder.

(5) Detectarea poziţiei tramvaiului, blocarea si deblocarea aparatului de manevra se va face cu ajutorul circuitelor de cale.

(6) Instalaţia de automatizare va semnaliza prin clipirea ledurilor semaforului (X intermitent) neexecutarea corecta a manevrei de schimbare a sensului macazului, eventuala nelipire corecta a acelor macazului.

(7) Comanda de manevrare trebuie să blocheze introducerea altor comenzi de manevrare ale macazului, date de vagoanele din spate.

(8) Distanţa de emitere a comenzii faţă de macaz (min.24m), trebuie să permită oprirea cu frâna de exploatare în caz de refuz de acţionare.

(9) Blocarea electrică împotriva unei comenzi de manevrare greşite (nedorite), trebuie să fie asigurată de 2 (doua) criterii (circuite) independente în conexiune "şi".

(10) Comanda, blocarea şi deblocarea nu trebuie să fie perturbate de alte vehicule participante la trafic (care nu circulă pe şine).

(11) Furnizorul echipamentului va livra, odată cu componentele instalaţiei şi specificaţia tehnică pentru cablurile de conexiune necesare;

(12) Furnizorul va asigura toată furnitura necesară instalaţiei de comandă:

- Aparatul de manevră, plus accesoriile de montaj;

- Tabloul de comandă, plus accesoriile de montaj;

- Cablurile de conexiune necesare, plus accesoriile de montaj;

- Cutia de siguranţe de protecţie şi separare faţă de tensiunea de 600 Vce a reţelei de contact;

- Semaforul de indicare a poziţiei macazului (de regulă trei lămpi cu led-uri), stâlpul de susţinere şi accesoriile de montaj;

- Cutiile de borne şi conexiuni la şine, pentru şunturile dintre şine şi legăturile la macaz;

- Patinele de comandă, sau componentele circuitelor de cale;

- Software pentru diagnosticare.

(13) Antreprenorul General împreună cu Beneficiarul vor efectua recepţia calitativă si cantitativă a furniturii, pe baza caracteristicilor tehnice impuse.

(14) Curentul de acţionare a macazului trebuie să fie 70 ÷ 90 A (cu posibilităţi de reglare de la 50 A la 150 A); instalaţia va suporta curenţi accidentali de până la 400 A.

(15) Furnizorul electromecanismului va asigura un termen de garanţie minim 24 luni de la data montării.

(16) Durata de viaţă a instalaţiei de automatizare, este de minim la ani.

(17) Pe toată perioada de garanţie (24 luni de funcţionare), se vor asigura toate piesele de uzură şi consumabilele necesare reparaţiilor în această perioadă.

(18) Intervenţiile in termenul de garanţie se vor face numai in prezenta beneficiarului de dotare.

(19) In caz de forţa majora, interventi1e in termenul de garanţie se vor efectua de către beneficiarul de dotare cu decontarea valorii acestora la constructor.

(20) Montarea pe macaz a aparatului de manevrare automată se face de către executantul macazului cu asistenţă tehnică de la furnizorul aparatului de manevră.

(21) Canalizaţia subterană pentru cabluri, trebuie să fie executată cu tuburi PVC (în mod continuu şi fără întreruperi), care să asigure protecţia mecanică a cablurilor conform normelor în vigoare în România.

## ÎNCĂLZITOARE DE MACAZURI

(1) Încălzitoarele de macazuri, se montează atât pe macazurile de intrare cât şi pe cele de ieşire, cu scopul menţinerii funcţionării în siguranţă a ansamblului în perioada de sezonului rece şi în special atunci când sunt căderi de zăpadă iar temperaturile scad sub 0°C.

(2) Încălzitoarele de macaz se asigură de către Antreprenorul General.

(3) Încălzitoarele se montează pe ambele ace ale macazului sub alunecător şi trebuie să permită:

(a) acţionarea cu senzorul de zăpadă decuplat;

(b) întreruperea funcţionării individuale a disipatoarelor.

(4) Partea de comandă se prezintă sub forma unui cofret comun cu automatizarea macazurilor de intrare, montat pe o fundaţie din beton sau cărămidă, cu înălţimea de la sol de min. 0,3m, şi având un grad de protecţie IP54, în care se găsesc:

(a) alimentarea electrică;

(b) automatizarea încălzitorului.

(5) Comanda şi alimentarea încălzitoarelor, poate fi montată în acelaşi tablou cu instalaţia de comandă şi alimentare a dispozitivelor de automatizare a macazurilor.

(6) Partea de comandă a încălzitoarelor de macazuri va include:

(a) senzorul de zăpadă;

(b) senzorul de temperatură şi disipatorul termic, montaţi înglobaţi lângă şină;

(c) interfaţă pentru transmiterea la punctul de comandă a 19 semnale:

- pentru funcţionarea rezistenţelor;

- de prezenţă a tensiunii 600Vce;

- de prezenţă a tensiunii de comandă (24Vcc sau alte tensiuni);

- temperatura în şină;

- test funcţionare încălzitor;

- telecomandă punere în funcţiune.

(7) Se va prevede un număr de semnale de rezervă conform normativelor în vigoare.

(8) Antreprenorul General, va asigura toată furnitura necesară încălzitoarelor de macazuri:

- Tabloul de comandă, plus accesoriile de montaj;

- Cablurile de conexiune necesare, între tabloul de comandă şi dispersorii termici;

- Rezistenţe de încălzire, în număr corespunzător aparatelor de cale, având Un = 600Vce şi Pmin = 900W la Un = 600Vce;

- Senzori de temperatură şi zăpadă, prevăzuţi cu cabluri de conexiune.

(9) Caracteristicile tehnice generale ale încălzitorului de macaz sunt următoarele:

(a) Tensiunea nominală de alimentare: min.600Vcc;

(b) Abateri admise: 500÷900 Vce;

(c) Supratensiuni admise: max. 3KV / 50ms;

(d) Putere consumată: max. 50VA;

(e) Putere de încălzire consumată: max.5KW;

(f) Temperatură de funcţionare ambiantă:

(g) Umiditate relativă:

(h) Rezistenţa de izolaţie în stare uscată:

(i) Grad de protecţie prin carcasă:

(10) Încălzitoarele trebuie să fie concepute în următoarele variante de utilizare:

- Pentru un schimbător simplu;

- Siguranţe de protecţie independente pentru fiecare macaz în parte;

- Posibilitatea de acţionare cu senzorul de zăpadă decuplat;

- Să permită întreruperea funcţionării individuale a disipatoarelor.

(11) Condiţii de funcţionare pentru asigurarea electrosecurităţii:

- Întrerupător monopolar cu siguranţă încorporată;

- Fişă specială de separare vizibilă de la reţea;

- Priză de pământ obligatorie prin legarea carcasei cofretului şi pentru funcţionarea corectă a circuitelor de protecţie;

- Circuite de separare galvanică între partea de comandă şi reţeaua de contact;

- Apărători de protecţie din material electroizolant pentru fiecare bloc component din interiorul cofretului;

- Disipatoare montate în ţeavă de protecţie din oţel-inox şi cutie de legături confecţionată din materiale anticorosive;

- Cutii de legătură cu capac carosabil şi etanş;

- Să permită verificarea şi schimbarea disipatoarelor fără intervenţie la carosabil.

(12) Antreprenorul General va achiziţiona şi monta toată furnitura necesară alimentării încălzitoarelor.

### 7.7.1. 	Senzorul de temperatură (S.T.)

(a) Gama de temperatură măsurată:

(b) Constanta termică proprie:

### 7.7.2. 	Senzorul de zăpadă (S.Z.)

(a) Temperatura prestabilită TI:

(b) Temperatura prestabilităT2 :

(c) Timp de răspuns la precipitaţii:

(d) Senzorii de temperatură şi de convertizorul echipamentului, la tensiunile şi intensităţile necesare.

### 7.7.3. 	Blocul electronic

(a) Intervalul de termostare T3: +lOC, +4oC, +io-c, limita superioară reglabilă;

(b) Histerezis de comparaţie la temperatura T3: ± 1,50C;

(c) Test de funcţionare încorporat cu comutator cu trei poziţii:  "Conectat", "Deconectat", "Automat".

(d) Semnalizare optică a stării de funcţionare atât a convertizorului cât şi a disipatorilor termici;

(e) Contor de timp pentru funcţionarea disipatoarelor termice cu precizia de ± 1s/min, cu posibilitatea de aducere la zero.

### 7.7.4. 	Dispersori termici

(a) Tensiune nominală de lucru:

(b) Putere nominală:

(c) Rezistenţa de izolaţie:

(d) Lungime minimă:

### 7.7.5. 	UNGĂTOARE DE ŞINĂ

(1) Ungătoarele vor fi asigurate de către Executant.

(2) Ungătorul va fi ales si montat corespunzător geometriei intersecţiilor.

(3) Traseul tubulaturilor va fi cat mai scurt, evitându-se pe cat posibil subtraversarea carosabilului.

(4) Montarea duzelor din sine se va face cu un adeziv special iar accesul la acestea sa fie posibil prin cutii cu capace de vizitare.

(5) Echipamentul pentru ungătoare trebuie sa fie obligatoriu achiziţionat dintr-o singura sursa.

(6) Componenţa unui ungător este următoarea:

(a) echipamentul de ungere, montat în casetă înglobat în carosabil sau montat între şinele căii, dacă acestea sunt în zonă proprie;

(b) echipamentul de alimentare şi comandă, montat în cofret metalic pe un stâlp al reţelei  de contact sau pe un soclu din beton sau cărămidă, la o înălţime de min. 0,3m faţă de sol, şi cu grad de protecţie IPS4;

(c) rezervor de vaselină;

(d) cutie cu siguranţe de protecţie şi separare faţă de tensiunea de 600Vce a reţelei de contact;

(e) senzori montaţi pe şină, pentru comandă.

(7) Antreprenorul General va livra odată cu echipamentul de ungere şi cablurile electrice de conexiune utilizate atât pentru montaj aerian, cât şi subteran.

(8) Caracteristici tehnice:

(a) tensiunea nominală a reţelei de alimentare:

(b) supratensiuni admise:

(c) putere consumată:

(d) capacitate rezervor de vaselină:

(e) doza de vaselină injectată:

(f) cerinţe de mediu:

(9) Caracteristici funcţionale ale echipamentului:

(a) funcţionează alimentat de la reţeaua de contact a transportului în comun sau de la o sursă independentă de aceasta;

(b) asigură pe faţa activă a şinei o doză constantă de vaselină la fiecare trecere a unui vagon de tramvai;

(c) funcţionează cu tensiune de alimentare nepericuloasă (24Vce) asigurată prin convertizor;

(d) asigură izolarea galvanică faţă de reţeaua de contact;

(e) include filtru de rejecţie a perturbaţiilor de conducţie, prezente în reţeaua de contact;

(f) include circuite de protecţie la tensiune periculoasă în şină.

(10) Executantul va achiziţionaşi monta toată furnitura necesară alimentării ungătoarelor.

(11) Termenul de garanţie este de 2 (doi) ani de la montarea în cale.

(12) Executantul va preciza durata de intervenţie pentru remedierea defecţiunilor care apar în perioada de garanţie.

(13) Durata de intervenţie nu poate fi mai mare de 48 ore pentru reparaţiile minore şi 7 zile pentru acele lucrări care presupun aprovizionarea de repere.

Lubrifianţi biodegradabili

(1) Lubrifianţii utilizaţi trebuie să asigure următoarele caracteristici şi proprietăţi:

(a) Caracteristici:

- Temperatura de lucru:

- Coeficient de frecare în condiţii normale de mers:

- Biodegradabil rapid:

- Aplicabilitate non-toxică;

- Neinflamabil;

- Previne rugina şi corodarea;

- Compatibil cu metoda de aplicare;

- După aplicare, să se menţină electrostatic pe ciupercă;

- Să nu necesite amestecare.

(b) Proprietăţi:

- Vâscozitate la 400C

- Culoare (fără grafit)

- Densitate (apa=l,O)

- Punct de curgere / punct de turnare

- Punct de avertizare

(2) Se va indica tipul de unsoare recomandat si avizat de furnizorul echipamentului precum si fisa tehnica a acestuia.

## BALAST

Balastul este un agregat natural de balastieră, constând dintr-un amestec de pietriş şi nisip cu mărimea maximă a granulei de 63mm.

Acesta va fi achiziţionat, transportat, descărcat, depozitat şi pus în operă în conformitate cu prescripţiile de mai jos şi cu luarea tuturor măsurilor indicate de producător şi de normativele în vigoare pentru menţinerea parametrilor garantaţi, asigurarea securităţii muncii, a protecţiei mediului, a siguranţei circulaţiei şi a funcţionalităţii zonei de lucrări.

Balastul va fi aprovizionat în sortul O-i- 31, cu granulozitate continuă.

Condiţiile de calitate, compoziţia mineralogică, caracteristicile geometrice, conţinutul în impurităţi, verificarea acestora şi transportul vor corespunde prevederilor SR 662/2002.

Se va organiza expedierea eşalonată a materialului pe şantier, în conformitate cu graficul de lucrări şi cu stadiul fizic de realizare a acestora.

Pentru protecţia mediului, dacă este cazul, balastul va fi stropit cu apă înainte de descărcarea din vehiculul de transport.

## NISIP

Nisipul va fi achiziţionat, transportat, descărcat, depozitat şi pus în operă în conformitate cu prescripţiile de mai jos şi cu luarea tuturor măsurilor indicate de producător şi de normativele în vigoare pentru menţinerea parametrilor garantaţi, asigurarea securităţii muncii, a protecţiei mediului, a siguranţei circulaţiei şi a funcţionalităţii zonei de lucrări.

Nisipul folosit va avea granulaţia sub 3mm.

Acesta va fi natural, sau rezultat în urma procesului de concasare mecanică a rocilor.

Toate caracteristicile fizico-mecanice şi dimensionale ale nisipului vor corespunde STAS 1667 76, SR 662 - 2002 şi SR 667 - 2000. Transportul, condiţiile de livrare şi depozitare pe diferitele faze de lucru vor corespunde aceluiaşi STAS.

Se va organiza expedierea eşalonată a nisipului pe şantier, în conformitate cu graficul de lucrări şi cu stadiul fizic de realizare a acestora.

## CIMENTURI ŞI BETOANE

Ciment

Cimentul va satisface cerinţele din standardele naţionale şi europene de produs sau din standardele profesionale.

Clasa de rezistenţă a cimentului este definită prin rezistenţa standard la 28 zile.

Livrarea se face ambalat în saci de hârtie sau în vrac transportat în vehicule rutiere sau vagoane de cale ferată însoţite de documentele de certificare a calităţii şi declaraţie de conformitate în care se vor menţiona următoarele:

- Tipul de ciment şi fabrica producătoare;

- Data sosirii în depozit;

- Nr. certificatului de calitate eliberat de producător şi datele înscrise în acesta;

- Garanţia respectării condiţiilor de păstrare;

- Nr. buletinului de analiză a calităţii cimentului efectuată de un laborator autorizat şi datele conţinute în acesta, inclusiv specificarea condiţiilor de utilizare în toate cazurile în care termenul de garanţie a expirat.

În cazul cimentului transportat vrac, transportul se face numai în vehicule rutiere cu recipiente speciale sau vagoane de cale ferată speciale cu descărcare pneumatică.

Depozitarea se face numai după recepţionarea cantitativă şi calitativă a lotului aprovizionat, inclusiv cu constatarea existenţei şi examinarea documentelor de certificare a calităţii şi verificarea capacităţii libere de depozitare în silozuri specifice tipului de ciment.

Depozitarea cimentului vrac se face în celule tip siloz, în care nu au fost depozitate anterior alte materiale, marcate vizibil cu tipul cimentului.

Depozitarea cimentului aprovizionat în saci se face în încăperi închise, pe stive aşezate pe scânduri, cu spaţii libere între acestea.

Cimentul ce prezintă termenul de garanţie expirat, va putea fi întrebuinţat numai după verificarea stării de conservare şi a rezistenţelor mecanice.

Agregate naturale

La executarea elementelor şi construcţiilor din beton şi beton armat cu densitate aparentă normală (2001 ÷ 2500 kg/nr'), se utilizează agregate cu densitate normală (1201 ÷ 2000 kg/nr') provenite din sfărâmarea naturală şi I sau concasarea mecanică a rocilor.

Acestea vor satisface cerinţele prevăzute în reglementările tehnice specifice - STAS 1667 -76 şi după caz STAS 662 - 89, şi SR 667 - 98.

Agregatele nu trebuie să fie contaminate cu alte materiale în timpul transportului sau depozitării.

Sorturile de agregate folosite sînt conform STAS 1667 - 76 anexa IV.3 şi trebuie să

îndeplinească următoarele condiţii din punct de vedere al conţinutului de impurităţi, conform aceleiaşi anexe:

Nu se admit: pelicule de argilă sau alte materiale aderente;

Mică - max. 2%;

Cărbune - max. 0,5%;

Părţi levigabile:

• nisip - max. 2%

• pietriş - max. 0,5%.

Curba granulometrică se stabileşte pentru agregatul aprovizionat, alura sa fiind cât mai apropiată de cea optimă.

Depozitarea agregatelor se face pe platforme betonate având pante şi rigole de evacuare a apelor.

Nu se admite depozitarea direct pe pământ sau pe platforme balastate.

Calitatea agregatelor se va verifica conform STAS 4606 - 80.

Apă

Apa utilizată la prepararea betoanelor, poate să provină din reţeaua publică sau din altă sursă caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în STAS 790 - 84.

Raportul apă I ciment va fi conform anexa V din C 140 - 86.

Aditivi

Aditivii trebuie să îndeplinească cerinţele din reglementările tehnice în vigoare şi nu trebuie să conţină substanţe care să influenţeze negativ proprietăţile betonului sau să producă coroziunea armăturii.

Beton

Apa utilizată la prepararea betoanelor, poate să provină din reţeaua publică sau din altă sursă caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în STAS 790 - 84.

Tipurile de betoane utilizate sunt: C30/37 pentru linie curenta si zona aparatelor de cale si beton marca C12/15 pentru zidurile de sprijin Prepararea betonului se face în staţii atestate conform NE 0121 - 99 (C140 - 86).

Dozarea materialelor se face gravimetric, cu următoarele toleranţe:

Ciment:

Agregate pe sorturi:

Agregate cumulat:

Apă:

Ordinea de introducere a agregatelor şi durata de malaxare este conform Cărţii Tehnice a  instalaţiei. Durata de amestecare va fi de cel puţin 45 sec. de la introducerea ultimului sort.

Consistenţa betonului la locul punerii în operă, se stabileşte de către Contractor pe şantier în conformitate cu prevederile NE 012 - 99 tabel 1.4.3, astfel încât betonul să poată fi transportat şi pus în operă în condiţii optime. Clasa de consistenţă trebuie să fie precizată în comanda către staţia de betoane.

La betonare se vor respecta următoarele reguli:

1. Operaţia să fie supravegheată de şeful punctului de lucru;

2. Punerea în operă să se facă în max. 15 min. de la aducerea la locul de turnare;

3. Turnarea să se execute în straturi orizontale, uniform răspândite şi turnarea noului strat înainte de începerea prizei betonului din stratul anterior; înălţimea de cădere liberă a betonului: max. 1,5m;

4. Întreruperea maximă admisă la betonare pentru luarea unor măsuri speciale, nu trebuie să  depăşească timpul de începere a prizei, ce poate fi considerată max. 1,5 ore de la preparare;

5. Compactarea se execută prin vibrare internă cu previbratoare sau externă cu vibratoare cu  placă. Durata optimă de vibrare optimă se situează între 5 sec. şi 30 sec în funcţie de tasarea betonului şi de tipul vibratorului utilizat; timpul optim de vibrare se va stabili prin determinări de probă efectuate "in situ" la prima şarjă de beton ce se compactează;

6. Distanţa între două puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de maxim lm, reducându-se în funcţie de caracteristicile secţiunii şi desimea armăturii;

7. Grosimea stratului de beton supus vibrării se recomandă să nu depăşească 30% din lungimea capului vibrator; la compactarea unui nou strat acesta trebuie să pătrundă între 50 ÷ 150mm în stratul compactat anterior;

8. Terminarea vibrării se consideră atunci când:

• betonul nu se mai tasează;

• suprafaţa devine orizontală şi uşor lucioasă;

• bulele de aer încetează să mai apară la suprafaţă.

9. Pe timp friguros

• betonul nu se toarnă dacă pentru următoarele 24 ore se prevede o temperatură mai mică de +50C. Temperatura betonului proaspăt trebuie, în aceste condiţii, să fie de min. +50C, dar să nu depăşească +200C;

• betonarea se face numai după luarea măsurilor pregătitoare de îndepărtare a zăpezii şi a gheţii. Pentru dezgheţare se va interzice utilizarea sării;

• protecţia betonului proaspăt se face cu saltele de rogojini între două folii de polietilenă, minim 7 (şapte) zile - conform C16 - 84;

10. Pe timp călduros

• dacă temperatura depăşeşte +250C, pentru prevenirea evaporării rapide a apei se iau măsuri de protecţie prin acoperire şi udare permanentă timp de 7 (şapte) zile.

După turnare, suprafaţa betonului se va menţine umedă 7 (şapte) zile. Protecţia suprafeţelor se va face:

- cu aplicarea de pelicule de protecţie;

- stropirea periodică cu apă după 2 -i- 12 ore de la turnare pe betonul suficient întărit;

- acoperirea cu materiale de protecţie: prelate, rogojini după ce betonul a căpătat rezistenţă pentru a nu adera.

Încărcarea în mijloacele de transport auto-agitatoare se va face în max. 20 min. de la terminarea malaxării. Durata maximă de transport este de 45 min. Expedierea va fi însoţită de bonul de transport (pe care se vor înscrie: staţia, obiectul la care se utilizează, tipul betonului, cantitatea, durata şi ora expediţiei).

Fibre de polipropilenă

La monolitizarea căii, betonul se armează suplimentar cu fibre de polipropilenă, de tip Texzem sau similare acestuia.

Utilizarea polipropilenei în armarea betonului, conduce la mărirea rezistenţei la îngheţ - dezgheţ, elimină deformaţiile plastice, împiedică apariţia micro-fisurilor.

Proprietăţi fizice şi chimice:

Culoare albă, monofilare;

Lungime fibră: 3,5cm;

Rezistente în medii bazice şi acide;

Insensibil la apă;

Densitate relativă:

Forţa de rupere:

Cantitatea utilizată la armarea betoanelor, este conform cu specificaţiile producătorului, de cea, 1,0÷1,5 kg/nr', în funcţie de clasa de rezistenţă a betonului.

Cofraje

Cofrajele se confecţionează din lemn, produse pe bază de lemn, metal sau produse pe bază de polimeri.

Lucrările de cofrare se execută pe baza fişelor tehnologice: care cuprind:

- Lucrări pregătitoare;

- Faze de execuţie;

- Poziţia eventualelor goluri pentru betonare.

- Cofrajele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- Suprafaţa interioară a cofrajului trebuie să fie curată;

- Substanţele de ungere a cofrajului trebuie aplicate în straturi uniforme pe suprafaţa interioară a cofrajului, iar betonul trebuie turnat cât timp aceşti agenţi sunt eficienţi;

Agenţii de decofrare:

• nu trebuie să păteze betonul;

• să nu afecteze durabilitatea betonului;

• să nu corodeze cofrajul;

• să-şi păstreze proprietăţile neschimbate;

• să se aplice uşor în condiţiile climatice de execuţie a lucrării.

Asigurarea formei şi gradului de finisare al suprafeţelor de beton, respectându-se înscrierea în abaterile admisibile, astfel încât să nu existe pierderi de părţi fine sau să producă pete pe suprafaţa betonului;

Asigurarea rezistenţei şi stabilităţii;

Să permită operaţia de decofrare, fără deteriorarea sau lovirea betonului;

Decofrarea se va face numai după ce betonul a atins rezistenţa minimă de 2,5N/mm2

## BETON ASFALTlC

(l) Betonul asfaltic utilizat la realizarea suprastructurii căii, este o îmbrăcăminte rutieră bituminoasă alcătuită din 2 straturi, denumită în continuare "covor asfaltic", şi care trebuie să îndeplinească condiţiile unui strat de uzură - conform SR 174-1.

(2) Covorul asfaltic de uzură este, conform SR 174 - 112002 - tabel 1, de tipul BA16, iar grosimea este de 4cm după compactare - vezi tabel 2 din acelaşi standard enunţat.

(3) Abaterile limită locale admise în minus faţă de grosimea prevăzută, pot fi de maxim 10%. Abaterile în plus la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrării.

(4) Compactarea covorului asfaltic se verifică prin analize de laborator, determinându-se: densitatea aparentă, absorbţia de apă şi gradul de compactare - STAS 1338/1 şi 2.

(5) Covorul asfaltic se aşterne pe un start suport realizat din binder BAD25, de min. 5cm grosime.

(6) Înainte de aşternerea covorului asfaltic, suprafaţa suport se amorsează cu emulsie bituminoasă cu rupere rapidă, sau bitum tăiat. Orice alte produse se pot, utiliza numai dacă sunt agrementate tehnic. După amorsare se aşteaptă timpul necesar pentru volatilizarea solventului, respectiv pentru ruperea emulsiei bituminoase.

(7) În cazul în care, în placa continuă de beton de fundaţie s-au lăsat rosturi tehnologice, acestea se acoperă pe o lăţime de min. 50cm cu geosintetice, geocompozite sau alte materiale agrementate tehnic.

(8) La prepararea mixturii asfaltice, furnizorul materialului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii - SR 174-2

Predozatoarele instalaţiei trebuie reglate astfel încât să se asigure curba de granulozitate precizată mai jos;

Agregatele naturale se introduc în amestec uscate şi reciuruite împreună cu filerul rece, după care se adaugă bitumul încălzit, continuându-se amestecarea;

Durata de amestecare este în funcţie de tipul instalaţiei şi trebuie să fie suficientă pentru realizarea unei anrobări complete şi uniforme a agregatelor naturale şi a filerului cu liantul bituminos.

(9) Temperaturile agregatelor şi ale bitumului se stabilesc în funcţie de tipul liantului.

Temperatura mixturii la ieşirea din malaxor trebuie reglată astfel încât în condiţiile concrete de transport şi climaterice, să fie asigurate temperaturile de aşternere şi compactare. Se interzice încălzirea materialelor la o temperatură de peste 190°C.

(10) Punerea în operă se face în perioada martie - octombrie la temperaturi atmosferice de peste +10°C, în condiţii de timp uscat. Aşternerea se face manual şi trebuie făcută continuu pe fiecare strat şi pe toată lungimea unei benzi programată a se executa în ziua respectivă.

(11) Operaţia de compactare se realizează, astfel încât să se obţină un grad de compactare de min.96% - conform SR 174-1. numărul optim de treceri ale compactorului, se stabileşte pe un sector experimental în funcţie de performanţa compactorului şi de tipul şi grosimea stratului, în condiţii similare cu cele stabilite pentru producţia curentă.

(12) Mixturile asfaltice executate la cald se transportă cu atuo-basculante adecvate, urmărindu-se ca pierderile de temperatură pe tot timpul transportului, să fie minime. Pentru transportul pe distanţe mari (peste 3Omin. şi indiferent de anotimp), precum şi pe vreme rece, autobasculantele trebuie să fie acoperite cu prelate speciale, imediat după încărcare. Benele mijloacelor de transport trebuie să fie curate şi uscate.

(13) Agregatele minerale ce intră în componenţa betonului asfaltic, trebuie să respecte următoarele condiţii de natură mineralogică, dimensională şi cantitativă (SR 66712001 şi STAS 539/79):

a) Criblura

Natura mineralogică-bazalt;

o sort 8/16mm - 30%

o sort 4/8mm - 27%

Abateri dimensionale faţă de limitele sortului: ±5%;

Adezivitate: >85% - conform STAS 10969/3 - 83 metoda spectro-fotometrică;

b) Nisip

Natura mineralogică:

o bazalt concasat - sort 0/3mm - 19%

o de râu - sort 0/4mm - 15%

Abateri dimensionale faţă de limitele sortului:

Echivalent de nisip (EN):

Echivalent de nisip modificat (ENM):

c) Filer de calcar

Natura mineralogică: măcinare rocă de calcar;

Fineţe de măcinare: <0,09mm, minim 90%;

Conţinut de argilă: <1,5%;

Echivalent de nisip (EN): >95%.

d) Bitum

Natura mineralogică: naturală;

Penetraţie la 250C: 55 ÷ 70 ){o mm;

Dozaj liant: 6,3%.

(14) Liantul ce intră în componenţa betonului asfaltic este un bitum natural, aditivat cu produse de tip SBS pe bază de polimeri elastomeri (stirene - butadiene) de tipul CARIFLEX TR-ll01M sau alte produse similare acestuia şi trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul 7 din SR 174-1-2002.

## STRAT DE SEPARARE FILTRANT (Geotextil)

Acesta va fi achiziţionat şi pus în operă în conformitate cu prescripţiile de mai jos şi cu luarea tuturor măsurilor indicate de producător şi de normativele în vigoare pentru menţinerea parametrilor garantaţi, asigurarea securităţii muncii, a protecţiei mediului, a siguranţei circulaţiei şi a funcţionalităţii zonei de lucrări.

Stratul de separaţie filtrant - geosintetic - este un material textil, întreţesut sau obţinut prin fixare termică din amestec aleator de fibre şi fire sintetice (100% polipropilenă calitatea 1), consolidate printr-un procedeu de coasere-tricotare, presare, etc., ale cărui principale caracteristici sunt următoarele:

(a) masa: 250g/m2

- conform E.N. 965

(b) grosimea sub sarcina de 2kPa: 2,5mm - conform E.N. 964 - 1

(c) rezistenţa la tracţiune:

longitudinală:

transversală:

(d) alungire a la rupere:

longitudinală:

transversală:

(e) permeabilitatea la apă:

(f) mărimea porilor: CI' = 80 -:- 350].1m conform E.N. 12956

(g) rezistenţa la poansonare (CBR): min.2KN

(h) lăţimea: min.600cm.

(i) durata de exploatare: 50 ani

Materialul geotextil trebuie să aibă calităţile menţionate mai sus în baza STAS 6142173, SR EN ISO 5084-2001, 6143/85 şi a Normativelor republicane C282 şi C227/88, precum şi a normelor europene.

## GEOCOMPOZITE

Geocompozitele se vor achiziţiona, transporta, descărca, depozita şi pune în opera III conformitate cu prescripţiile de mai jos şi cu luarea tuturor măsurilor indicate de producător şi de normativele în vigoare pentru menţinerea parametrilor garantaţi, asigurarea securităţii muncii, a protecţiei mediului, a siguranţei circulaţiei şi a funcţionalităţii zonei de lucrări.

Domeniul de utilizare al produsului: ranforsarea şi prevenirea apariţiei fisurilor de reflexie în îmbrăcăminţile asfaltice, precum şi pentru preluarea şi redistribuirea eforturilor de întindere.

Geocompozitele sînt materiale biaxiale - bitumate sau nu în fabrică - cu ochiuri de formă pătrată şi rezistenţe longitudinale şi transversale identice, alcătuite din geogrilă din poliester de înaltă rezistenţă şi din geotextil neţesut din acelaşi material ale cărei principale caracteristici sunt următoarele:

(a) masa:

(b) rezistenţa la tracţiune:

longitudinală:

transversală:

(c) alungirea la rupere:

longitudinală:

transversală:

(d) rezistenţa la alungire 3%:

longitudinală:

transversală:

(e) rezistenţa la alungire 5%:

longitudinală: 23kN/m

transversală: 28kN/m

(f) mărimea ochiurilor: 35 x 35mm;

(g) dimensiuni de livrare: rolă 3 ÷ Smx 100m, ambalată în folie de polietilenă;

(h) durata de exploatare: 50 ani;

(i) stabil la agenţi chimiei şi/sau biologici;

(j) flexibil la temperaturi scăzute, astfel încât să se poată pune în operă şi iarna;

(k) rezistent la cicluri îngheţ - dezgheţ;

(l) rezistent la temperaturi ridicate (> 190°C ), fără afectarea caracteristicilor;

(m) comportare foarte bună sub sarcini dinamice;

(n) nu necesită pretensionare şi fixare în cuie.

Contractorul va organiza expedierea eşalonată a materialului pe şantier, în conformitate cu graficul de lucrări şi cu stadiul fizic de realizare a acestora.

Fiecare lot livrat va fi însoţit de documentul de certificare a calităţii, pe care se specifică:

- producătorul;

- denumirea comercială a produsului;

- data fabricaţiei;

- numărul curent din cadrul lotului;

- parametrii tehnici ai produsului;

- dimensiuni şi greutate.

## MASTIC BITUMINOS ŞI SOLUŢIE DE ADERENŢĂ

Masticul bituminos, are rolul de a etanşa sistemul de prindere şi izolare a şinei faţă de infiltrările de apă de suprafaţă. Masticul bituminos are următoarele proprietăţi :

- elasticitate

- rezistenţă la şocuri

- rezistenţa în timp la oboseală, chiar şi la temperaturi negative până la -35 ° C.

- flexibil la temperaturi scăzute şi stabil la temperaturi înalte (până la +70°C);

- impermeabil la apă:

- aderenţă bună la suprafeţele rostului;

- rezistenţă la fisurare.

Masticul bituminos este un amestec de bitum modificat cu polimeri elastomerici de tip SBS şi aditivat cu filer de calitate superioară pentru îmbunătăţirea proprietăţilor mecanice.

Masticul bituminos are următoarele caracteristici:

- temperatura de încălzire pentru turnare: 180 - 190 "C;

- temperatura optimă de turnare: 155 - 180°C;

- punctul de început pentru înmuiere: 85°C;

- densitatea la 20°C: 1,3 kg/dmc.

Soluţia de aderenţă PRIMER K asigură aderenţa masticului bituminos pe suprafeţele şinei şi canalului adiacent practicat în asfalt. Se aplică prin pulverizare.

## BORDURI DE ÎNCADRARE

Delimitarea peroanelor se realizează cu borduri de încadrare din granit. Bordurile au dimensiunea de 20x25 cm - conform STAS 1139/87 şi sunt poziţionate pe fundaţie din beton monolit C6/7.5. Suprafetele bordurilor vor fi lise iar metoda de prelucrare va fi prin taiere si nu prin cioplire. Nivelul superior al bordurii este corelat cu nivelul căii (N.S.S.) + 25cm, cu o toleranţă de ±5mm faţă de cota şinei.

Trasarea axei bordurii se face cu o precizie de ±lcm.

Bordurile vor fi achiziţionate, transportate cu mijloace de transport, astfel încât să se asigure integritatea în timpul transportului si descărcate (dar nu prin rostogolire sau aruncare), depozitate (pe stive de maximum 1,5m înălţime) şi puse în operă în conformitate cu prescripţiile de mai jos şi cu luarea tuturor măsurilor indicate de producător şi de normativele în vigoare pentru menţinerea parametrilor garantaţi, asigurarea securităţii muncii, a protecţiei mediului, a siguranţei circulaţiei şi a funcţionalităţii zonei de lucrări.

Se va organiza expedierea eşalonată a materialului pe şantier, în conformitate cu graficul de lucrări şi cu stadiul fizic de realizare a acestora. Fiecare lot de livrare trebuie să fie însoţit de documentul de certificare al calităţii, întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare.

# PRESCRIPŢII TEHNICE PRIVIND EXECUŢIA LUCRĂRILOR

## DEMONTAREA LINIEI EXISTENTE

Se marchează pe teren locurile unde se vor executa tăieturi de şină la echer, de preferinţă în dreptul sudurilor existente. Pentru aceasta se vor întrerupe cordoanele de cauciuc la rostul dintre dale şi se vor scoate prin tragere din jgheaburi pe toată lungimea şinei.

După tăierea şinelor, acestea vor fi extrase din jgheab cu macaraua echipată cu cleşti speciali. Cu ajutorul macaralei se demontează cu atenţie deosebită şi dalele de beton, care după sortare se încarcă şi se transportă în depozit pentru revalorificare.

Se îndepărtează materialul granular situat sub dalele de beton.

Se vor lua măsuri pentru evitarea blocării benzilor de circulaţie laterale şantierului sau a căilor de acces către obiective publice aflate în zonă, precum şi a locului de amplasare a hidranţilor de incendiu.

Toate materialele rezultate în urma demontării (dale din beton armat, şină, pavele normale, borduri, plăci metalice, material mărunt) vor fi predate pe bază de proces verbal beneficiarului de dotare, în cantităţile specificate în procesul verbal de predare a amplasamentului.

Gunoiul rezultat în urma lucrărilor va fi evacuat zilnic de unităţi specializate.

## EXECUŢIA DRENULUI

După demontarea liniei de tramvai şi realizarea săpăturii se va stabili poziţia amplasamentului drenului în axa căii în linie curentă, acesta realizându-se ţinându-se cont şi de poziţia reţelelor edilitare din zonă conform planurilor de situaţie.

- Cota pentru săpătura drenului va ţine cont de panta de 2%.

- După compactarea terenului de fundare, se va aşterne geotextilul pe fundul săpăturii.

- Stratul de nisip din fundaţia drenului va fi aşternut în grosime de 10cm.

- Drenul se va realiza din tuburi de 200mm PVC-M-SN4 cu fante şi va fi protejat cu geotextil pozat pe patul de nisip.

- Umplutura şantului de dren se va realiza din piatră de râu.

- Căminele de dren vor fi amplasate în axa caii, vor fi prevăzute cu capace din fontă carosabilă(clasa D400). Ansamblul ramă şi capac din fontă carosabilă (clasa D400) va fi prevăzut cu un sistem de înzăvorâre. Fixarea ramei pe pereţii căminului se va realiza respectând standardele în vigoare,

Descărcarea apelor preluate din fundaţia linie de tramvai se va realiza cu ajutorul acestor cămine care vor fi racordate la canalizarea orăşenească conform planului de situaţie.

Cota dintre NSS şi generatoarea tubului de dren va ţine cont de panta de scurgere a apelor. În punctele de descărcare a drenului la canalizarea orăşenească se vor ţine cont de cotele de la radierele căminelor în care urmează a se descărca.

## EXECUT, IA INFRASTRUCTURII CĂII. PLATFORMA CĂII

### 8.3.1. Execuţia infrastructurii căii

După demontarea liniei vechi şi îndepărtarea materialelor extrase, se trasează şi se verifică respectarea noii amprize necesare pentru liniile de tramvai proiectate. Se procedează la evacuarea materialului granular, sau eventual a molozului rezultat din betoanele sparte cu ocazia delimitării exacte a amprizei de lucru şi se continuă săpătura - mecanizată sau manuală - până la nivelul cotei stabilite prin proiect pentru platforma de pământ a liniilor şi se face curăţarea zonei. În zona unde reţelelor edilitare săpătura se va executa manual.

Pentru soluţiile constructive de realizare a căii de rulare din linie curentă, peroane şi aparate de cale, săpătura se execută pe toată ampriza liniei de tramvai. Dacă, odată cu îndepărtarea pământului şi molozului până la nivelul terenului de fundare, se constată ca terenul este instabil se va stabili noile condiţii de realizarea fundaţiei. Noua soluţie va fi stabilita împreuna cu reprezentaţii Autorităţii Contractante şi Consultantului, ea urmând sa fie pusa in aplicare printr-o dispoziţie de şantier. Cotele rezultate în urma săpăturii pot fi în toleranţa de ± 5cm faţă de cota proiectului. Compactarea patului căii se execută cu cilindrul compactor lis în greutate de 8 ÷ 12tf, sau cu plăci vibratoare.

Deplasarea utilajelor va fi liniară, fără şerpuiri, iar viteza de deplasare a utilajelor de compactat va fi cea prevăzută în STAS 9348/80.

În funcţie de natura terenului şi de distanţa până la construcţiile sau reţelele edilitare învecinate, se poate face compactarea utilizându-se şi agregatul de vibrare din componenţa compactoarelor.

Fâşiile succesive de compactare se suprapun pe minimum 20cm lăţime.

Nu este permisă întoarcerea utilajului pe platforma în curs de pregătire.

Numărul trecerilor succesive este în funcţie de compactibilitatea stratului.

În caz de nevoie, pentru stabilitatea argilei în perioadele de timp călduroase şi secetoase, se poate administra, prin stropire, o cantitate de apă de 1-;-.21/m2 pentru o grosime a stratului de 5cm.

În situaţia în care după compactare apar denivelări mai mari de 5cm, acestea se vor nivela, după care se va relua compactarea.

Dacă utilajul de compactare nu reuşeşte în anumite zone să stabilizeze terenul (la trecerea acestuia materialul refulând în faţa şi în lateralul cilindrului compactor), pământul va fi evacuat şi înlocuit cu material de adaos stabilizat (nisip, balast, etc.), după care se continuă compactarea până la completa stabilizare şi compactare.

În perioadele cu umiditate excesivă sau după intemperii, se va evacua din săpătură excesul de umiditate prin dirijarea apei către o başe colectoare, de unde va fi evacuată prin pompaj la reţeaua de canalizare.

Continuarea compactării se va executa numai după ce, în prealabil, s-a scarificat pământul în vederea evaporării apei.

Dacă în săpătură se întâlneşte o zonă cu argilă plastică, impermeabilă, ce nu permite compactarea în condiţii de realizare a indicelui cerut, se pot efectua "blocaje" sau se va umple zona cu materiale stabilizate: balast etc.

"Blocajele" se pot realiza şi din bolovani de râu, traverse din beton sau dale prefabricate degradate, recuperate de la alte lucrări.

După execuţia compactării, se face verificarea nivelului şi pantei transversale a feţei superioare a terasamentelor, utilizându-se aparatura topografică.

Totodată, pentru recepţia feţei superioare a platformei de pământ, se verifică compactarea, prin determinarea modulului de deformaţie liniară EV2 - conform normei DIN 18134 - iar valoarea acestuia trebuie să fie mai mare de 45 MN/m2.

După verificarea acestor elemente şi consemnarea în procese verbale de lucrări ascunse, se poate da acceptul de trecere la executarea fazei următoare.

### 8.3.2. Platforma căii.

Peste platforma patului căii compactata se aşterne un strat de geotextil - conform secţiunilor transversale din Proiectul Tehnic. Stratul de fundaţie este constituit din strat de nisip, balast-geogrila sau balast stabilizat –geogrila conform secţiunilor transversale din Proiectul Tehnic.

Compactarea se execută cu cilindrul compactor lis în greutate de 8 ÷ 12tf utilizându-se agregatul de vibrare din componenţa acestora, sau cu plăci vibratoare.

Deplasarea utilajelor va fi liniară, fără şerpuiri, iar viteza de deplasare a utilajelor de compactat

va fi cea prevăzută în STAS 9348/80.

Fâşiile succesive de compactare se suprapun pe minimum 20cm lăţime.

Toleranţa de execuţie a platformei este de ± 2cm la un dreptar de 3,00m lungime (STAS 6400/84).

Peste stratul de balast compactat se va aşterne un strat de asfalt AB2 in grosime de 5cm.

### 8.3.3. EXECUŢIA REŢELEI MULTITUBULARE

Poziţia reţelei multitubulare precum şi a camerelor de tragere au fost stabilite în axa căii în linie curentă, conform planurilor de situaţie şi secţiunilor transversale anexate. Aceasta se va realiza dintr-un număr de 2 ţevi PERD amplasate de o parte şi de alta a axului căii în linie curentă. Ţevile vor ocoli şi vor fi tangente la peretele căminului de vizitare pentru dren (pe zona de cale dublă), cămin amplasat de asemenea în axul căii.

Camerele de tragere vor fi realizate monolit în betonul de la suprastructura căii. Între cămine se va păstra distanţa de cea. 50 m, distanţă impusă de reţelele edilitare din zonă. Ansamblul ramă şi capac din fontă carosabilă (clasa D400) va fi prevăzut cu un sistem de înzăvorâre. Fixarea ramei pe pereţii căminului se va realiza respectând standardele în vigoare.

## EXECUŢIA SUPRASTRUCTURII CĂII

### 8.4.1. 	Execuţia căii de rulare

Lucrările de suprastructură se vor executa după planurile de situaţie si secţiunile transversale anexate la prezenta documentaţie. Se vor trasa axele căilor de rulare prin punctele caracteristice şi prin punctele de îndesire necesare tehnologiei de execuţie. Pentru trasarea fiecărei linii, se va poziţiona axa căii topometric, astfel:

(l) în curbe în punctele caracteristice Ti, B, Te, Cci, Cce şi punctele de trasare conform elementelor geometrice de pe planurile de situaţie

(2)în aliniament conform elementelor geometrice de pe planurile de situaţie.

Materializarea axei căii, sau după caz a firului, se face în lateralul amprizei căii la o distanţă constantă - cu ajutorul ţăruşilor metalici.

Aceştia vor servi, atât pentru trasarea în plan a liniei, cât şi pentru reţeaua îndesită de nivelment.

Se va organiza astfel încât reţeaua de nivelment şi planimetrică, să fie în permanenţă vizibilă şi marcată corespunzător.

Înainte de betonare, fiecare subtronson pregătit se va recepţiona de către o comisie şi se va încheia un proces verbal prin care se acceptă sau nu trecerea la faza de monolitizare. Verificarea subtronsonului, înainte de betonare, constă în:

1. În aliniamente faţă de axa proiectată se admite o abatere maximă de ±0,5cm;

2. La verificarea prin săgeţi se admit următoarele toleranţe faţă de valoarea de calcul a lor: pentru curbele circulare - toleranţe mai mici de ±1mm;

3. În profil în lung - traseul va putea avea o abatere maximă de ±2mm, cu condiţia de a fi pierdută pe o lungime egală cu 1200 x abaterea;

4. Nivelul transversal al căii se va realiza astfel încât în aceeaşi secţiune transversală să nu fie denivelări între cele două şine mai mari de 1mm/m faţă de cel prevăzut prin proiect;

5. Pentru asigurarea ecartamentului - verificarea se face cu tiparul de măsurat calea, etalonat şi 2 verificat de unităţile specializate. Ecartamentul trebuie să se înscrie în toleranţele de ±0mm cu condiţia pierderii acesteia cu o variaţie de 0,5mm/m.

### 8.4.2. 	Calea fără joante

(l) Eclisarea mecanică a tronsoanelor de şină - ce precede operaţiei de sudare - se face fără găurirea inimii acesteia, cu cleşti curbi.

(2) Procedeul de sudură utilizat la realizarea panourilor lungi de şină (90m - 5 panouri de şină de 18m), este în conformitate cu prevederile Instrucţiei 341 / 1980 de sudare a căii cu sudură aluminotermică.

(3) Joantele dintre aceste panouri lungi se realizează cu rost zero la capete.

(4) După ce ansamblul monolitizat capătă 50% din marcă, se poate trece la realizarea căii fără joante.

(5) CFJ se realizează numai după recepţia intermediară a căii de rulare şi asigurarea că sunt respectate următoarele condiţii:

- Linia ce trebuie sudată se încadrează în toleranţele de execuţie impuse prin proiect;

- Şinele nu au deformări mai mari decât limitele admise în Caietele de Sarcini ale producătorilor;

- Nu se admit abateri la nivel şi la direcţie între două şine care urmează să fie sudate;

- Toate elementele constitutive ale prinderii directe sunt complete şi în stare bună, fără defecte şi fără deformaţii.

(6) Temperatura de lucru este temperatura din şină existentă în timpul lucrărilor şi poate fi temperatura de fixare definitivă (tfd) sau temperatura de fixare provizorie (tfp).

Temperatura de fixare este definitivă (tfd), dacă în momentul fixării căii (montării prinderilor directe) temperatura măsurată în şină cu termometre de contact se situează în intervalul +17°÷ +270°C indiferent de tipul de şină utilizat.

Temperatura de fixare provizorie (tfp) este temperatura măsurată în momentul fixării căii, dacă temperatura măsurată în şină cu termometrul de contact este în afara intervalului +17° ÷ +270°C.

(7) În cazul fixării şinei la temperaturi provizorii cu mai mult de 430°C, sau mai puţin de 170°C faţă de tfd notată în caietul de şantier, se va proceda la detensionarea sau, după caz, la pretensionarea căii şi la uniformizarea eforturilor de către personalul specializat al şantierelor de sudură şi în conformitate cu prevederile Instrucţiei CFR 341/1980 şi a reglementărilor specifice domeniului.

(8) După terminarea operaţiilor de realizare a căii rară joante a căii din linie curentă, se execută operaţiile de sudare a acestora cu cele ale aparatelor de cale.

(9) Predarea căii fără joante se va face în baza unui proces verbal în care se vor specifica elementele de identificare a tronsonului sudat, temperatura de fixare pentru fiecare fir în parte, momentele de strângere ale prinderilor şi poziţia sudurilor cu abateri peste cele regulamentare.

### 8.4.3. 	Înglobarea la nivel a liniilor de tramvai

### Condiţii generale

Înglobarea liniei în carosabil, se realizează în sistem "in situ" prin monolitizarea căii în beton C30/37 şi realizarea suprafeţei carosabile cu sistem rutier. Operaţiile de betonare se execută de regulă la temperaturi superioare lui +50C şi în mod excepţional se pot executa şi până la OOC, cu luarea măsurilor speciale de protecţie.

Linia astfel monolitizată se poate da în exploatare numai după realizarea a cel puţin 70% din rezistenţa betonului prescrisă pentru 28 zile, adică după 20 de zile de la turnare. Nivelul superior al pasajelor trebuie să fie ±5mm, faţă de NSS.

În plan orizontal, pasajul nu trebuie să conducă la alterarea ecartamentului sau la reducerea lăţimii gabaritului de rulare a buzei bandajului. Lateral ciupercii şinei, longitudinal căii, se va turna mastic bituminos. La confecţionarea şinelor lungi sudate se vor respecta condiţiile art.15 din instrucţia 341 ediţia 1980.

### Înglobarea la nivel a liniilor de tramvai, în sistem monolit -linie curentă

(1) Soluţia tehnică de realizare a suprastructurii căii presupune că înglobarea liniei să se facă cu beton C30/37- turnat monolit în grosime 23cm primul strat şi 8 cm al doilea strat, şi sistem rutier din binder BAD25 (5 cm) şi asfalt BA16 (4 cm).

(2) Agregatele ce intră în componenţa betonului şi a sistemului rutier, vor îndeplini condiţiile prevăzute de STAS 1667 -76.

(3) Înainte de turnarea betonului de monolitizare C30/37, sau execuţiei sistemului rutier, suprafaţa stratului executat anterior se va pregăti corespunzător: suflare cu aer, amorsare.

(4) Pe toată suprafaţa aferentă pasaj ului, între straturile de uzură şi binder, se va utiliza geocompozit din poliester.

(5) La monolitizarea căii de rulare, o atenţie deosebită se va acorda protejării prinderilor directe, împotriva pătrunderii betonului.

(6) Calarea la nivel şi direcţie a liniei, se face cu ajutorul dispozitivelor de calare înglobate în traversă în blocheţi, corespunzător tehnologiei de montaj a Executantului.

(7) Înaintea operaţiei de calare, ansamblul se echipează cu elemente pentru diminuarea zgomotelor şi vibraţiilor şi cu profile elastice la talpă "galoşi."

(8) Înaintea betonării se va face verificarea calării fine (verificarea axei în plan vertical şi orizontal).

### Înglobarea la nivel a liniilor de tramvai, în sistem monolit - aparate de cale

(1) Înglobarea se face cu beton C30/37 armat cu fibre de polipropilenă - turnat monolit în grosime de 17cm (peste placa iniţială de beton C30/37 armat cu plasă 081100xl00mm PC52), urmat de un sistem rutier: binder BAD25 (5 cm) + asfalt BA16 (4 cm).

(2) Ansamblul aparatelor de cale se pozează şi fixează pe o placă generală din beton monolit C30/37 armat cu plasă de sârmă 0811OOx 100, de grosime de cea. 14cm.

(3) Înainte de turnarea betonului de monolitizare C30/37, sau execuţiei sistemului rutier, suprafaţa stratului executat anterior se va pregăti corespunzător: suflare cu aer, amorsare.

(5) Pe toată suprafaţa aferentă pasajului, între straturile de beton şi asfalt, se va utiliza geocompozit din poliester.

(6) Calarea la nivel şi pe direcţie a aparatelor de cale se face cu ajutorul dispozitivelor de calare înglobate în traversă sau a dispozitivelor metalice sau cu blocheţi de beton, corespunzător tehnologiei de montaj a Executantului.

(7) Înaintea operaţiei de calare, ansamblul se echipează cu elemente pentru diminuarea zgomotelor şi vibraţiilor şi cu profile elastice continue la talpă şi sub inimile de încrucişare.

(8) Înaintea betonării se va face verificarea calării fine (verificarea axei în plan vertical şi orizontal).

(9) Fixarea definitivă a şinelor (strângerea prinderilor) se va realiza la o temperatură în şină cuprinsă între valorile +17°C şi +27°C. Dacă fixarea şinelor se realizează în afara

intervalului mai sus precizat, se va efectua obligatoriu detensionarea şinelor înainte de strângerea prinderilor.

## ECLISAREA MECANICĂ A ŞINELOR

(1) Şinele sunt procurate negăurite.

(2) Pentru eclisarea lor înainte de sudare, se vor folosi cleşti curbi pentru strângerea ecliselor.

## ECLISAREA ELECTRICĂ A ŞINELOR

(1) Eclisările electrice ale şinelor se vor realiza: aluminotermic sau mecanic.

(2) Acestea se realizează din 120m în 120m, sau la o distanţă convenită de comun acord cu Achizitorul. Se anexează planşă cu detalii de ansamblu.

# VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR

## CALEA DE RULARE

(1) Verificarea tuturor lucrărilor se face pe faze de execuţie, conform Programului de Control al calităţii şi execuţiei lucrărilor de linii - anexat la Proiectul Tehnic.

(3) Se vor verifica următoarele elemente:

(a) Compactarea terasamentelor şi a straturilor ce intră în alcătuirea fundaţiei liniei, prin metoda PROCTOR, în conformitate cu STAS 7582 - 91 şi 1913/13 - 83 şi prin măsurarea modulului de deformaţie EV2 în conformitate cu normativul german DIN 18134:

La nivelul feţei superioare a platformei de pămînt: EV2 > 45 MN/m2;

La nivelul feţei superioare a balastului: EV2> 120 MN/m2;

La nivelul stratului de asfalt din fundaţie: EV2 > 150 MN/m2;

(b) grosimea straturilor care intră în alcătuirea fundaţiei, pe faze de execuţie deterrninante prin următoarele metode:

- topografic;

- sondaj e locale.

(c) dimensiunile constructive ale materialelor de pus în operă în momentul achiziţionării şi al recepţionării lor. Tot atunci se verifică compoziţia chimică a materialelor şi aspectul acestora. Verificarea se va face pe baza standardelor sau normativelor şi a Caietelor de Sarcini ale producătorilor;

(d) geometria căii în plan orizontal şi vertical, nivel, ecartament, inclusiv înscrierea acestora în toleranţele de execuţie:

- în plan orizontal, controlul traseului în aliniament se face cu teodolitul sau cu coarda de 20m, cu următoarele abateri admisibile:

  - poziţia în plan a axei fundaţiei faţă de cea proiectată: max. ± 15mm;

  - poziţia în plan a axei căi faţă de cea proiectată: max. ± 5mm.

  - abaterile la măsurarea cu coarda de 20m vor fi de maxim lmm cu condiţia±lmm;

  - pierderii lor pe o lungime de traseu de 1200 x abaterea.

- controlul traseului în curbe se face cu teodolitul, pentru punctele caracteristice ale acestora şi prin măsurarea săgeţilor cu coarda; abaterile admisibile sunt următoarele:

  - Poziţia în plan a axei fundaţiei faţă de cea proiectată: max. ± 15mm;

  - Poziţia în plan a axei căi faţă de cea proiectată: max. ± 5mm.

- la verificarea săgeţilor cu coarda, se admit următoarele abateri faţă de săgeţile calculate:

  - Pe curbe circulare:

  - Pe clotoide:

- lărgimea căii măsurată la 14mm faţă de N.S.S., va avea toleranţele +2mm, cu condiţia pierderii acestor toleranţe cu o variaţie longitudinală de 0,5mm/m.

- verificarea nivelului longitudinal şi transversal al liniei (realizarea N.S.S., a supraînălţării şi supralărgirii pe curbe) se face cu nivela în dreptul picheţilor şi a

- punctelor caracteristice ale traseului. Abaterile axei liniei în plan vertical faţă de proiect poate fi de maximum ±2mm, cu condiţia ca pierderea abaterii să se facă pe o lungime egală cu 1200 x abaterea.

- nivelul transversal al căii se va realiza astfel încât în aceeaşi secţiune transversală să nu fie denivelări între cele două şine mai mari de Imm/m faţă de cel prevăzut prin proiect.

# NORME DE PROTECŢIA MUNCII ŞI P.S.I.

În timpul execuţiei lucrărilor se va respecta cu stricteţe legislaţia în vigoare pentru protecţia munca, Pentru execuţia lucrărilor de construcţie a schimbătoarelor şi traversărilor şi montarea acestora în reţeaua de linii sînt necesare operaţii de încărcare, descărcare, transport, prelucrări mecanice la rece a metalelor, de lăcătuşerie, sudură şi montaj.

Se vor respecta următoarele norme şi standarde specifice (conform Legii 90/1996 şi a Normelor Generale de Protecţia Muncii):

(1) Pentru lucrări de prelucrări prin aşchiere: "Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere" - elaborate de LCSP.M. şi avizate de M.M.P.S. prin Ordinul nr. 8/26.01.1994;

(2) Pentru lucrări de lăcătuşerie: "Norme de protecţia muncii specifice industriei construcţiilor de maşini" - elaborate de M.LC.M. / 1979: vol. IV - cap. II – Cazangerie Construcţii metalice şi vol. V - cap. II - Ajustaje - Lăcătuşerie ajustaj;

(3) Pentru lucrări de sudură: "Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor" - elaborate de I.CSP.M. şi avizate de M.M.P.S. prin Ordinul nr. 8 / 26.01.1994;

(4) Pentru lucrări de montare în cale: "Norme unice de protecţia muncii pentru activităţile de gospodărie comunală" - elaborate de C.P.C.P. / 1981;

(5) Pentru lucrări de încărcare - descărcare - transport: "Norme generale de protecţia muncii" - pag. 48 -i- 52 - elaborate de !.CSP.M. şi avizate de M.M.P.S. /1996;

(6) "Norme generale de protecţie a muncii" - M.M.P.S. şi M.S. - 1996 - articolele 306; 307; 308; 309 şi 313;

(7) P.S.I. - Legea 212/1997 - Norme Generale P.S.I.;

(8) Instrucţiuni P.S.!. conform deciziei nr. 873 din 13.07.2001;

(9) Se recomandă acordarea unei atenţii deosebite la lucrul cu chitul bituminos, existînd pericolul de arsuri grave, datorită temperaturilor înalte pe toată durata procesului tehnologic ce cuprinde: prepararea, transportul, manevrarea şi turnarea acestuia în rost.

Sectorul în care se lucrează se va marca cu inscripţia "ŞANTIER ÎN LUCRU".

# NORME DE PROTECŢIA MEDIULUI

Se vor respecta prevederile ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului. În perioada de execuţie a proiectului constructorul este obligat să ia toate măsurile pentru:

• Reducerea noxelor eliminate la funcţionarea mijloacelor de transport şi utilajelor ce urmează a fi folosite;

• Eliminarea pericolului contaminării cu produse petroliere a solului şi apei subterane;

• Protecţia apei de suprafaţă şi subterane prin respectarea legii nr. 107/1996, modificată şi completată prin Legea 310/2004 - Legea apelor;

• Menţinerea nivelului de zgomot în limitele prevăzute de STAS 100009/88-Acustica urbană.

Limita admisibilă a nivelului de zgomot conform ordinului nr. 536/1997 pentru aprobarea "Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei", respectiv valoarea de 50 dB;

• Reducerea impactului asupra populaţiei prin eliminarea timpilor de funcţionare în gol al motoarelor;

• Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate conform R.G. nr. 856/2002 "Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv a deşeurilor periculoase" şi Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea OG a guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, prin selectarea şi colectarea pe tipuri de deşeuri în locuri amenajate, recuperarea deşeurilor refolosibile şi valorificarea acestora (prin integrarea, în măsura posibilităţilor, în alte lucrări), respectiv eliminarea periodică a deşeurilor neutilizabile prin contract cu firme specializate;

• Asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare execuţiei lucrărilor în condiţii corespunzătoare (gospodărirea materialelor de construcţii se va face numai în limitele şantierului, fără a deranja vecinătăţile;

• Respectarea zonelor de protecţie a conductelor şi reţelelor ce traversează amplasamentul lucrării, precum şi condiţiile impuse prin avizele obţinute;

• Evacuarea din vecinătatea amplasamentului lucrării a tuturor materialelor rămase în urma execuţiei.

În perioada de exploatare impactul asupra factorilor de mediu se estimează a fi favorabil ca urmare a lucrărilor proiectate şi realizate în conformitate cu legislaţia de protecţia mediului în vigoare.

Întocmit:
ing. KANDA IMRE

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PRIVIND ACHIZIŢIA DE

Lucrări de Reabilitare Cale de Rulare Tramvai

Casa de Cultură – Cele 3 Crişuri – pod Dacia,

înlocuire şi automatizare 7 macaze

SECŢIUNEA III

▪ FORMULARE ▪

COD CPV: 45234116-2 - Lucrări de construcţii de linii de cale ferată

Formularul 1 ▪	Scrisoare de înaintare

| OFERTANTUL | Înregistrat la sediul autorităţii contractante |
| --- | --- |
| ......................................... (denumirea/numele) | nr. ....………..…...... / .…………….…............... |

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Ca urmare a anunţului de participare publicat în SEAP, nr. ..... din ........................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ................................................................................................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ................................................ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

Documentul .................................................. (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;

- Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând 1 original şi 1 copie:

  - oferta;

  - documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării .....................

Cu stimă,

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

# Formularul 2 ▪	Formular de ofertă

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Stimaţi Domni,

- Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ................................................................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm ............................................................................................. (denumirea produselor), pentru suma de ............................... (suma în litere şi în cifre) Lei, plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ....................................... (suma în litere şi în cifre) Lei.

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările în graficul de timp anexat.

- Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .... (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................................ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

[ ] nu depunem oferta alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

- Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Data ....../....../.............

......................................... (semnătura), în calitate de ........................................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .......................................... (denumirea/numele ofertantului)

# Formularul 3 ▪	Scrisoare de garanţie bancară pentru participare

BANCA

...................................... (denumirea)

Garanţie pentru participare cu ofertă

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ....................................................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ......................................................................... (denumirea băncii), având sediul înregistrat la ......................................................................... (adresa băncii), ne obligăm faţă de REGIA AUTONOMĂ – ORADEA TRANSPORT LOCAL (RA-OTL) să plătim suma de ......................................................................... (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- a) ofertantul ....................................................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ....................................................... (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

- c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ....................................................... (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de .................................... .

Parafată de Bancă  ..................................... în ziua ........... luna ................. anul ............ .

(semnătura autorizată)

# Formularul 4 ▪	Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie

BANCA

...................................... (denumirea)

Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Cu privire la contractul de achiziţie publică ........................................................., (denumirea contractului) încheiat între ..........................................................., în calitate de contractant, şi ..........................................................., în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ...................................... reprezentând 10% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ............................... .

În cazul în care achizitorul îşi exercită opţiunea de a transfera contractul de achiziţie publică unei terţe partide (companie de leasing), ne dăm prin prezenta avizul favorabil şi declarăm că garanţia de bună execuţie este transferabilă fără a fi necesare alte formalităţi; părţile se obligă să ne comunice în scris datele companiei care preia contractul, prealabil efectuării transferului.

În cazul în care părţile contractante doresc să modifice unele prevederi contractuale, altele decât transferul contractului, care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Bancă  ..................................... în ziua ........... luna ................. anul ............ .

(semnătura autorizată)

# Formularul 5 ▪	Declaraţie privind eligibilitatea

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),

- Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art.180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

- Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice sau fizice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL), Str. Atelierelor, nr. 12, Oradea, jud. Bihor, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu oferta şi activitatea noastră.

Prezenta DECLARAŢIE este valabilă până la data de ................................ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

Data completării ......................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

# Formularul 6 ▪	Declaraţie privind incompatibilitatea şi conflictul de interese

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

- Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 70-79 inclusiv şi art. 80-90 inclusiv din Legea nr. 161/2003 privind incompatibilitatea şi conflictul de interese.

- Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei de mai sus, orice informaţii suplimentare.

- Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ...........................

Data completării .......................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

# Formularul 7 ▪	Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din OUG 34/2006

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/ candidat/concurent la procedura de ........................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................................................................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizată de ...................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

c1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit corespunzător obligaţiile contractuale şi, ca urmare, nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

- nu prezint informaţii false în legătura cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit.a)-d).

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

# Formularul 8 ▪	Declaraţie de asociere

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Privind: ............................................................ în municipiul Oradea, România

Stimaţi Domni,

Conform ................................................................................... (încadrarea legală)

Noi, părţi semnatare:

.......................................................................... (denumirea/numele candidatului/ofertantului), având sediul în ............................. (sediul/adresa candidatului/ofertantului), reprezentată de ................................................. (numele reprezentantului autorizat), în calitate de .................................................

şi

.......................................................................... (denumirea/numele candidatului/ofertantului), având sediul în ............................. (sediul/adresa candidatului/ofertantului), reprezentată de ................................................. (numele reprezentantului autorizat), în calitate de .................................................

Ne asociem pentru a oferta şi, în cazul obţinerii contractului, realiza contractul de achiziţie publică privind „lucrări de înlocuire traverse, şină şi materiale accesorii pe 225 m cale simplă tramvai”, împreună, ca şi consorţiu, conform caietului de sarcini şi ofertei noastre tehnice şi financiare.

Suntem de acord ca, în scopul acestei oferte, compania .................................................. (denumirea/numele candidatului/ofertantului) să acţioneze ca lider al asociaţiei în .........................................., iar compania .................................................. să acţioneze ca ...................................................

Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun:

- ...

- ...

Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publică comună:

- ... % S.C. …………………………………

- ... % S.C. …………………………………

Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

- Liderul asociaţiei, S.C. ..., preia responsabilitatea şi primeşte instrucţiuni de la investitor în folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate:

- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării:

- încetarea asociaţiei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat a contractului de asociere;

- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei părţi până la data încetării asociaţiei.

Repartizarea fizică, valorică şi procentuală a contractului de achiziţie publică preluată de fiecare asociat pentru execuţia obiectivului supus licitaţiei:

- ... % S.C. …………………………………

- ... % S.C. …………………………………

Liderul asociaţiei:

S.C. ………………………………….

Alte clauze:…………………………………….

LIDERUL ASOCIAŢIEI ASOCIAT

……………………………………………………

Data completării ......................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

# Formularul 9 ▪	Informaţii generale

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

- Denumirea/numele:

- Codul fiscal:

- Adresa sediului central:

- Telefon:

Fax:

E-mail:

- Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................................. (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)

- Obiectul de activitate, pe domenii: ................................................. (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

- Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ................................................. (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

- Principala piaţă a afacerilor: .................................................

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei) | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent euro) |
| --- | --- | --- |
| 2006 |  |  |
| 2007 |  |  |
| 2008 |  |  |
| Media anuală: |  |  |

Data completării ......................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

# Formularul 10 ▪	Experienţa similară*)

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

- Denumirea şi obiectul contractului: .....................................................................................

Numărul şi data contractului: .............................................................

- Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ........................................................................

Adresa beneficiarului/clientului: ...........................................................................................

Ţara: .................................................

- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

□ contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie);

□ contractant asociat;

□ sub-contractant.

- Valoarea contractului:

| Valoarea contractului | Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | Exprimată în echivalent Euro |
| --- | --- | --- |
| a) iniţială (la data semnării contractului) |  |  |
| b) finală (la data finalizării contractului) |  |  |

- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: .............................................................

- Natura şi cantitatea de produse care a fost furnizată în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară: ...............................................................

Data completării ......................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

# Formularul 11 ▪	Angajament privind garanţia acordată lucrării complete

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

(angajament ferm contractual)

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar prin prezenta că noi, ofertantul ......................(denumirea/numele) ne luăm angajamentul ferm ca, în cazul în care suntem declaraţi câştigători ai licitaţiei, să acordăm un termen de garanţie pentru lucrarea completă şi pusă în funcţiune de _____ zile de la recepţia la terminarea lucrării.

Data completării ..................................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

# Formularul 12 ▪	Delegaţie reprezentant

OFERTANTUL (asociaţia, în cazul ofertei comune)

...................................... (denumirea/numele)

deLEGAŢIE

de desemnare a persoanei care participă la şedinţa de deschidere a ofertelor

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Vă confirmăm prin prezenta că noi, ……................................. (denumirea firmei ofertante sau a asociaţiei de firme), delegăm pe …...................................... (nume, prenume, documente de identificare), să ne reprezinte în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor pentru .......................………. (denumirea obiectului licitaţiei) din …......................... (ziua/luna/anul).

Persoana desemnată este delegată să:

- asiste la desfăşurarea şedinţei de deschidere a ofertelor;

- urmărească modul de respectare a procedurilor din şedinţa de deschidere;

- emită eventualele observaţii sau contestaţii privind modul de desfăşurare a şedinţei de deschidere şi/sau a procedurilor utilizate;

- răspundă la eventualele întrebări ale Comisiei de Licitaţie privind modul de prezentare a ofertei noastre;

- prezinte documentele care, din diverse motive nu au putut fi incluse decât în copie în coletul conţinând oferta;

- semneze Procesul Verbal al Şedinţei de Deschidere;

- preia alte împuterniciri cu referire la şedinţa de deschidere, definite de noi.

Data completării .....................

Cu stimă,

Ofertant

............................. (numele/denumirea)

..................................................... (Numele, prenumele şi semnătura persoanei împuternicite, cu ştampila ofertantului)

Formularul se va completa de către toţi ofertanţii.

Documentul se prezintă în timpul şedinţei de deschidere.

Formularul 13 ▪	Angajament privind termenul de execuţie pentru lucrarea completă

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

(angajament ferm contractual)

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar prin prezenta că noi, ofertantul ......................(denumirea/numele) ne luăm angajamentul ferm ca, în cazul în care suntem declaraţi câştigători ai licitaţiei, să acordăm un termen de execuţie pentru finalizarea lucrării complete de _____ zile de la începerea execuţiei.

Data completării ..................................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

Formularul 14 ▪	Angajament privind termenul total de plată acceptat

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

(angajament ferm contractual)

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar prin prezenta că noi, ofertantul ......................(denumirea/numele) ne luăm angajamentul ferm ca, în cazul în care suntem declaraţi câştigători ai licitaţiei, să acceptăm un termen total de plată pentru execuţia lucrării complete de _____ zile.

Data completării ..................................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PRIVIND ACHIZIŢIA DE

Lucrări de Reabilitare Cale de Rulare Tramvai

Casa de Cultură – Cele 3 Crişuri – pod Dacia,

înlocuire şi automatizare 7 macaze

SECŢIUNEA IV

▪ MODEL DE CONTRACT ▪

COD CPV: 45234116-2 - Lucrări de construcţii de linii de cale ferată

~ MODEL ~

CONTRACT DE LUCRĂRI DE REABILITARE CALE RULARE TRAMVAI

Nr. _______ din ____.____.2009

1. Părţile Contractante.

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între:

a) Autoritatea Contractantă: Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL), cu sediul în jud. Bihor, Oradea, str. Atelierelor, nr.12, telefon: 0259-423245, fax: 0259-426010, înmatriculat sub Nr.ORC: J05/1/1991, CIF: RO63483, cod IBAN: RO32RNCB0032046498350001, la banca BCR Oradea, reprezentată prin ing. Csuzi István având funcţia de Director General şi ec. Purge Ioan având funcţia de Director Economic, în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

b) Operatorul Economic: SC ………………………. cu sediul în ………., ………………………, jud. ……….., telefon: …………….., fax ………………., înmatriculat sub Nr.ORC: J…/…/…, CIF: …………….., cod IBAN: …………………………….., la banca ……………….., reprezentată prin …………………, având funcţia de Director General, în calitate de Executant, pe de altă parte.

Prezentul Contract de Lucrări de Reabilitare Cale Rulare Tramvai, are la bază hotărârea comisiei de evaluare nr. ………… din …/…/2009.

2. Definiţii.

În prezentul contract, dacă intervin, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.

      - achizitor şi executant – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.

      - preţul contractului – preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.

      - amplasamentul lucrării – locul unde executantul execută lucrarea.

      - produsul – echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care executantul are obligaţia de a le deţine în legătură cu lucrările efectuate conform contractului.

      - forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

      - zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.

3. Interpretare.

3.1. – Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.2. – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul Contractului.

4.1. – Executantul  se obligă să execute şi să finalizeze lucrările de reabilitare cale rulare în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract

4.2. – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările executate.

4.3. – Contractul se poate diminua în funcţie de situaţia autorităţii contrcatante.

4.4. – Contractul se poate suplimenta cu un procent de până la 20%.

5. Preţul Contractului.

5.1. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform propunerii financiare, este de .....................lei, la care se adaugă ....................TVA.

5.2. – Preţurile din oferta stabilită câştigătoare nu pot fi modificate.

6. Durata Contractului.

6.1. – Durata contractului este până la recepţia finală a tuturor lucrărilor efectuate.

6.2. – Durata contractului se poate modifica prin act adiţional în cazul în care apar situaţii care nu au putut fi prevăzute la data încheierii şi care pot împiedica buna desfăşurare a activităţii autorităţii contractante.

7. Executarea Contractului.

7.1. – Contractul intră în vigoare la data semnării lui.

7.2. – Executarea contractului începe în ziua următoare după constituirea garanţiei de bună execuţie. Garanţia de bună execuţie trebuie să fie valabilă pe toată durata contractului.

8. Documentele Contractului.

8.1. – Documentele contractului sunt:

a) contractul.

b) propunerea tehnică  (inclusiv devizul general al lucrării) şi propunerea financiară.

c) acte adiţionale la contract.

d) anexe la contract.

e) alte documente legate.

9. Protecţia Patrimoniului Cultural Naţional.

9.1. – Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietate absolută a Achizitorului.

9.2. – Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii Executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul.

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3. – Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile Executantului

10.1. – Executantul are obligaţia de a întocmi proiectul tehnic şi de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

10.2. – Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.3 – Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

10.4. – Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. Un exemplar din documentaţia Executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de Achizitor, la cererea acestora. Executantul nu va fi răspunzător pentru caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia Achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.

10.5. – Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Executantul consideră că dispoziţiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Achizitorului.

10.6. – Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.7. – Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane.

- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor.

- de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.8. – Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

10.9. – Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor, sau

- căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care

deservesc proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.

Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.

10.10. – Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre sub-contractanţii săi; Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.11. – Pe parcursul execuţiei lucrării, Executantul are obligaţia:

- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

- de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.12. – Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei ivite într-un interval de ________ zile de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.13. – Executantul se obligă de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea;

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.

10.14. – Executantul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.15. – Executantul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la găsirea acestora.

10.16. – Executantul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi de execuţia lucrărilor.

11.  Obligaţiile Achizitorului.

11.1. – Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrările executate în termenele convenite, să pună la dispoziţia Executantului amplasamentele şi suprafeţele destinate lucrărilor de înlocuire cale rulare.

11.2. – Achizitorul se obligă să plătească preţul lucrărilor către Executant în termen de ____ zile de la emiterea facturii de către acesta.

11.3. – Plata se va face cu Ordin de Plată, pe baza facturilor emise de Executant şi acceptate de Achizitor.

11.4. – Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Executantului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

12. Sancţiuni pentru Neîndeplinirea Culpabilă a Obligaţiilor.

12.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2. – În cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor la scadenţe, acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu un procent de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenţei facturii până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, calculate conform cu punctele 11.1. şi 11.2.

12.4. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedură de reorganizare judiciară, faliment sau echivalent, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Executant. În acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

13. Garanţia de Bună Execuţie a Contractului.

13.1. – Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea totală a contractului fără TVA. Garanţia de bună execuţie se constituie în favoarea Achizitorului, prin Scrisoare de Garanţie Bancară. Valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie este până la finalizarea contractului şi se restituie dacă s-au respectat toate clauzele contractuale de către Executant.

13.2. – Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.3. – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.4. – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie Executantului, în termen de 3 zile de la îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate.

13.5. – Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor.

14.1. –  Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului. Executantul trebuie să notifice Achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

14.2. – Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. În cazul în care Executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct.11.1 alin (2), Achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze Executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformităţii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3. – Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea Executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Achizitorului. Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4. – Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Executantului. Probele prevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5. – Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului. Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar în caz contrar, de către Executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor.

15.1. – În cazul în care:

- volumul sau natura lucrărilor neprevăzute, sau

- condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile, sau

- oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc Executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

  - orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul.

  - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1. – Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2. – La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, Achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie.

16.3. – Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.4. – Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor.

17.1. – Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală şi este de ____ zile.

17.2. – În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului, sau

- unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor, sau

- neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricărei dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.3. – În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin (2), Achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18.Modalităţi de plată.

18.1. – Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta.

18.2. – Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii Achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute Executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Executantului;ele nu se consideră, de către Achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

18.3. – Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

18.4. – Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate Executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

19. Ajustarea Preţului Contractului.

19.1. – Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Achizitor Executantului sunt doar cele declarate în propunerea financiară. Preţul care se ia în consideraţie este preţul unitar, aplicat la lucrările executate.

19.2. – Nu se acceptă ajustarea, modificarea sau actualizarea preţului lucrărilor, care este ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

20. Asigurări.

20.1. – Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuternici să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Executant din capitolul „cheltuieli indirecte”. Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte Achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2. – Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

21. Amendamente.

21.1. – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21.2. – Modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale se poate face prin anexe şi/sau acte adiţionale la contract, numai cu acordul scris al ambelor părţi.

22. Subcontractaţi.

22.1. – Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

22.2. – La prezentul contract nu se acceptă sub-contractanţi care să fie desemnaţi pentru îndeplinirea unor părţi din contract.

23. Întârzieri în Îndeplinirea Contractului.

23.1. – Executantul are obligaţia de a îndeplini contractul de execuţie de lucrări în perioada  de valabilitate a acestuia. Executantul are obligaţia de a începe execuţia lucrărilor în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului.

23.2. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Executantul nu poate să respecte termenul de execuţie pentru lucrările efectuate, acesta are obligaţia de a notifica în timp util Achizitorului modificarea termenului de execuţie asumat prin contract, dar acest lucru se face numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional.

23.3. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Executantul nu respectă graficul de execuţie, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului.

Modificarea datei/perioadelor de execuţie asumate în graficul de execuţie se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Executantului.

24. Cesiunea.

24.1. – Executantul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului.

24.2. – O eventuală cesiune nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

25. Forţa Majoră.

25.1. – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

25.2. – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

25.3. – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

25.4. – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Forţa majoră trebuie comunicată de partea care o invocă şi către o autoritate competentă şi constatată ca atare.

25.5. – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. Soluţionarea Litigiilor.

26.1. – Achizitorul şi Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2. – Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze prin instanţa competentă de unde îşi are sediul achizitorul.

27. Încetarea Contractului.

27.1. – Prezentul contract încetează de drept la expirarea perioadei de valabilitate a contractului.

27.2. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de execuţie lucrări şi de a pretinde plata de daune-interese.

27.3. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de execuţie lucrări, după 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public (de ex.: nerespectarea termenului de execuţie, nerespectarea calităţii lucrărilor executate, altele asemenea).

28. Limba care Guvernează Contractul.

28.1. – Limba care guvernează contractul este limba Română.

29. Comunicările.

29.1. – Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

29.2. – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

30. Legea Aplicabilă Contractului.

30.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

31. Caracterul Confidenţial al Contractului.

31.1. – (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere al acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului, sau a organelor abilitate de legislaţia în vigoare;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

31.2. – O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

32. Dispoziţii finale.

32.1. – Prezentul contract conţine ____ pagini.

32.2. – Propunerea financiară şi propunerea tehnică sunt parte integrantă a prezentului contract.

32.3. – Părţile au înţeles să încheie azi ___/___/2009 prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

Regia Autonomă – Oradea Transport Local

Director General

Ing. Csuzi István

Director Economic

## Ec. Purge Ioan

Vizat Compartiment Juridic

Jr. Blaga Marioara

EXECUTANT

SC _______________________

Director General

______________________

NOTĂ:

1. Prezentul document reprezintă singurul model de contract acceptat de Autoritatea Contractantă.

2. Forma finală a contractului va cuprinde un număr de alte condiţii contractuale care se vor stabili prin negociere cu ofertantul desemnat câştigător, conform cerinţelor din Secţiunile I, II, III şi IV ale documentaţiei de atribuire şi corespondenţei cu detaliile din Propunerea Tehnică şi Propunerea Financiară din oferta câştigătoare.

Se va prezenta în exteriorul plicului cu oferta

Nu face parte din oferta, se va prezenta de către ofertantul declarat câştigător la semnarea contractului.

Numai pentru consorţii formate din mai mulţi ofertanţi